Pliegos

INVITACION

PRAS-06-c-2008 

CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MANEJO AMBIENTAL DEL RÍO TEAONE Y ESTUARIO DEL RÍO ESMERALDAS 

Quito, 25 de noviembre de 2008
El PLAN DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS, del Ministerio del Ambiente, convoca a las empresas consultoras nacionales legalmente establecidas en el país y que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proveedores – RUP, para que presenten sus propuestas técnica y económica para efectuar el seguimiento del proyecto “Manejo ambiental del río Teaone y estuario del río Esmeraldas”, que se ejecutará con sujeción al Convenio de Participación Institucional suscrito entre el Ministerio del Ambiente y el Municipio de Esmeraldas.
Los trabajos de consultoría se financiarán con recursos provenientes del PRAS y, con aplicación al presupuesto del año 2008 y 2009.
Los pliegos y demás documentos precontractuales para el concurso se adjuntan a la presente invitación.

La información solicitada en los pliegos, se entregará en físico en la Secretaría de la Comisión Técnica del PRAS, ubicada en la ciudad de Quito, calle Mariana de Jesús Nº E6-156 y Amazonas, en dos sobres numerados y cerrados hasta las quince (15H00) horas del miércoles 3 de diciembre de 2008, día y hora en que se procederá al levantamiento del acta de entrega correspondiente.

EL PLAN DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL –PRAS, de acuerdo a sus atribuciones legales, se reserva el derecho de calificar y seleccionar o no, a las empresas consultoras participantes, o declarar desierto, cancelar o tomar cualquier otra decisión respecto de la presente invitación, de así convenir a los intereses institucionales, en cuyo caso, las consultoras participantes no tendrán derecho a reclamo ni indemnización alguna.

EL PRAS no se responsabilizará si la propuesta se envía por correo y no es recibida con oportunidad, dentro del plazo señalado en esta invitación.

Sobre la base de la información presentada en el sobre Nº 1 Oferta Técnica, la Comisión Técnica calificará las propuestas que cumplan todos los requisitos de calidad, en base a los siguientes criterios: experiencia del proponente y del personal técnico asignado al proyecto, el plan y el enfoque propuesto para la ejecución de los trabajos. Las ofertas técnicas que obtengan mínimo 70 puntos sobre 100, serán consideradas para la apertura de los sobres que contendrán las ofertas económicas.

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. Los servicios de consultoría serán seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo.

Las propuestas tendrán un período mínimo de validez de noventa (90) días, durante el cual la empresa consultora debe mantener, sin efectuar cambios, el personal propuesto.

La empresa consultora seleccionada iniciará sus labores a partir de la suscripción del acta de negociación y el correspondiente contrato de consultoría.
El presupuesto referencial que el PRAS ha estimado por concepto del seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental del Río Teaone y Estuario del Río Esmeraldas, es de US $ 102.492, correspondiente al 5,00% del monto a ejecutarse y el plazo referencial para la ejecución de la Consultoría es de 18 meses.

La firma consultora previo a la firma del contrato y a la recepción del anticipo, rendirá cualquiera de las garantías señaladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una por el 5% del monto del contrato para garantizar el fiel cumplimiento del mismo y otra garantía por el 100% del anticipo a recibir.

Se entregará un anticipo del 40% y el restante 60% en pagos trimestrales previo la aprobación de informes de avance por parte del PRAS. El último pago se efectuará una vez terminadas las actividades programadas en el proyecto y suscrita el acta de entrega-recepción de los trabajos realizados por la firma contratista seleccionada por el Municipio de Esmeraldas.
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1.-Cronograma del proceso: 
· Objeto del contrato: CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MANEJO AMBIENTAL DEL RÍO TEAONE Y ESTUARIO DEL RÍO ESMERALDAS 
· Presupuesto Referencial: 102.492.00
· Términos de Referencia: Se adjuntan al documento.
· Plazo de ejecución del contrato y forma de pago: El plazo es de 18 meses; la forma de pago será de la siguiente forma: 40%  anticipo a la firma del contrato; 60% en pagos trimestrales previo a la aprobación de informes de avance por parte del PRAS.

· Término para recibir aclaraciones de los oferentes: Las aclaraciones se recibirán hasta las 09H00 del día jueves 27 de noviembre del 2008, por medio del portal www.compraspublicas.gov.ec .

· Termino para contestar las aclaraciones realizadas: Las aclaraciones solicitadas serán contestadas por medio del portal www.compraspublicas.gov.ec  el día lunes 01 de noviembre del 2008 a las 12H00, por lo que los participantes a esta selección de ofertas deberán revisarlas en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

· Sistema de calificación de ofertas por ítems:

	Experiencia y Trabajos Similares                                       65%

	Oferta económica                                                                20%

	Metodología y Cronograma                                                10% 

	Plan de trabajo                                                                      5%

	Total





                100%


2.- La Propuesta Técnica Económica será emitida en papel membreteado de la empresa o persona natural concursante, con firma de responsabilidad y en sobre cerrado que impida conocer su contenido antes de la apertura oficial; en consecuencia, no se aceptarán ofertas emitidas por terceros. 

PROPUESTA TECNICA ECONOMICA:

El sobre 1 contendrá:
1. Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 11; 12; 13; 14; 15; y, 16.

2.  Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación;

3. Copia certificada del título profesional y/o certificado del CONESUP; y,
4. Certificado del Registro Único de Proveedores, emitido por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

El  Sobre 2 contendrá:
        1.  La Propuesta Económica debe presentarse en  el Formulario No. 21
3.- Las ofertas se recibirán en la Asesoría Jurídica del Plan de Reparación Social y Ambiental (PRAS), del Ministerio del Ambiente, en la Av. Mariana de Jesús E6-156 y Amazonas, hasta las 15H00 del día jueves 4 de diciembre del 2008. A las 16H00 del mismo día en que se cierra el plazo para la presentación del sobre único, se efectuará una Audiencia Pública en la sala de sesiones del Plan de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente en la que se realizará la apertura del sobre número 1; y, el sobre número 2, se abrirá dentro de dos días laborables.
4.- El Plan de Reparación Ambiental y Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente, se reserva el derecho de adjudicación total o parcial en función de su mejor conveniencia, rechazar las propuestas que considere inconvenientes o declarar desierto el proceso. 

Atentamente,

Coordinador General del  Plan de Reparación Ambiental y 

Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente

PARTE I

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

1.
DEFINICION DE TERMINOS

Para los fines de la presente invitación, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica.

1.1  ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE. PLAN DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. (PRAS)

1.2  MINISTERIO DE FINANZAS: Institución financiera de la ejecución de obra

1.3  COMISION TECNICA: Grupo técnico conformado por el MINISTERIO DEL AMBIENTE. PLAN DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  para que tome a su cargo todo el proceso de calificación, selección, negociación y adjudicación de la presente convocatoria, de conformidad  con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento.

1.4  REGLAMENTO: Documento en el cual se establecen las atribuciones y deberes de la comisión técnica y se determinan los procedimientos de calificación y negociación de las propuestas presentadas.

1.5  PLIEGOS: Documento explicativo que contiene las condiciones, normas y procedimientos que regirán el presente concurso.

1.6  CONSULTORÍA: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, seguimiento, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación. 
1.7  CONSULTOR: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, facultada para proveer servicios de consultoría, de conformidad con esta Ley. 

1.8  TERMINOS DE REFERENCIA: Marco de requerimientos que esquematiza pero no limita las actividades a desarrollar para la ejecución de los trabajos de fiscalización, a fin de alcanzar los resultados y objetivos previstos.

1.9  PROPONENTE: Consultor que presenta la información solicitada en los Pliegos.

1.10  EMPRESA CONSULTORA: Grupo de profesionales comprometidos para ofrecer servicios de consulta, asesoría, dictámenes de expertos y servicios profesionales de diversa índole.

1.11  PROPUESTA TECNICA: Información técnica que el proponente presenta para realizar los trabajos requeridos.

1.12  PROPUESTA ECONOMICA: Información relacionada con los costos y el presupuesto de los trabajos de fiscalización, en concordancia con la propuesta técnica.

1.13  CALIFICACION: Proceso de análisis que permite evaluar las propuestas técnicas, de conformidad con el reglamento respectivo.

1.14  NEGOCIACION: Proceso conjunto entre el proponente seleccionado y la comisión técnica a través del cual se establecerán los acuerdos técnicos, económicos y contractuales bajo los cuales se realizará los trabajos de fiscalización.

1.15  CONTRATACION: Suscripción y legalización del Contrato de consultoría.

1.10  ACTIVIDADES SIMILARES O COMPARABLES Y GENERALES: Se considerará bajo esta denominación los trabajos de seguimiento de proyectos de dimensión, complejidad, y especialidad técnica similares o comparables con los trabajos objeto de la presente convocatoria, y realizados durante los últimos 10 años; y como experiencia general a los contratos sobre gestión de proyectos (formulación, seguimiento, evaluación y sistematización) en los últimos diez años.

2.
OBJETO DE LA INVITACIÓN

Calificar a las firmas consultoras que presenten la propuesta y proceder a la negociación y contratación con la que hubiera obtenido el mayor puntaje total luego de la calificación de la oferta técnica y económica, para que realice el seguimiento técnico y financiero del Plan de Manejo Ambiental del Río Teaone y Estuario del Río Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas.

Los trabajos a desarrollarse por INTERNATIONAL SOLUTIONS VINAIRE Cía. Ltda. Contratista para la ejecución del proyecto se especifican en los cronogramas valorados que se adjuntan, los mismos que servirán para plantear adecuadamente la oferta técnica y económica y para la negociación de la consultoría.

De requerirse cualquier información técnica adicional, las empresas participantes podrán solicitar a través del portal www.compraspublicas.gov.ec o consultar directamente en el PRAS, calle Mariana de Jesús E6-156 y Amazonas, Quito, hasta tres días hábiles antes de la presentación de la oferta. Únicamente tendrán validez las consultas realizadas por escrito en el plazo establecido y cuya respuesta se hará conocer a los oferentes. 

3.
CONDICIONES DEL CONCURSO

3.1
Condiciones Generales: 


3.1.1  
Régimen del Proceso y Forma de Participación:

El Proceso se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, como por las disposiciones establecidas en los Pliegos.

3.1.2  
Forma de presentación de la propuesta:

La firma ofertante presentará la información requerida numerada, foliada y con el índice respectivo. Deberá ser presentada en original y copia, en idioma castellano; y se consignará exclusivamente en los formularios diseñados para el efecto y que constan en la parte III de los Pliegos. Así mismo, la comisión técnica no considerará ninguna información que los proponentes presenten apartándose de lo establecido en los formularios.

Los sobres que contengan las propuestas, deberán presentarse cerrados y con la siguiente leyenda:

CONCURSO PARA  LA CALIFICACION, SELECCIÓN, NEGOCIACION Y CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RÍO TEAONE Y ESTUARIO DEL RÍO ESMERALDAS” 
A continuación de la leyenda, los sobres se distinguirán así:

SOBRE No. 1

PROPUESTA TECNICA

Señores

MINISTERIO DEL AMBIENTE. PLAN DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Presente

NOMBRE DEL PROPONENTE:  ____________________________________

SOBRE No. 2

PROPUESTA ECONOMICA

Señores

MINISTERIO DEL AMBIENTE. PLAN DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Presente.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  _____________________________________

3.1.3  
Entrega-recepción de la propuesta:


La Secretaria del PRAS, al momento de la entrega-recepción de los sobres señalados en el numeral 3.1.2, extenderá la correspondiente constancia escrita señalando: nombre del proponente, número de sobres, fecha y hora de presentación. Recibirá y se responsabilizará únicamente de los sobres entregados por el proponente o su delegado dentro del plazo indicado en la Invitación.


El PRAS no se responsabilizará de la oferta enviada por correo y que no hayan llegado en el plazo estipulado en las bases. No se permitirá cambio alguno en la información después de su presentación.


El proponente o su delegado consignará su nombre y firma en el registro preparado por el PRAS. Concluido el plazo para la presentación de los sobres que contienen la propuesta solicitada en los pliegos, se procederá a la apertura del sobre No. 1 y a levantar el acta de entrega – recepción correspondiente.

3.1.4
Decisiones respecto al proceso:

El PRAS, de acuerdo a sus atribuciones legales, se reserva el derecho de calificar y seleccionar o no, al proponente; o de declarar desierto el concurso, si así conviniere a los intereses del país y de la Institución, sin que tales circunstancias motiven el reconocimiento de gastos por indemnizaciones u otros reclamos del proponente.

3.1.5
Custodia y reserva de la propuesta:


El PRAS por intermedio de la secretaria de la Comisión Técnica, mantendrá en sus archivos con carácter de confidencial, toda la documentación entregada por el proponente.


De igual forma el proponente se compromete a mantener en forma confidencial toda la información proporcionada para la preparación de la oferta, salvo aquella sobre la cual el PRAS haya otorgado previamente autorización expresa.

3.1.6
Incumplimiento:


Si se produce o comprueba incumplimiento a las disposiciones contenidas en los pliegos o falta de veracidad  de la información presentada, en cualquier momento del proceso de calificación, negociación y contratación se procederá a la descalificación del proponente. Si tal situación ocurriere con posterioridad a la adjudicación,  el MINISTERIO DEL AMBIENTE. PLAN DE REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL se reserva el derecho a no suscribir el contrato o a darlo por terminado  unilateralmente, de ser el caso.

3.1.7
Consultas y aclaraciones:


Las consultas sobre las bases se formularán por escrito y sólo se aceptarán en días hábiles antes de la fecha fijada para la entrega- recepción de los sobres que contienen las propuestas.


Únicamente tendrán validez las aclaraciones y/o modificaciones que el PRAS formule por escrito, las que serán dadas a conocer al proponente hasta 1 día hábil antes de la fecha fijada para entrega-recepción de la propuesta.

3.1.8
Gastos:


El Costo y los gastos que demande la elaboración de la propuesta, serán de cuenta del proponente.

3.2
Condiciones 


3.2.1
Condiciones Específicas:

Para el proceso de calificación, negociación y contratación es indispensable que la Firma Consultora adjunte, los documentos que se exigen.

Participarán en el presente concurso solamente las firmas consultoras que cumplan con los siguientes requisitos: (La falta en el cumplimiento de cualquiera de ellos determinará la descalificación automática del proponente).


3.2.1.1
IDIOMA Y RUBRICA


La propuesta se presentará en idioma Castellano en original y copia, con la rúbrica del concursante en todas las páginas del original.


3.2.1.2
INCOMPATIBILIDADES:


Si el proponente es socio o subsidiario del adjudicatario del contrato de ejecución del proyecto no podrá participar en el concurso.


3.2.1.3
CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS


Presentar certificación actualizada extendida por la Superintendencia de Compañías, de conformidad con la Ley de Compañías y tener en su objeto social el seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo socio ambiental.

3.2.1.4
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES - RUP


Se exigirá la presentación de este requisito para la suscripción del respectivo contrato de Consultoría.

3.2.2
CONDICIONES ADICIONALES


Para fines de adjudicación y suscripción del Contrato, el Proponente adjudicatario deberá cumplir los requisitos que constarán en las estipulaciones correspondientes del contrato.


3.2.2.1
LUGAR DE TRABAJO


Obligarse a realizar los trabajos en los lugares que los requerimientos de la ejecución del proyecto así lo determinen


3.2.2.2
NOMINA DEL PERSONAL


Obligarse a mantener la nómina del personal técnico constante en la propuesta; salvo casos de fuerza mayor, o incapacidad debidamente comprobados, en cuyo caso se exigirá que los técnicos reemplazantes tengan igual o mayor calificación que los reemplazados.

3.2.2.3
SUPERVISION

Aceptar en forma expresa la supervisión evaluación y control que el Beneficiario establezca para el normal desarrollo de la consultoría así como para el cabal cumplimiento del contrato.



3.2.2.4
RESPONSABILIDAD

La firma Consultora será responsable de los trabajos desarrollados para realizar el seguimiento del Proyecto, de acuerdo con los términos de referencia que se presentan en anexo a estos pliegos y se extenderá hasta cinco años posteriores a la fecha de entrega- recepción definitiva del Proyecto.

3.2.2.5
CONSULTAS


Obligarse a absolver las consultas acerca de los trabajos desarrollados en el proceso de seguimiento, que el beneficiario y el Ministerio del Ambiente formulen durante su elaboración y en el transcurso de los seis meses posteriores a la fecha de entrega-recepción del proyecto.

3.2.2.6
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO


Entregar una de las garantías previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por un valor equivalente al 5%, del monto total del Contrato, para seguridad de su cumplimiento y para responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros.


Esta garantía tendrá validez para todo el período de ejecución del contrato, hasta la fecha de suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del proyecto.

3.2.2.8
GARANTIA POR ANTICIPO


Entregar una de las garantías previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por un monto equivalente al cien por cien (100%) del valor que el  Beneficiario le entregue en concepto de anticipo, para garantizar  su correcta utilización.


Esta garantía estará vigente hasta cuando el Proponente contratado haya amortizado el valor del anticipo; y, podrá ser actualizada de acuerdo con los saldos reales.


3.3
Condiciones económicas:



Durante la negociación económica, la comisión técnica utilizará paralelamente la información de costos referenciales del seguimiento de proyectos similares o comparables, con aquella que provenga de los formularios presentados por el proponente.

4. CALIFICACION

La evaluación de las propuestas de servicios de consultoría se realizará en dos (2) fases. La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta, y la segunda, es la evaluación económica, la cual tiene por objeto calificar el monto de la propuesta. Los miembros de la Comisión Técnica no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i

c1= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica, en este caso c1=0,80
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica, para el presente caso c2=0,20
Obtenidos los valores de la calificación de las propuestas, éstas se pondrán en conocimiento de los proponentes en el término de dos días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la Comisión Técnica. En los siguientes dos días hábiles los oferentes podrán presentar por escrito observaciones exclusivamente respecto de su propuesta, luego de lo cual en el término de otros dos días hábiles desde la fecha tope para que los participantes formulen observaciones sobre su oferta, la Comisión Técnica notificará por escrito los resultados finales estableciendo el orden de los concursantes de acuerdo al puntaje obtenido. El número de propuestas seleccionadas no podrán ser más de tres.

4.3
MONEDA DE PROPUESTA Y NEGOCIACION

La moneda de cotización de la oferta económica será en dólares. 

5.
NEGOCIACION TECNICA, ECONOMICA Y CONTRACTUAL

Con los resultados de la calificación de la oferta económica de los oferentes seleccionados, la Comisión Técnica procederá a negociar con el oferente calificado en primer lugar los aspectos técnicos, y contractuales y a los ajustes económicos que se deriven de tal negociación. De llegarse a un acuerdo en los aspectos técnicos y contractuales y los respectivos ajustes económicos, se procederá a la suscripción del acta de negociación en la que constarán los términos convenidos.

La  negociación comprenderá los siguientes aspectos, que se realizarán en conjunto:

5.1
Negociación técnica
Análisis y acuerdos sobre los aspectos técnicos de la propuesta que permitan que el alcance, el contenido, la metodología y la asignación de recursos humanos y físicos garanticen plenamente los objetivos de la fiscalización a contratarse.

5.2
Negociación económica 
Análisis y ajustes de los aspectos económicos de la propuesta en función de los componentes técnicos, así como de los costos. Para este efecto, adicionalmente se tomarán como referencia los costos acordados en el seguimiento de proyectos  similares o comparables ejecutados anteriormente en el país.

Si el proponente resultare rechazado no podrá ser llamado para nuevas negociaciones sobre el mismo proceso.

5.3
Negociación contractual:

Se establecerán los términos contractuales, para la cual la Comisión Técnica y la firma consultora se basarán en el modelo de contrato de seguimiento de proyectos que forma parte de las bases.

6.
ADJUDICACION Y CONTRATACION

Suscrita el acta de negociación, la máxima autoridad procederá a la adjudicación al oferente calificado en primer lugar. El acto de adjudicación se notificará a todos los participantes  y el acta de negociación, debidamente suscrita, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.
7.
CAUSAS PARA RECHAZAR LA PROPUESTA

7.1
Será motivo de rechazo de la oferta el incumplimiento de los requisitos establecidos en las instrucciones a los oferentes.

7.2
Por falta de veracidad en la información proporcionada por el oferente será causa de rechazo de la oferta. Si la falta de veracidad se comprobare una vez suscrito el contrato, será causa de terminación unilateral del contrato.

PARTE  II
TC  \l 1 "PARTE II"
TERMINOS DE REFERENCIA
Ministerio del Ambiente

Plan de Reparación Ambiental y Social - PRAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

 “Plan de Manejo Ambiental del Río Teaone y 
 estuario del Río Esmeraldas” 
Quito, Ecuador

NOVIEMBRE – 2008 

 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.1 En el Registro Oficial No. 131 de 24 de Octubre de 2005,  se publicó el Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, que establece en el art. 56 lo siguiente: “ Los recursos que constan en el numeral 5 del segundo artículo innumerado  del Título  III  de  la  ley,  previstos  para reparación ambiental y social por efecto de los impactos generados por las  actividades  hidrocarburíferas  o  mineras  desarrolladas  por el Estado,  se  canalizarán a través del Ministerio del Ambiente para los planes  y  proyectos  elaborados  y  aprobados  por  esa Secretaría de Estado.
1.2 La Municipalidad de Esmeraldas, mediante Oficio No. 123DGA-IME de 1 de abril de 2008,  presenta al Ministerio el proyecto definitivo denominado “Plan de Manejo Ambiental del río Teaone y el Estuario del río Esmeraldas”, cuya ejecución se realizará en dicha jurisdicción, y que contiene los siguientes componentes:

    i. Gestión de desechos sólidos 

    ii. Rehabilitación de orillas con especies nativas de flora en el estuario del Río  Esmeraldas.

    iii. Control de inundaciones mediante la siembra de Bambú en las riberas del Río Teaone.

    iv. Capacitación y socialización del proyecto.

    v. Monitoreo y fortalecimiento institucional.

1.3 La Asamblea Nacional Constituyente, el 2 de abril de 2008 promulgó la “Ley Orgánica para la recuperación de los usos de los recursos petroleros del Estado y racionalización administrativa de los procesos de endeudamiento” en la que dispone que los recursos públicos de origen petrolero afectados por el mandato del Título ll de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal-LOREYTF deberán ingresar al Presupuesto del Gobierno Central en calidad de ingresos de capital y serán distribuidos única y exclusivamente para fines de inversión.
1.4 Los problemas asociados a la actividad hidrocarburífera son conocidos por su negativo impacto hacia la fauna, la flora y los seres humanos que viven en las áreas de influencia de dicha actividad. La población de varias zonas de la Amazonía y costa ecuatorianas, y en particular la ciudad de Esmeraldas por la presencia de la Refinería Estatal, han estado expuestas desde hace treinta años a los agentes contaminantes asociados a las distintas fases de la actividad petrolera. Por ello, parte de la población se ha visto afectada en la salud y pérdida de la calidad ambiental de su hábitat, considerando la exposición crónica y la vía de contacto entre el agente contaminante y los pobladores se define que el riesgo es mayor para las personas cuyos hogares están próximos de los pozos, estaciones de producción y refinerías.
1.5 La Unidad Gestora del Proyecto de Reparación Ambiental y Social-PRAS del Ministerio del Ambiente, mediante informe técnico del 16 de mayo de 2008, suscrito por el Coordinador Técnico de la Unidad y por el Especialista del componente de Infraestructura Social, certifica la viabilidad técnica del proyecto presentado a esta Cartera de Estado, como parte del Plan de Reparación Ambiental y Social 2008.

1.6 Con oficio No SENPLADES-SPPIP-2008-161 del 16 de junio del 2008 esta Secretaría da la prioridad al proyecto luego de lo cual el Ministerio del Ambiente con oficio 76-2008 PRAS-MA solicita al Ministerio de Finanzas la creación del espacio presupuestario necesario para la ejecución del proyecto.

1.7 Mediante oficio No 3059 MEF-SP-CACP-GE-2008 del 7 de julio de 2008, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador emite el dictamen favorable para la modificación presupuestaria propuesta y crea la estructura programática requerida.
1.8 El 23 de julio de 2008 se suscribe el Convenio No. 1252 de Participación Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y la Ilustre Municipalidad de Esmeraldas para la ejecución del proyecto “Plan de Manejo Ambiental del río Teaone y el Estuario del río Esmeraldas”

1.9 El problema de la contaminación del Río Teaone y Esmeraldas afecta a toda la ciudad de Esmeraldas,  sin embargo la población objetivo se consideró a la que vive en las orillas de los ríos Teaone y Esmeraldas que recibe servicios del mismo, los beneficiarios serán los habitantes de los barrios: La Tolita 1 y 2, La Propicia, Sector Codesa, El Potosí, Santa Martha, Barrio 55 Casas, Sector Refinería, Sector Manglares.
OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

Objetivo general

2.1.1. Realizar el proceso de acompañamiento, apoyo técnico y administrativo, evaluación y control permanentes a la ejecución del  proyecto “Plan de Manejo Ambiental del Río Teaone y Estuario del Río Esmeraldas “, para garantizar la obtención de sus resultados esperados.
Actividades

El control, seguimiento y monitoreo deben estar basados en una Metodología de Gestión de Proyectos sustentada en una herramienta informática que presente indicadores cualitativos y cuantitativos, definiéndose qué actividades han sido implementadas y cómo su implementación se reflejará en los resultados planeados.
2.2.1. Las actividades principales que deberá realizar la firma consultora que resultare adjudicada con el contrato son las siguientes:

· Asesorar a nivel estratégico y operativo a la empresa ejecutora del proyecto, facilitando información, herramientas y procesos de reflexión, si fuese necesario;

· Establecer si el Proyecto se está realizando conforme a los Planes Operativos;

· Examinar los Supuestos del Proyecto, determinando si existe el riesgo de no cumplir con los objetivos;

·  Identificar los problemas recurrentes que presenta el Proyecto y plantear las soluciones respectivas;

·  Recomendar eventuales cambios a los planes de ejecución del Proyecto, en función del cumplimiento de los plazos y objetivos pactados en el Convenio de Participación Institucional;
· Realizar el Seguimiento del avance físico del Proyecto y elaborar indicadores de seguimiento y avance de sus componentes:

  “Gestión de desechos sólidos”.

  “Rehabilitación de orillas con especies nativas de flora y de protección de inundaciones”.
  “Control de inundaciones”
  “Capacitación y socialización del proyecto”

             “Monitoreo y fortalecimiento institucional”
·  Detectar eventuales inconformidades y desviaciones durante la ejecución del proyecto, según los resultados y los objetivos previstos;

·  Señalar eventuales aspectos críticos en la realización del proyecto, en particular comunicando posibles variaciones en los tiempos previstos para la finalización del mismo;

· Formular y proponer al PRAS y al Municipio de Esmeraldas oportunas medidas correctivas;
· Realizar reuniones periódicas de información y coordinación con todos los actores involucrados en el proyecto;

· Elaborar boletines de difusión del estado de avance del proyecto;

· Presentar informes mensuales de avance del proyecto con recomendaciones y conclusiones.

ENFOQUE Y METODOLOGÍAS

3.1. El enfoque del seguimiento deberá ser ante todo participativo en todas las etapas, deberá identificar los mecanismos de seguimiento en el mediano plazo, de acuerdo a cada unos de los subprogramas; en el caso de la reforestación, por ejemplo, se debe realizar el seguimiento al menos dos años, y, asegurar el prendimiento mínimo del 70% de las plantas sembradas. 

3.2. Para el seguimiento participativo se conformará un Comité de Seguimiento en el cual participen directamente el Director de la Regional Esmeraldas del Ministerio del Ambiente o su delegado, el  técnico de la UEG-PRAS responsable del proyecto, un representante de la Sociedad Civil Esmeraldeña, técnicos de la Dirección Ambiental del Municipio de Esmeraldas, técnicos de la Empresa Contratista y técnicos de la Consultora. Este Comité deberá reunirse con frecuencia mensual y deberá realizar un recorrido por los trabajos desarrollados por la Empresa Contratista, a fin de verificar su avance.
3.3. Para la realización de esta consultoría deberán cumplirse:
a. Etapa de organización y seguimiento, que incluye las siguientes tareas:

· Organización del equipo consultor y coordinación de actividades iniciales con el MAE, Municipio y sociedad civil esmeraldeña.
· Afinamiento del plan de trabajo, incluyendo un cronograma detallado y asignación de responsabilidades.
· Revisión de información secundaria.

· Coordinación de la conformación del Comité de Seguimiento (CS). 
· Efectuar una primera reunión del CS para presentar y definir los procedimientos metodológicos, logísticos y operativos del proceso, alcances y responsabilidades de los miembros del CS con relación a su participación en el seguimiento.
· Elaboración de informes mensuales de seguimiento por componentes
b. La etapa de socialización que deberá incluir:  

· Preparación de los productos finales, socializándoles para ser presentados a las autoridades competentes y al público en general para su conocimiento, consenso, aprobación pertinente y aplicación.

· Organizar dos eventos para presentar los resultados obtenidos con la implementación del proyecto, a todos los sectores de la sociedad civil vinculados directamente con la gestión del área. Los costos de los talleres correrán a cargo de la firma consultora.
PRODUCTOS ESPERADOS
Entregará mensualmente un informe de avance identificando claramente los logros alcanzados, dificultades presentadas, mecanismos de solución a los problemas detectados, conclusiones y recomendaciones y anexo fotográfico;

Actas y Ayudas Memorias de las reuniones del Comité de Seguimiento y de todos los eventos y talleres que se realicen;

Un documento de resumen ejecutivo final del proyecto;

Un documento final, validado por parte de los actores participantes en el proceso;
Tres presentaciones de Power Point en formato digital sobre el proceso y contenidos del proceso de seguimiento;
Un documento de sistematización de la experiencia tanto de la ejecución como del seguimiento del proyecto
PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la consultoría para el seguimiento del proyecto es de 18 meses. Para el efecto, la firma consultora deberá presentar un cronograma detallado de actividades.

REQUISITOS DE LA FIRMA CONSULTORA Y PERSONAL MÍNIMO

Para el desarrollo de la presente consultoría, se requiere de una firma consultora que reúna los siguientes requisitos:

a. Experiencia en planificación participativa, seguimiento y evaluación de proyectos sociales.
b. Experiencia en planificación y manejo sostenible de recursos naturales.

c. Experiencia en ecología, flora y fauna del Ecuador, específicamente de la región norte costera.

d. Habilidad y aceptación para trabajar con diferentes actores vinculados, tales como: Ministerio del Ambiente, gobierno seccional, otras entidades gubernamentales, comunidades locales, empresas, entre otros.

Personal mínimo requerido:

· Especialista en planificación y seguimiento de proyectos (coordinador)

· Especialista en flora del Ecuador y reforestación (tiempo parcial)

· Especialista en relacionamiento comunitario, facilitación de talleres, coordinación con actores locales, etc. (tiempo parcial)
· Especialista en educación, capacitación y comunicación (tiempo parcial)
· Especialista en manejo de desechos sólidos (tiempo parcial)
· Especialista en hidráulica y sanitaria (tiempo parcial)
La participación temporal de los técnicos y otro personal en las diferentes etapas del proyecto, estará definida por las responsabilidades de cada uno de ellos/as y deberá estar especificada en la propuesta de aplicación de esta consultoría, garantizando una adecuada coordinación y trabajo en equipo.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de la presente consultoría se detalla a continuación: 

a. 40% a la firma del contrato; y,

b. El saldo (60%) en pagos trimestrales a la entrega y aprobación de los informes de avance correspondientes. 

SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA
La supervisión de la Consultoría estará a cargo de la UEG-PRAS, para el efecto la UEG-PRAS designará al técnico(s) responsable(s) de la supervisión de la Consultoría contratada.
PARTE  III
TC  \l 1 "PARTE II"
FORMULARIOS
FORMULARIOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA
FORMULARIO Nº 1.1: 

Carta de presentación y compromiso
FORMULARIO Nº 1.2: 

Curriculum vital de la Firma Consultora
FORMULARIO Nº 1.3: 

Curriculum vitae del Personal Técnico Principal

FORMULARIO Nº 1.4: 

Metodología de trabajo
FORMULARIO Nº 1.5: 

Cronograma de Actividades
FORMULARIO Nº 1.6: 

Comentarios a los Términos de Referencia
FORMULARIOS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA
FORMULARIO Nº 2.1: 

Propuesta Económica

F O R M U L A R I O   Nº  1.1TC  \l 5 "O R M U L A R I O   Nº  1.1"
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Señor

Guido Mosquera 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA
PLAN DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL - PRAS
Ciudad.-






ATENCIÓN:
COMISIÓN TÉCNICA 
De mi consideración:

El suscrito, atendiendo a la invitación No.   -PRAS efectuada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec  del 24 de noviembre del 2008, presenta la información pertinente para participar en el Procedimiento de negociación y contratación de los servicios de Consultoría para el SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RÍO TEAONE Y ESTUARIO DEL RÍO ESMERALDAS, de conformidad con lo requisitos establecidos en estos documentos, términos de referencia, etc. los que conozco y acepto, sometiéndome a todo lo establecido en ellos, así como a las leyes ecuatorianas correspondientes.

Igualmente, garantizo la veracidad de la información presentada y me sujeto, en caso de controversia, a los jueces competentes de Esmeraldas y al trámite que establece la Ley, renunciando para el efecto fuero y domicilio.

(Lugar y Fecha)
     
          ( Nombre y Firma del Oferente)

FORMULARIO Nº 1.2

CURRICULUM VITAE DE LA FIRMA CONSULTORA
1.  IDENTIFICACION 


Nombre:     ________________________________________________________________ 


Nacionalidad______________________________________________


Ciudad ____________ dirección: calle _____________________________ No. __


Teléfonos: 
___________  

Fax:
___________  _____________  E.Mail __________________ 


Dirección domiciliaria: 

Ciudad _____________  dirección: calle ____________________________ No. __


Teléfonos __________  _____________  ____________ 


Fax: ___________  _____________  E.Mail ____________

2.  EXPERIENCIA ESPECIFICA EN PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (Estudios, formulación, elaboración de planes de desarrollo, ejecución, etc.)

Nombre del proyecto 

Breve descripción: 


Entidad Beneficiaria:



Dirección: 




Tiempo de ejecución: 



Monto del Proyecto:


Nombre del Supervisor o Jefe:


3.  EXPERIENCIA ESPECIFICA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL

Nombre del proyecto

Breve descripción: 


Entidad Beneficiaria:



Dirección: 




Tiempo de ejecución:

Monto del Proyecto:
 



Nombre del Supervisor o Jefe:


Declaro bajo juramento que me encuentro físicamente apto para desarrollar el trabajo de consultoría objeto del proceso de selección y que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad

Nota:
La experiencia se acreditará con certificaciones emitidas por la entidad contratante (beneficiaria del proyecto) debidamente notarizadas.
(lugar y fecha)





(nombre y firma Representante Legal)
FORMULARIO Nº 1.3
CURRICULUM VITAE DEL(OS) TECNICO(S)
1.  Nombres Completos: 

2.  Lugar y fecha de nacimiento: 
3.  Dirección:
4.  Teléfonos / Fax:
5.  Correo electrónico 
6.  Nacionalidad: 

7.  Título Profesional

Universidad

Año Graduación

8.  EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL 

Nombre del proyecto 

Breve descripción: 


Entidad Beneficiaria:



Dirección: 




Tiempo de ejecución: 



Monto del Contrato:


Nombre del Supervisor o Jefe:


9.  EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL 

Nombre del proyecto 

Breve descripción: 


Entidad Beneficiaria:



Dirección: 




Tiempo de ejecución: 



Monto del Contrato:

Nombre del Supervisor o Jefe:
Declaro bajo juramento que me encuentro físicamente apto para desarrollar el trabajo de consultoría objeto del proceso de selección y que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.
Nota:
La experiencia se acreditará con certificaciones emitidas por la entidad contratante (beneficiaria del proyecto)
(lugar y fecha)





(nombre y firma del consultor)
(nombre y firma del oferente)

F O R M U L A R I O   Nº  1.4TC  \l 5 "O R M U L A R I O   Nº  1.8"
METODOLOGIA DE TRABAJO

El Proponente, basándose en el conocimiento que tenga sobre el área del trabajo, así como sobre los objetivos y propósitos del seguimiento del proyecto 2Plan de Manejo Ambiental del Río Teaone y Estuario del Río Esmeraldas” presentará una metodología de ejecución de la Consultoría.
Se señalarán los criterios y lineamientos más importantes con los que se abordará el Seguimiento del proyecto, que permitan visualizar la concepción y enfoque del Proponente sobre el mismo.

(lugar y fecha)



(nombre y firma del representante legal de la consultora)
F O R M U L A R I O   Nº  1.5TC  \l 5 "O R M U L A R I O   Nº  1.12"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Cronograma de Actividades realizado por la Consultora será en el formato libre
(lugar y fecha)



(nombre y firma del representante legal de la consultora)
F O R M U L A R I O   Nº  1.6TC  \l 5 "O R M U L A R I O   Nº  1.12"
COMENTARIOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los Comentarios a los Términos de Referencia realizados por la Consultora serán en formato libre.
(lugar y fecha)



(nombre y firma del representante legal de la consultora)
FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE Nº 2)
	PROPUESTA ECONOMICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL

	 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RÍO TEAONE Y ESTUARIO DEL RÍO ESMERALDAS

	
	
	
	

	                                        FORMULARIO No 21

	
	RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	
	
	
	
	

	
	CONCEPTO
	VALOR TOTAL

	
	
	(dolares)

	
	A.  SUELDOS
	
	
	 

	
	1.  PERSONAL TECNICO
	
	0 

	
	2.  PERSONAL AUXILIAR
	
	0 

	
	B.  VIAJES Y VIATICOS
	 
	0 

	
	C.  SUBCONTRATO Y SERVICIOS VARIOS
	0 

	
	D.  COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS
	 
	 
	0 

	
	E.  IMPREVISTOS 10% DE A.
	 
	0 

	
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)
	 
	 
	0 

	FORMULARIO A
	
	
	
	

	SUELDOS DEL PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE
	

	DESCRIPCION
	FUNCION
	TIEMPO (mes)
	MENSUAL
	TOTAL

	PERSONAL TECNICO
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	
	
	SUBTOTAL 1
	0 

	PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	
	SUBTOTAL 2
	0 

	 
	 
	 
	TOTAL A. :
	0 

	FORMULARIO B
	
	
	
	

	VIAJES Y VIATICOS

	 
	 
	 
	VALOR
	VALOR

	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	UNITARIO
	TOTAL

	1. VIAJES
	
	
	
	 

	A.  PERSONAL TECNICO
	U
	 
	 
	0 

	B.  PERSONAL AUXILIAR
	U
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	2.  VIATICOS
	 
	 
	 
	 

	A.  PERSONAL TECNICO
	Días
	 
	 
	0 

	B.  PERSONAL AUXILIAR
	Días
	 
	 
	0 

	 
	 
	SUBTOTAL VIATICOS
	 
	0 

	 
	 
	 
	TOTAL B:
	0 

	FORMULARIO  C
	
	
	
	

	SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS

	 
	 
	 
	COSTO
	COSTO

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	UNITARIO
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	                                             TOTAL C :
	0 

	FORMULARIO  D
	
	
	
	

	COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS

	 
	 
	 
	COSTO
	COSTO

	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	UNITARIO
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	 
	 
	 
	 
	0 

	                                             TOTAL D:
	0 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	OFERENTE
	
	
	Quito, ..de…….2008


