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Econ6mica y Social




DIRECCIÓN PROVINCIAL TUNGURAHUA



INFORMACION GENERAL DE LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE ADHESION DE LAS OBRAS DEL ORI EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
OBJETIVO DE LA CONTRATACION: 

Rehabilitar la infraestructura física de los centros del ORI en la provincia de  Tungurahua, a través de contratos de adhesión entre los profesionales que en días anteriores demostraron interés en ejecutar dichas obras. 

NORMATIVA A APLICAR:

· Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 de 4 de agosto del 2008; 

· Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicado en el Registro Oficial No. 399 de 8 de agosto del 2008; y,

· Acuerdo Ministerial No. 597 de 12 de marzo del 2007, reformado con Acuerdo Ministerial No. 896 de 13 de agosto del 2008.

PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION:

1. En la contratación de las obras a rehabilitar se aplicará en lo que fuere posible el procedimiento previsto en el numeral 2 del artículo 51 y 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 100 de su Reglamento.

2. Por transparencia y en cumplimiento con la LOSNCP los pliegos se subirán al portal www.compraspublicas.gov.ec independientemente que se envíen las invitaciones a los profesionales que demostraron interés en semanas anteriores. 

CENTROS QUE SERÁN REHABILITADOS:

	CANTON
	PARROQUIA
	CENTRO
	REFERENCIAL
	PLAZO

	Ambato
	Pilahuín
	Mashipura
	 USD  40.262,64
	84 días 

	Ambato
	Pilahuín
	Los Nevaditos
	USD. 40.262,64
	84 días 

	Ambato
	Pilahuín
	Los Angelitos
	USD 38.346,93
	70 días 

	Ambato
	Pilahuín
	Los Mesías
	USD 32.979,92
	70 días


PRESUPUESTO REFERENCIAL:  

3. De conformidad con los estudios técnicos y el presupuesto referencial de cada una de las obras que ha sido aprobado por la Dirección de Planificación y Fiscalización de Obras.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA:

4. Se cuenta con fondos propios de la Dirección Provincial del MIES de Tungurahua mediante partida No. 200828000260000026000050017505011800001.
ESTUDIOS TECNICOS:

5.
Para el presente procedimiento de contratación se consideran los Estudios Técnicos preparados por los profesionales contratados en la Provincia y que fueron aprobados por la Dirección de Planificación y Fiscalización de Obras del MIES. 

DEL TRAMITE:

6.
Se invitará al sorteo de adjudicación a los profesionales de la construcción que hasta el 20 de agosto del 2008 demostraron interés en la elaboración de los estudios y ejecución de los CDI del ORI en la provincia de Tungurahua.   

7.
Para que los profesionales puedan ser inscritos al sorteo público de adjudicación de los contratos de adhesión, previamente deberán entregar en la Dirección Provincial el formulario de no objeción a los estudios técnicos y aceptación del presupuesto referencial debidamente firmado.

8.
En razón de que el sistema COMPRAS PUBLICAS aún no habilita el sorteo automático aleatorio, la Dirección Provincial realizará los sorteos públicos en la Dirección Provincial de Tungurahua,  el día jueves 20 de noviembre del año en curso, con la participación de los profesionales que demostraron interés y suscribieron el formulario arriba señalado.

9. En el día y hora señalados se realizarán los sorteos públicos de adjudicación de acuerdo al procedimiento establecido en el Instructivo de Sorteo Público. El profesional que realizó los estudios de una obra no puede ser adjudicatario de la misma. 

10. Se levantará un acta del sorteo y adjudicación. 

11. Posteriormente se suscribirán los contratos correspondientes en cuatro ejemplares. Los contratos no tendrán reajuste de precios, por esa situación se entrega 70% de anticipo. 

Dr. Flavio López Cando, Msc.
DIRECTOR PROVINCIAL  
MIES  TUNGURAHUA
Calle Primera Imprenta No. 9-38 y Maldonado 

e-mail tungurahua.mies.gov.ec  
Teléfonos: 2823617 –2422046

Ambato – Ecuador 


