CONTRATO No. DIGPER-003-2008
COMPARECIENTES: 

Comparecen por una parte, la Armada del Ecuador, representada por el señor Contralmirante Pablo DOUSDEBES Boada, en su calidad de DIRECTOR GENERAL DEL PERSONAL,  conforme lo acredita con la Orden General No 228 del 03 de Diciembre del 2007; a quien se le denominará "EL CONTRATANTE",  y por otra parte, el señor Miguel Angel DELGADO por sus propios derechos y en calidad de propietario del TALLER ARTESANAL DELGADO, quien se lo denominará “EL CONTRATISTA”, quienes celebran el contrato contenido en las cláusulas siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES 

a) La  Armada  del  Ecuador  a  través  de la DIRECCIÒN DE VIVIENDA, necesita contratar los trabajos de de “MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA: ANAQUELES DE COCINA, PUERTAS y CAJONERAS, EN LOS SECTORES DE VIVIENDA FISCAL DE LA ARMADA DEL LIMONAR, SAUCES IV, BASUIL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ABEL GILBERT 1 y 2 EN LA CIUDAD DE DURÁN”, existiendo los recursos disponibles para este proyecto de acuerdo a la certificación presupuestaria No 2008-070  del 27 de febrero del 2008.

b) La Armada del Ecuador a través de la Comisión Especial de Contrataciones de la Dirección General del Personal con sede en Guayaquil,  en sesión del 17 de marzo del 2008, conforme consta en el ACTA No. COMIES-DIGPER-001/2008 “CARPINTERIA”, resolvió iniciar los trámites e invita a Concurso Privado para contratar los trabajos de de “MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA: ANAQUELES DE COCINA, PUERTAS y CAJONERAS, EN LOS SECTORES DE VIVIENDA FISCAL DE LA ARMADA DEL LIMONAR, SAUCES IV, BASUIL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ABEL GILBERT 1 y 2 EN LA CIUDAD DE DURÁN”, a los siguientes proveedores: Arq. Belkis Alvia, Arq. Oscar Roldan, Arq. Francisco Valero, Ing. Edin Andrade, Ing. Roman Gordillo, Ing. Luís Fernandez, Arq. Johnny Chasang, Ing. Marcos Villavicencio (Ecuamaderas), Ing. Josè Wonsang, Ing. Pedro Cuzco, Cía Modermueble, Miguel Angel Delgado  A señalando como fecha limite de presentación de propuestas el día 04 de abril del 2008, tal como consta relacionado en el oficio No. Circular DIGPER-COT-007-0 del 17 de marzo del 2008.
c) La Comisión Especial de la Dirección General del Personal, en sesión del 01 de abril del 2008, conforme consta en el ACTA No. COMIES-DIGPER-002/2008 “CARPINTERIA”, realizó la apertura de los sobres  y resolvió nombrar una Comisión de Apoyo integrado por señores CPCB-AB Orlando Guillen, quien actuará como Presidente y los señores: TNNV-IG Washington Moscoso, SERPUB. ARQ. Mentor Jaramillo y SERPUB. DRA. Mónica Viera  para que elaboren el respectivo Informe Técnico- Económico hasta el día 16 de Abril del 2008 a las 15H00.
d)  La Comisión Especial de la Dirección General del Personal, en sesión del 09 de  Abril del 2008 conforme consta en el ACTA No. COMIES-DIGPER-003/2008 “CARPINTERIA”, en conocimiento del Informe Técnico-Económico DIGPER-009-2008 y en base al mismo resolvió adjudicar los trabajos de de “MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA: ANAQUELES DE COCINA, PUERTAS y CAJONERAS, EN LOS SECTORES DE VIVIENDA FISCAL DE LA ARMADA DEL LIMONAR, SAUCES IV, BASUIL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ABEL GILBERT 1 y 2 EN LA CIUDAD DE DURÁN”, al señor Miguel Angel Delgado por un valor total de USD $ 73.990,30 (Setenta y tres mil novecientos noventa con 30/100 Dólares Estadounidenses) sin incluir IVA, y que una vez analizada cumple con todo lo exigido en los documentos precontractuales, especificaciones generales y técnicas determinadas por la institución y por convenir a los intereses institucionales.

SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES 

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos habilitantes:

a.) Orden General No 228 del 03 de Diciembre del 2007
b.) Oferta presentada por el adjudicatario Miguel Angel Delgado
c.) Cédula de Ciudadanía del Contratista.

d.) Actas de las sesiones realizadas: ACTA  No.  COMIES-DIGPER-001/2008 “CARPINTERIA”; ACTA  No.  COMIES-DIGPER-002/2008 “CARPINTERIA” y ACTA  No.  COMIES-DIGPER-003/2008 “CARPINTERIA”
e.)  Los documentos precontractuales, así como las características y especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutarse, la formula de reajuste de precios, y demás documentación presentada en la oferta. 
f.) Certificación del Contratista de la Contraloría sobre cumplimiento de contratos con el Sector Público.

g.) Certificado de no ser deudor moroso del Banco Nacional de Fomento

h.) Certificación presupuestaria No 2008–070   
i.) Oficio de Adjudicación No. DIGPER-COT-054-0 del 16-ABR-2008
j.) Certificado de la Superintendencia de Bancos en el que indique que el contratista no ser deudor de créditos castigados y calificados con “E” de conformidad con lo previsto en el inciso quinto del articulo 21 de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributario financiero.
k.) Las garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, Buen Uso del Anticipo, Debida Ejecución de la Obra y Buena Calidad de los Materiales.
l.) Los documentos precontractuales, así como las características y especificaciones técnicas de los bienes a adquirirse;
m.) Certificado de la Contratista de no ser deudor moroso del Banco Nacional de Fomento, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Codificación de la ley de Contratación Pública.

TERCERA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los Contratantes. En todo caso su interpretación estará acorde con las siguientes normas: Cuando los términos se hayan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los Contratantes. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Armada del Ecuador la que determine la prevalecencia de un texto,  de conformidad con el objeto contractual. 

La Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento  de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el contratista informará de inmediato al Administrador del Contrato.

CUARTA: OBJETO

El objeto del presente realizar los trabajos de “MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA: ANAQUELES DE COCINA, PUERTAS y CAJONERAS, EN LOS SECTORES DE VIVIENDA FISCAL DE LA ARMADA DEL LIMONAR, SAUCES IV, BASUIL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ABEL GILBERT 1 y 2 EN LA CIUDAD DE DURÁN” de conformidad con la oferta presentada por Miguel Angel Delgado,  características y especificaciones técnicas que  constan en la oferta,  documentos que forman parte integrante de este contrato, y de conformidad al siguiente detalle: 
	GRUPO
	ITEM
	SUB-ITEM
	DESCRIPCION
	UNI.
	CANT.

	1
	 
	 
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EL LIMONAR
	 
	 

	 
	1.1
	 
	ANAQUELES AEREOS DE COCINA 
	 
	 

	 
	 
	 
	EN VILLAS D-003-005-006
	 
	 

	 
	 
	1.1.1
	Dos módulos de dos puertas de (L = 0.60/0.70, A = 0.30, H = 0.60)m.
	u
	6,00

	 
	 
	1.1.2
	Un módulo de dos puertas con vidrio de (L = 0.90 a 1.00, A = 0.30, H = 0.30)m.
	u
	3,00

	 
	 
	1.1.3
	Un módulo esquinero en "L" a 45° con puerta de vidrio (L = 0.60x0.60, A = 0.30, H = 0.60)m.
	u
	3,00

	 
	 
	1.1.4
	Un módulo abierto con repisa (L = 0.30, A = 0.30, H = 0.60)m.
	u
	3,00

	 
	 
	
	EN VILLAS D-003-005-006-016 y C-014
	 
	 

	 
	 
	1.1.5
	Dos puertas de (A = 0.45 a 0.50 x H = 0.75 a 0.80)m.(una bajo lavaplatos y una bajo mesón auxiliar)
	u
	10,00

	 
	 
	1.1.6
	Una puerta de (A = 0.40 a 0.45 x H = 0.75 a 0.80)m. (a lado de cajonera bajo mesón de lavaplatos)
	u
	5,00

	 
	 
	1.1.7
	Dos puertas de (A = 0.20 a 0.30 x H = 0.75 a 0.80)m.
	u
	9,00

	 
	 
	1.1.8
	Módulo de 4 cajones de (A = 0.40 a 0.45 x H = 0.75 a 0.80)m. (bajo mesón de lavaplatos a lado de área para tacho de basura)
	u
	5,00

	 
	 
	1.1.9
	Dos tableros verticales divisorios de (A = 0.50 x H = 0.75 a 0.80)m.
	u
	9,00

	 
	 
	1.1.10
	Cuatro repisas horizontales de (A = 0.25 a 0.30 x 0.40)m. (bajo mesones dos en cada uno)
	u
	18,00

	 
	 
	1.1.11
	Dos tableros horizontales para repisa intermedia de (L = 1.00 a 1.20 x A = 0.40)m.
	u
	10,00

	 
	 
	 
	EN VILLA D-004 (mesón auxiliar)
	 
	 

	 
	 
	1.1.12
	Módulo de 4 cajones de (A = 0.50 x H = 0.75 a 0.80)m.
	u
	1,00

	 
	 
	1.1.13
	Una puerta de (A = 0.40 x H = 0.75 a 0.80)m.
	u
	1,00

	 
	 
	
	ALACENA EN VILLAS D-002- 003-005-006-007-016 y C-014
	 
	 

	 
	 
	1.1.14
	Dos puertas de (A = 0.45/0.50 x H = 1.90/1.95)m.
	u
	14,00

	 
	 
	1.1.15
	Dos puertas de (A = 0.45/0.50 x H = 0.30/0.40)m.
	u
	14,00

	 
	 
	1.1.16
	Un tablero divisorio vertical de (A = 0.50 x H = 1.90/1.95)m.
	u
	7,00

	 
	 
	1.1.17
	Un tablero divisorio horizontal de (L = 0.90 a 1.00 x A = 0.50)m.
	u
	7,00

	 
	 
	1.1.18
	Cuatro tableros para repisas de (A = 0.45 x 0.50 x 0.50)m.
	u
	28,00

	 
	 
	
	Nota: Incluye jambas del ancho de la mocheta y cenefas en anaqueles aéreos tanto en la parte superior como inferior.
	 
	 

	 
	 
	
	SUBTOTAL ITEM 1.1
	 
	 

	 
	1.2
	
	MANTENIMIENTO DE ANAQUELES Y  MESONES
	 
	 

	 
	 
	
	EN VILLA A-011
	 
	 

	 
	 
	1.2.1
	Relaqueado de la carpintería existente: anaquel aéreo, bajo mesones, alacena y cambio de topes dañados.
	u
	1,00

	 
	 
	
	EN VILLA D-002
	 
	 

	 
	 
	1.2.2
	Relaqueado de la carpintería existente: anaquel aéreo y bajo mesones.
	m
	1,00

	 
	 
	
	EN VILLA D-004
	 
	 

	 
	 
	1.2.3
	Relaqueado de la carpintería existente: anaquel aéreo, bajo mesón de lavaplatos y alacena.
	u
	1,00

	 
	 
	1.2.4
	Mesón auxiliar : loseta, contrapiso, pata, enlucido, cerámica y pintura (L = 1.00 x A = 0.60)m.
	u
	1,00

	 
	 
	1.2.5
	Revestimiento de marmetón sobre mesones A = 0.60 m.
	m
	4,00

	 
	 
	1.2.6
	Revestimiento de marmetón sobre zócalo A = 0.40 m.
	m
	6,00

	 
	 
	
	EN VILLA D-016 y C-014
	 
	 

	 
	 
	1.2.7
	Relaqueado de la carpintería existente: anaquel aéreo 
	u
	2,00

	 
	 
	1.2.8
	Contrapiso bajo mesones y alacena, cerámica y pintura
	u
	2,00

	 
	 
	1.2.9
	Revestimiento de marmetón sobre mesones A = 0.60 m.
	m
	8,00

	 
	 
	1.2.10
	Revestimiento de marmetón sobre zócalo A = 0.40 m.
	m
	12,00

	 
	 
	 
	Nota: Incluye jambas del ancho de la mocheta y cenefas en anaqueles aéreos tanto en la parte superior como inferior.
	 
	 

	 
	 
	 
	SUBTOTAL ITEM 1.2
	 
	 

	 
	1.3
	 
	MANTENIMIENTO PUERTAS EXTERIORES
	 
	 

	 
	 
	 
	EN VILLAS A-001-003-005, C-008-011-014-017-018, D-013
	 
	 

	 
	 
	1.3.1
	Mantenimiento de puertas: cambio de tablero MDF dañado con madera de cedro, elemento de las puertas que se encuentre dañado o con polilla y relaqueado integral.
	u
	9,00

	 
	 
	
	EN VILLAS A-002-006-007, C-001-002-006-010-012-013, D-001-007-008-011-012-014-017-018, E-006
	 
	 

	 
	 
	1.3.2
	Mantenimiento de puertas: relaqueado integral.
	u
	18,00

	 
	 
	
	SUBTOTAL ITEM 1.3
	 
	 

	 
	1.4
	
	MANTENIMIENTO ANAQUELES DE COCINA 
	 
	 

	 
	 
	
	EN BLOQUE N° 1 DPTOS. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-13-14-15y16
	 
	 

	 
	 
	
	EN BLOQUE N° 2 DPTOS. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15y16
	 
	 

	 
	 
	1.4.1
	Sacada, reconfección y reinstalación de puertas bajo mesones de acuerdo a las siguientes medidas:
	 
	 

	 
	 
	1.4.2
	Dos puertas de (0,40 X 0,75) a (0,38 X 0,75)m.
	u
	58,00

	 
	 
	1.4.3
	Una puerta de (0,32 X 0,75) a (0,31 X 0,75)m.
	u
	29,00

	 
	 
	1.4.4
	Una puerta de (0,45 X 0,75) a (0,45 X 0,75)m.
	u
	29,00

	 
	 
	1.4.5
	Una puerta de (0,45 X 0,75) a (0,28 X 0,75)m.
	u
	29,00

	 
	 
	1.4.6
	Sacada, cambio e instalación de batientes bajo mesones
	u
	87,00

	 
	 
	1.4.7
	Dos tableros verticales divisorios bajo mesón de (0,50 X 0,75)m.
	u
	58,00

	 
	 
	1.4.8
	Dos repisas horizontales intermedias bajo mesón de (0,55 X 0,45) y (1,10 X 0,45)m.
	u
	58,00

	 
	 
	1.4.9
	Puerta nueva bajo mesón (0,28 X 0,75)m.
	u
	29,00

	 
	 
	1.4.10
	Reparación de puertas en mueble aéreo
	u
	58,00

	 
	 
	1.4.11
	Cambio de puertas bajo lavarropa o mesón de gas de (0,40 X 0,80)m. 
	u
	10,00

	 
	 
	1.4.12
	Cambio de agarraderas
	u
	5,00

	 
	 
	1.4.13
	Cambio de topes
	u
	290,00

	 
	 
	1.4.14
	Cambio de bisagras
	u
	290,00

	 
	 
	1.4.15
	Contrapiso con cerámica E=0,05; A=0,50; L=3,00
	u
	29,00

	 
	 
	1.4.16
	Pintura
	u
	29,00

	 
	 
	1.4.17
	Relaqueado general de anaqueles de cocina
	u
	29,00

	 
	 
	 
	SUBTOTAL ITEM 1.4
	 
	 

	 
	 
	 
	SUBTOTAL GRUPO 1
	 
	 

	  

	2
	 
	 
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN ABEL GILBERT - I Y II
	 
	 

	 
	2.1
	 
	PUERTAS PRINCIPALES EN BLOQUES C-4;C-5;C-6 DE ABEL GILBERT - II 
	 
	 

	 
	 
	 
	PUERTAS INTERIORES EN BLOQUE N° 12 DE ABEL GILBERT – I
	 
	 

	 
	 
	2.1.1
	Desmontaje de puertas existentes
	u
	90,00

	 
	 
	2.1.2
	Resanes de boquetes de puertas
	u
	90,00

	 
	 
	2.1.3
	Pintada de resanes de boquetes
	u
	90,00

	 
	 
	2.1.4
	Puertas de madera en Cedro y MDF de ( 0.90 x 2.00)m
	u
	54,00

	 
	 
	2.1.5
	Puertas de madera en Laurel y MDF de (0.80 x 2.00)m
	u
	16,00

	 
	 
	2.1.6
	Puertas de madera en Laurel y MDF de (0.70 x 2.00)m
	u
	6,00

	 
	 
	2.1.7
	Cerradura de pomo KWISET para exterior
	u
	54,00

	 
	 
	2.1.8
	Cerradura de pomo KWISET para interior
	u
	22,00

	 
	 
	 
	SUBTOTAL GRUPO 2
	 
	 

	 

	3
	 
	 
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN SAUCES IV
	 
	 

	 
	3.1
	 
	PUERTAS INTERIORES EN BLOQUES N° 5 y 6 DE SAUCES - IV 
	 
	 

	 
	 
	3.1.1
	Desmontaje de puertas existentes.
	u
	90,00

	 
	 
	3.1.2
	Resanes de boquetes de puertas
	u
	90,00

	 
	 
	3.1.3
	Pintada de resanes de boquetes
	u
	90,00

	 
	 
	3.1.4
	Puertas de madera en Laurel y MDF de (0.80 x 2.00)m
	u
	60,00

	 
	 
	3.1.5
	Puertas de madera en Laurel y MDF de (0.70 x 2.00)m
	u
	30,00

	 
	 
	3.1.6
	Cerradura de pomo KWISET
	u
	90,00

	 
	 
	 
	SUBTOTAL GRUPO 3
	 
	 

	4
	 
	 
	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA BASUIL - I 
	 
	 

	 
	4.1
	 
	ANAQUELES DE COCINA EN BLOQUES N° 1 - 2 Y 7 DE BASUIL - I 
	 
	 

	 
	 
	4.1.1
	Fabricación e Instalación de Anaqueles Superior de Cocina de ( L = 2,00 x A = 0.30 x H = 0,60)m. 
	u
	48,00

	 
	 
	4.1.2
	Fabricación e Instalación de Anaqueles Inferior de Cocina (L = 2,40 x H = 0,75) 
	u
	48,00

	 
	 
	 
	SUBTOTAL ITEM 4.1
	 
	 

	 
	4.2
	 
	CAJONERAS EN BLOQUES N° 1 - 2  DE BASUIL - I 
	 
	 

	 
	 
	4.2.1
	Fabricación e Instalación de Cajoneras (0,60 x 0,50 x 0,90) 
	u
	128,00

	 
	 
	 
	SUBTOTAL ITEM 4.2
	
	

	 
	 
	 
	SUBTOTAL GRUPO 4
	
	


QUINTA: PRECIO

El precio al que asciende este contrato es de USD $ 73.990,30 (Setenta y tres mil novecientos noventa con 30/100 Dólares Estadounidenses) sin incluir IVA sin incluir IVA,  por lo tanto en él se hallan incluidos el costo del suministro de los materiales, mano de obra, equipo, dirección técnica a ser utilizados en la obra.

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

SEXTA: FORMA DE PAGO.-

El precio que se determina en la cláusula anterior será pagado por el Contratante de la siguiente forma:

Un anticipo de $ 34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) a la suscripción del contrato y previo a la entrega de una  garantía de ley, equivalente al 100% del valor del anticipo a favor de la Dirección General del Personal-Armada del Ecuador y el saldo restante por avance de obra, previa presentación de la factura respectiva, certificada  por el  Fiscalizador que los trabajos se encuentran conforme a las especificaciones técnicas.
Los funcionarios a cuyo cargo esté la realización de los pagos derivados del presente contrato, serán responsables en los casos que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes; y de solución de conflictos.

SEPTIMA: PLAZO:

La Contratista se obliga a ejecutar, terminar y entregar los trabajos de ejecución de la obra del presente Contrato, a satisfacción de la Contratante, dentro del plazo máximo de 150  días calendario contados a partir de la fecha del  pago del anticipo y notificación por escrito del Jefe de la Obra de que la obra se encuentra listo para iniciar los trabajos. 

El mencionado plazo solo podrá prorrogarse por causas no imputables a la Contratista, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificadas por este y aceptadas por el Contratante; o por situaciones de orden técnico que hayan incidido en la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra, pero que no sean imputables a la Contratista

OCTAVA: GARANTIAS

1.- ECONOMICAS:

Todas las Garantías deben ser emitidas a favor de la Armada del Ecuador- Dirección General del Personal.

a) Antes de firmar el Contrato, para  responder por su FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por obligaciones que contrajera  a favor de terceros relacionados con el contrato, determinados en la cláusula cuarta del contrato, la Contratista debe rendir a favor de la Contratante, esto es, ARMADA DEL ECUADOR/DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL una póliza de seguro de las siguientes características: incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgado por una compañía de Seguros establecido legalmente en el país, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato, o sea por la cantidad de USD. $ 3.699,51 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), garantía que permanecerá vigente hasta la suscripción del acta de entrega – recepción definitiva. 

b) Así mismo, para responder por el BUEN USO DEL ANTICIPO, la Contratista debe rendir a favor del Contratante, esto es ARMADA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL una garantía cuyas características sean las señaladas en el apartado anterior, por el ciento por ciento (100%) de dicho pago, es decir, por la cantidad de $ 34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) garantía que tiene por objeto restituir el valor anticipado, cuando la Contratista incumpla cualquier estipulación contractual o cualquier especificación relacionada con la calidad de los bienes objeto del contrato, la misma que deberá ser entregada  a la Armada del Ecuador y mantenerse en vigencia en su totalidad hasta cuando se suscriba el acta de entrega-recepción  provisional de los trabajos ejecutados.

c) Para garantizar la DEBIDA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PARA RESPONDER POR LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES, la Contratista con la firma del contrato y antes de cobro de la primera planilla, entregará a la Contratante una Garantía del cinco por ciento (5%)  del monto del contrato, es decir, la cantidad USD. $ 3.699,51 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), la misma que servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en las que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al Contratista, conforme se establece en el inciso segundo del Artículo 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. Esta garantía es independiente de la obligación del Contratista de rendir la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Dicha garantía será devuelta conforme lo establece el Art. 79 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, es decir a la suscripción del Acta entrega-recepción provisional.

Es obligación de la Contratista mantener en vigencia las garantías, esto es,  las pólizas de seguro según los términos del presente Contrato, debiendo renovarlas si fuere necesario, cuando menos con (5) cinco días de anticipación a su vencimiento, en caso de incumplimiento de esa obligación; El Contratante queda facultado para hacerlas efectivas sin necesidad de ningún otro requisito.

Las mencionadas garantías serán previamente aceptadas por el Contratante. En caso de que la cía. de seguro, emisor de las pólizas de seguro sea sometido a saneamiento, reestructuración, liquidación forzosa o cualquier clase de intervención, el contratista  dentro del  plazo máximo de quince días, entregará una nueva póliza de seguro a satisfacción de la Contratante.  De no hacerlo la Armada del Ecuador Dirección General del Personal  dará por terminado unilateralmente el contrato.

NOVENA: MULTAS POR RETARDO:

Sin perjuicio del derecho del Contratante para exigir el pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiere lugar por incumplimiento de este contrato por parte del contratista, en caso de retardo en la ejecución de la obra, el Contratista pagará al Contratante la cantidad equivalente al uno por mil del monto total del contrato por concepto de multa por cada día de retardo hasta un máximo del 5% del monto total del contrato,  sin perjuicio del derecho que se establece en la cláusula Décima Tercera de este contrato.  Las multas que fueren cobradas al Contratista no le serán devueltas por ningún concepto.

EL Contratista no será responsable de retardo, si éste se debiere a fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados por la Contratista y aceptados por el Contratante.

En caso de retardo en la ejecución de la obra objeto de este contrato, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, El contratista deberá poner en conocimiento del Contratante, dentro del plazo de quince (15) días, contados a partir de la ocurrencia del hecho, las circunstancias por las que se ha demorado la entrega, justificando documentadamente que éstas se enmarcan en lo que la Ley ecuatoriana prevé como fuerza mayor o caso fortuito y además indicará el nuevo plazo dentro del cual realizará la entrega.  Las certificaciones que correspondan serán emitidas por un funcionario público o autoridad competente y en caso de que sean otorgadas en país extranjero, se presentarán con las autenticaciones del caso y traducciones correspondientes, de conformidad con lo que determina el artículo 23 de la Ley de Modernización del Estado.

El Contratante, dentro del plazo de treinta (30) días contado a partir de la fecha en que el Contratista comunique la ocurrencia de las mencionadas circunstancias con los respectivos documentos, los analizará y emitirá su resolución aceptando o negando la ampliación del plazo de entrega de la obra contratada.

Para efectos del cálculo de las multas, se tomará en cuenta la fecha del acta de entrega-recepción provisional, salvo que ésta no haya sido legalizada dentro del plazo estipulado, por causas no imputables del Contratista.

DECIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el caso de producirse variacio​nes en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las pla​nillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la fórmula elaborada en base a las condiciones vigentes el  06 de Febrero del 2008.
Pr=Po(0.429B1/B0+0.003E1/E0+0.0017F1/F0+0.336G1/G0+0.032C1/C0+0.012D1/D0+0.005H1/H0+0.001I1/I0+0,181X1/X0)

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecu​tada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del antici​po, de haberlo pagado;

B1 = Mano de Obra, para las correspondientes ramas de actividad, más las remuneraciones adiciona​les y obligaciones patronales que deban pa​garse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participa​ción de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y benefi​cios de orden social.

B0 = Mano de Obra, para las correspondientes ramas de actividad, más las remuneraciones adiciona​les y obligaciones patronales que deban pa​garse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participa​ción de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y benefi​cios de orden social, vigentes al 7 de Agosto del 2006.
E1 = Los precios o índices de precios de los equipos y maquinaria para construcción vial, vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

E0 = Los precios o índices de precios de los equipos y maquinaria para construcción vial, vigentes al 7 de Agosto del 2006.
F0 = Los precios o índices de precios del Repuesto y Maquinaria de la Construcción, vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras

F1 =.  Los precios o índices de precios del Repuesto y Maquinaria de la Construcción, vigentes al 7 de Agosto del 2006.
G1= Los precios o índices de precios pintura al látex, vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

G2 =  Los precios o índices de precios  al látex, vigentes al 7 de Agosto del 2006.
C1 = Los precios o índices de precios cemento saco, vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.
C0 = Los precios o índices de precios de cemento saco, vigente al 7 de Agosto del 2006.

D1 = Los precios o índices de precios de material pétreo (Prov. Del Guayas), vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

D0 = Los precios o índices de precios de material pétreo (Prov. Del Guayas), vigente al 7 de Agosto del 2006.
H1 = Los precios o índices de precios de Tubos y Acc de PVC para desagüe, vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

H0 = Los precios o índices de precios de Tubos y Acc de PVC para desagüe, vigente al 7 de Agosto del 2006.
I1 = Los precios o índices de precios de productos químicos para hormigón y morteros, vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.

I1 = Los precios o índices de precios de productos químicos para hormigón y morteros, vigente al 7 de Agosto del 2006.
X1= Saldos de Materiales para Guayaquil, vigente a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras.  

X0= Saldos de Materiales para Guayaquil, vigentes al 7 de Agosto del 2006.

Todos los elementos de la fórmula que con​tienen el subíndice 1, son los correspon​dientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las plantillas de ejecución de la obra.

COMPONENTE DE CUADRILLA TIPO:

CATEGORIA I      0, 009
CATEGORIA II     0, 468
CATEGORIA III     0,476

CATEGORIA IV     0,046

MECANICO I         0,001
                              1. 000

DECIMA PRIMERA: DE LAS ENTREGAS  RECEPCION

El Contratante notificará  por escrito a la Contratista, la designación de un Fiscalizador, el mismo que intervendrá en el proceso de recepción  y aportará la información correspondiente sobre la ejecución de la obra.

Para el cumplimiento de sus funciones, el fiscalizador debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 113 de la Codificación de la Ley de Contratación Publica “Proceso de ejecución de obras o servicios públicos”, y al Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de obras de prestación de Servicios públicos, Capítulo II Art. 12  “De la Fiscalización”.

Para la entrega recepción de los trabajos contratados, la  Contratante, estará representado por su Fiscalizador quien actúa a nombre y en representación de la Armada del Ecuador Dirección General del Personal, el mismo que se va encargar de elaborar el  acta de Recepción Provisional y Definitiva, observando  lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

RECEPCIÓN PRO​VISIONAL DE LA OBRA:

La recepción provisional se realiza​rá, a petición escrita del Contratista, cuando a jui​cio de esta se hallen terminados los traba​jos contratados, para lo cual deberá notificar a la Contratante y solicitar tal recepción. La recepción provi​sional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista, dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la recepción provi​sional, fundamentando debida y documen​tadamente su negativa. De no haber pro​nunciamiento ni haberse iniciado la recep​ción provisional, el Contratista podrá acudir ante un Juez para que se notifique a la entidad contratante, indicándole que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso la Entidad Contra​tante, conforme es legal podrá presentar re​clamos al Contratista, en el período entre la recepción provisional y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

Si durante la verificación y prueba de la obra se encuentran partes incomple​tas, defectuosas o no aceptables, la Fiscali​zación comunicará al Contratista tales ob​servaciones a fin de que sean subsanadas, realizado esto, el Contratista  notificará a la Fiscalización para que se realice una nue​va verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización con​sidera que la ejecución de las obras es sa​tisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, in​cluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funciona​rios delegados y constituye documento público de acuerdo con la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Los funcionarios que intervengan en la elaboración y celebración de las actas serán administrativa,  civil y penalmente responsables por lo que en ellas consignen.

RECEPCIÓN DE​FINITIVA DE LA OBRA:

Transcurridos seis meses desde la fecha de suscripción del acta de recepción provisional, o de la declaratoria de recepción presunta, el contratista soli​citará por escrito una nueva verificación de la ejecu​ción contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el pro​cedimiento, hasta que se subsane el proble​ma, a satisfacción de la Entidad Contratan​te y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucio​nado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

La recepción definitiva de las obras significa para el Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará dere​cho a la devolución inmediata de las garan​tías.  El acta de recepción definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la termina​ción del proceso de recepción.

 Si no se realiza la recepción defini​tiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, la contratista puede acudir ante un Juez, para pedir que se notifique al contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega-recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables sobre los datos que en ellas consignen.

DUODECIMA: OBLIGACIONES LABORALES

El Contratista asume todas las obligaciones laborales y sociales generadas por aplicación del Código de Trabajo y demás Leyes y Reglamentos de la materia respecto del personal que contrate para las obras objeto de este Contrato, frente al cual tendrá la calidad de EMPLEADOR.

El Contratista deberá proporcionar y mantener servicios e implemento de seguridad e higiene para uso de sus empleados y obreros de acuerdo con las regulaciones  y disposiciones vigentes; así mismo proporcionará el equipo de seguridad que evite los riesgos de sus trabajadores en la obra.

DECIMA TERCERA: CAUSAS DE TERMINACION UNILATERAL

La Armada del Ecuador - Dirección General del Personal podrá dar por terminado el contrato anticipada y unilateralmente, previa notificación por escrito al contratista, con quince (15) días hábiles de anticipación, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato; 

b) Por insolvencia de la Contratista
c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

d) Por haber celebrado el contratista contratos contra expresa prohibición de la ley;  

e) En los demás casos estipulados en el presente contrato y establecidos en la ley.

f) Para proceder a la terminación anticipada y unilateral del contrato se aplicarán las normas de los artículos 104 y 105 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública

DECIMA CUARTA TERMINACION POR MUTUO ACUERDO

Cuando por circunstancias imprevistas, sean técnicas, económicas, de fuerza mayor o caso fortuito y a juicio del Contratista no fuera posible o conveniente ejecutar total o parcialmente este contrato, las partes, por mutuo acuerdo podrán convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentre su ejecución. El proyecto del convenio para la terminación del contrato por mutuo consentimiento, requerirá el dictamen previo y favorable de la Armada del Ecuador- Dirección General del Personal, que lo emitirá en el término de treinta (30) días, contado a partir de la fecha de recepción de los documentos que prueben la existencia de las causas indicadas. La terminación del mutuo acuerdo no implicará renuncia de derechos adquiridos a favor del Contratante o de la Contratista
DECIMA QUINTA:   OTRAS CAUSAS DE TERMINACION

También se podrá dar por terminado este Contrato por las demás causas determinadas en el artículo 102 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

DECIMA SEXTA: DECLARACION JURAMENTADA DEL CONTRATISTA

El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra prohibido de realizar contratos con entidades del sector público.

DECIMA SEPTIMA: CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES

Cualquier comunicación, notificación, documentación o factura comercial referida a  este contrato serán enviadas a las siguientes direcciones:

A LA CONTRATANTE : 

ARMADA DEL ECUADOR - DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL
DIRECCIÓN:
  AV.  DE  LA MARINA, BASE NAVAL SUR

TELÉFONO:
 2502241
FAX:

 2502251
GUAYAQUIL-ECUADOR

AL CONTRATISTA

SR. MIGUEL ANGEL DELGADO
PROPIETARIO DEL TALLER ARTESANAL DELGADO
Telef. 2617873
Guayaquil-Ecuador

DECIMA OCTAVA: CONTROVERSIAS
Para toda controversia y divergencia derivada en la ejecución del contrato, las partes agotarán las instancias administrativas para solucionarlas. De no obtener un acuerdo del caso o asunto controvertido, las partes podrán someterlo a resolución de un tribunal de arbitraje previo cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la misma que tendrá el valor de sentencia de última instancia dictada por la justicia ordinaria. 

De surgir controversias, que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará según lo dispuesto en el artículo 109  de la Codificación de la Ley de Contratación Pública ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en Guayaquil. 

DECIMA NOVENA:   ACEPTACION DE LAS PARTES 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado, las partes suscriben el presente contrato en cuatro  ejemplares de igual tenor en Guayaquil,  

              EL CONTRATANTE
                                         EL CONTRATISTA

        Pablo DOUSDEBES Boada      
                                       Sr. Miguel Angel DELGADO

                 Contralmirante               
                                                  PROPIETARIO

DIRECTOR GENERAL DEL PERSONAL                        TALLER ARTESANAL DELGADO

CAA/Victor.-
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