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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
                                                    ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

PLIEGOS
CONSTRUCCIÓN DE 759 M DE BORDILLOS Y 2656,50 M2 DE ADOQUINADO Y ACERAS DE LA CALLE NEW YORK, SUBSECTOR 2 CENTRO ADMINISTRATIVO, PARROQUIA CALDERÓN,   CODIGO 210-87-08.
SECCIÓN PRIMERA:
I N V I T A C I Ó N
A las personas naturales y jurídicas calificadas en el Registro de Proveedores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y/o en el Registro Único de Proveedores RUP del Instituto Nacional de Contratación Pública, domiciliados en el DMQ,  para que presenten sus ofertas para el Proyecto: 
CONSTRUCCIÓN  DE  759 M  DE  BORDILLOS;   2656,50 M2  DE  ADOQUINADO Y ACERAS DE LA CALLE NEW YORK, SUBSECTOR 2 CENTRO ADMINISTRATIVO,  PARROQUIA CALDERÓN, CODIGO 210-87-08, según Convenio de Cooperación Interinstitucional, celebrado con la Corporación Municipal para el Mejoramiento del Aire de Quito, CORPAIRE, el 30 de sepriembre del 2008,  bajo las siguientes condiciones generales:
1.- Presupuesto referencial: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS  (USD. $ 72.398,44). Plazo  de ejecución y entrega de la obra: NOVENTA (90) DÍAS, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. Financiamiento: con cargo a la partida presupuestaria No. 75.01.04 de la Administración Municipal Zona Calderón, en cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Corporación Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Administración Zonal Calderón. Los pagos ​se efectuarán de  la siguiente manera: 60% como anticipo y el saldo a la entrega-recepción de los bienes, a entera satisfacción de la entidad contratante.
2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en la Subprocuraduría  de la Administración Zonal Calderón, ubicada en las Avenidas Capitán Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari, sector Carapungo,  desde la presente  fecha. 
.

3.- Las ofertas se recibirán en sobre único cerrado en la Secretaría de la Administración Municipal Zona Calderón, en la dirección ya indicada, hasta las 15HOO del día VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DEL  2008.         


4.-  El procedimiento se ceñirá a las estipulaciones de los documentos precontractuales y, en lo no previsto por ellos, a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su  Reglamento, e Instructivo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El Administrador Municipal de la Zona Calderón podrá declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses municipales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

5.- Los oferentes deberán estar calificados en el Registro de Proveedores del Municipio Metropolitano de Quito  y/o en el Registro Único de Proveedores RUP ( Página www.compraspúblicas.gov.ec Tlfs.2266872 – 2990404). para lo cual acreditarán con la certificación correspondiente.
Calderón, DMQ.,  09 de Octubre   del   2008
Econ. Roberto Rivadeneira
ADMINISTRADOR MUNICIPAL ZONA CALDERON

                                                             SECCION SEGUNDA
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

CAPITULO 1 
2.1.  INFORMACION GENERAL

2.1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION

2.1.1.1. Propósito y alcance:

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a las especificaciones técnicas que forman parte de este instrumento.

2.1.1.2.- Descripción :
CONSTRUCCIÓN  DE  759 M  DE  BORDILLOS;   2656,50 M2  DE  ADOQUINADO Y ACERAS DE LA CALLE NEW YORK, SUBSECTOR 2 CENTRO ADMINISTRATIVO,  PARROQUIA CALDERÓN, CODIGO 210-87-08, en la calle ya indicada, parroquia Calderón,  Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con las características, requerimientos, criterios y recomendaciones constantes en las Especificaciones Técnicas y demás documentos técnicos relacionados. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Administración Zonal Calderón, estimará las ofertas que cumplan con el propósito, objeto de  este proceso de selección.
2.1.1.3.- Adjudicación:

La adjudicación del contrato se la hará por la totalidad de la obra (II Etapa).
2.1.2.- CONDICIONES GENERALES

2.1.2.1.- Participantes: La invitación está abierta para las personas naturales o  jurídicas que tengan interés en participar y que se encuentran calificadas en el Registro de Contratistas del Municipio Metropolitano de Quito y/o en el Registro Único de Proveedores RUP del Sistema Nacional de Contratación Pública, de preferencia que tengan su domicilio en la jurisdicción del Distrito Metropolitano.
.

Previo a la presentación de las ofertas, los interesados harán la constatación física del estado del terreno en el que se instalarán los sistemas de alarmas comunitarias requeridas.
No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona:
a.) las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus documentos precontractuales. 
b.) Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c.) Los proveedores que mantengan contratos vigentes de provisión e instalación de alarmas comunitarias, celebrados con el Municipio Metropolitano de Quito, que no hayan celebrado las respectivas actas de entrega-recepción.
2.1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

2.1.2.3.- Tipo de Contrato: El contrato será de tipo administrativo y tendrá reajuste de precios.

2.1.2.4.   Valor  de la oferta: Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

2.1.2.5.- Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución  es de  90 DIAS, contados desde la fecha del   anticipo. Los participantes pueden ofrecer plazos menores.

2.1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos treinta días calendario, contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.

En circunstancias excepcionales, el ente contratante  podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta o fax . El Oferente podrá negarse a la solicitud.
2.1.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

2.1.2.8.- Forma de Pago: Se realizará de acuerdo a lo propuesto y aceptado por el Municipio y se lo hará con cargo a la partida presupuestaria  No. 75.01.04 de la Administración Zonal Calderón.
CAPITULO 2

2.2. - ACLARACION O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

2.2.1.- TRAMITE DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA,  ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
2.2.1.1.- Convalidación de errores de forma: Las ofertas, una vez presentadas, no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente, a pedido de la Dependencia Municipal contratante, en el término de 48 horas, contados a partir de la notificación. 
2.2.1.2. Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla por escrito al Administrador Municipal Zona Calderón, dentro del plazo no mayor a cinco (5 ) días, contados desde la fecha de recibida la invitación. Las respuestas la dará la entidad contratante en el término de tres (3 ) días. 
2.2.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los documentos precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, enviándolos a las direcciones respectivas, por carta o fax. Si algún interesado no acusare recibo de talo tales alcances, se considerarán recibidos y la presentación de las ofertas se tomará como evidencia de ello, por lo que será responsabilidad de los interesados acercarse a la Secretaría de la Administración  a verificar si poseen todos los Alcances.

Unicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas oficialmente por el Administrador MUNICPAL Zona Calderón y de la manera indicada, serán consideradas como válidas, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos precontractuales.  Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: El Administrador Municipal de la Zona Calderón podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará por escrito a los oferentes invitados                                                                                      
                                                                                     CAPITULO 3  
2. 3.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.

09. 10. 2008  Invitaciones escritas y por el portal de Compraspúblicas.gov.ec        
14. 10. 2008  Preguntas y aclaraciones (5 días)     
17. 10. 2008  Respuestas y modificaciones (3 días)                              

21. 10. 2008  Presentación de ofertas                                                      
23. 10. 2008  Convalidación de errores  (2 días)                                              
28. 10. 2008  Cuadro comparativo                                                 
29. 10. 2008  Adjudicación del contrato                                                  

29. 10. 2008  Notificación al contratista                 
10. 11. 2008  Celebración del contrato                                            
2.3.2. PROCESO HASTA LA  ADJUDlCACION  y  SU  NOTIFICACION

2.3.2.1.- PROCESO A SEGUIRSE

2.3.2.1.1.  Apertura de las Propuestas:-  A  las 15hoo del mismo día en que se cierra el plazo para la presentación de ofertas, o el día siguiente a este, el Administrador Municipal Zona Calderón procederá a la apertura de los sobres únicos que contengan las mismas. 
Luego de la apertura, el mencionado funcionario designará una Comisión Técnica Económica Legal para que  analice y evalúe los documentos de las ofertas y, en un plazo no mayor de tres días  laborables presente el Informe y el Cuadro Comparativo, considerando los Principios y Criterios de Valoración de las propuestas.
2.3.2.1.2. Oferta Única: Si se presentará una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y si se la considera conveniente a los intereses de la Institución se procederá a la adjudicación.

2.3.2.1.3. Declaratoria de Desierto: El  titular de la entidad contratante podrá declarar desierto el procedimiento por los motivos establecidos en  la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública y su Reglamento.

2.3.2.1.4. Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas (no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se establece en estos documentos. La adjudicación se hará a la oferta sea la más conveniente a los intereses de la Entidad. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que se hará constar en el Acta respectiva.

2.3.2.1.5. Término para Adjudicación: Dentro del término de 5 días, contados desde la fecha de la apertura de las ofertas, el  titular de la entidad contratante adjudicará o declarará desierto el procedimiento, si fuere el caso.
​

2.3.2.1.6- ADJUDICACION: el  titular de la entidad contratante, luego de la lectura de los documentos respectivos y el informe técnico, incluido el Cuadro Comparativo,  procederá a adjudicar el contrato a la  oferta que sea más conveniente a los intereses institucionales.  
2.3.2.1.7. NOTIFICACION DEL RESULTADO

2.3.2.1.7.1. Notificación de la Adjudicación: Dentro del término de tres días desde la adjudicación, el ​Secretario notificará por escrito a los oferentes el resultado, en el domicilio que hayan señalado.  La adjudicación constará en la resolución o  acta correspondiente, que precisará el nombre del oferente adjudicado y los precios y plazos de su oferta.

2.3.2.1.7.2.- Sanciones por no celebración del contrato: Si dentro del término de 10 días, el adjudicatario se negare a firmar el contrato,  perderá el derecho a celebrar contratos con el Municipio Metropolitano de Quito y se notificará al Instituto Nacional de Compras Públicas y  a la Contraloría General del  Estado para los fines pertinentes.

                                                                                 CAPITULO 4

2.4.  FORMALIZACION DEL CONTRATO

2.4.1.- Elaboración del contrato: Una vez adjudicado el contrato, la entidad contratante preparará el contrato dentro del término de cinco días, contados desde la fecha  de aceptación del oferente.

Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, buena ejecución de la obra y buen uso del anticipo, y demás documentos  actualizados que le corresponda presentar para  suscribir el contrato.

2.4.2.- Negativa a suscribir el contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario darán lugar a las sanciones indicadas en el numeral 3.2.2 de esta Sección. La no presentación de la Garantía de fiel cumplimiento o de los certificados que le corresponden al oferente adjudicado se entenderán como negativa a suscribir el contrato.

2.4.3.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, el Administrador Zonal  podrá reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, adjudicar a la más conveniente a los intereses del Municipio, siempre que esta nueva adjudicación no implique incremento de costos u obligaciones, disminución de rubros o ventajas en relación a la propuesta original. Para ello podrá contar con la ayuda de una Comisión Técnica.

Si alguno de los Informes solicitados fuere negativo, el Administrador Zonal corregirá la causa de la negativa y repetirá el proceso o reexaminará las propuestas, según sea el caso.

CAPITULO 5

2.5.  GARANTIAS DEL CONTRATO

2.5.1: Garantías: De conformidad con los Artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, previo a la celebración del contrato, el contratista presentará  las siguientes garantías:

a) De fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato y estará vigente hasta la entrega-recepción definitiva de la obra, con doce  meses de vigencia.

b)  De buen uso del anticipo otorgado por la entidad contratante, por un valor igual al recibido, con 90 días de vigencia o hasta  la amortización del anticipo.
2.5.2.- Tipo de Garantías:  El oferente podrá presentar cualquiera de las garantías establecido en el Art. 73 de la mencionada ley, a la orden de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA CALDERÓN-MDMQ. 
2.5.3.- Moneda de las Garantías: Todas la garantía se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. 

2.5.4.- Devolución: Las garantía de fiel cumplimiento   se devolverán a la firma del acta de entrega recepción definitiva real  o  presunta. La  garantía por la debida ejecución de la obra a la entrega-recepción provisional, real o presunta. La garantía del buen uso del anticipo se devolverá a la amortización del mismo. 
CAPITULO 6
2.6.  IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

2.6.1. Contribuciones: El Oferente deberá considerar en su oferta, los siguientes impuestos:

2.6.2.- Impuestos: La entidad contratante retendrá los Impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

2.6.4.-  Obtener el número patronal (si no lo tiene) en el IESS y cumplir las obligaciones que le corresponden en calidad de patrono.

CAPITULO 7

2.7.  INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS

2.7.1.​- INSTRUCCIONES GENERALES

2.7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y una copia; organizados en un sobre como se indica más adelante (Los folletos y catálogos que se adjunten, no necesitan ser foliados y rubricados). Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente.

El SOBRE CONTENDRA:
PROPUESTA TECNICA:

a) Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1

b) Certificado de inscripción en el Instituto Nacional de Compras Públicas  

c) Datos generales del oferente. Formulario (s) No. 2 y anexos.

d) Documentos que acrediten la situación financiera. Formularios Nos. 3, 4 Y anexos

e)  Lista del equipo y disponibilidad de los mismos. Formulario 8.

f) La propuesta. Formularios 13 y 14.

g) Análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros, Formulario 15.

h) Cronograma valorado la obra. Formulario  20.

2.7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en español. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en español, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

2.7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales, dentro del término establecido.

2.7.1.4.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las catorce horas (14hOO) del día fijado en la Invitación para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha. El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda:

SELECCION DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DE 759 M DE BORDILLOS Y 2656,50 M2 DE ADOQUINADO Y ACERAS DE LA CALLE NEW YORK
Señor 
 Administrador Municipal Zona Calderón - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Avenidas Capitán Giovanni Calles  No. 976 y Padre Luis Vaccari, Sector Carapungo.
Presente.
PRESENTADA POR: ..................

-------------​

y se entregará directamente a la Secretaria del Administrador Zona Calderón, en el lugar indicado en la invitación. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo o fax u otro medio de comunicación.

La Secretaria recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

2.7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

2.7.2.1.- Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1. La omisión o condicionamiento de uno o más de los párrafos que constan en el modelo, ocasionará la no calificación de la propuesta. A esta carta se adjuntará la certificación de que el oferente es representante autorizado del fabricante o puede ofrecer los bienes del suministro y además, según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: el Formulario 2n con toda la información ahí detallada.

b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario 2j, adjuntar el certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías y el nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
2.7.2.2.- Situación Financiera: Documentos que acrediten el estado de situación financiera del proponente, para lo cual presentarán los formularios Nos. 3 y 4. 

2.7.2.3.- Certificado de Contraloría General: Certificado de la Contraloría General del Estado sobre cumplimiento de contratos celebrados por el proponente con entidades del sector público, actualizado. Se exigirá  si el oferente no estuviere registrado  en el RUP
2.7.2.4.- Certificado de no adeudar al Municipio: El oferente debe presentar la certificación actualizada de no adeudar concepto alguno al Municipio.
2.7.2.5.- Bienes a ofertar: Se presentarán las Especificaciones Técnicas de los bienes a suministrarse, con suficiente detalle para permitir establecer el grado de cumplimiento de lo exigido en la Sección 4 de estos Documentos. 

2.7.2.6.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 13 Y 14 de estos documentos. El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra a ejecutar. Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA.

2.7.2.7.- Anexos, Folletos, Catálogos, etc.: Deberán añadirse los siguientes documentos adicionales:

Lista de personal técnico del oferente.

Listado de los contratos  celebrados en los últimos dos años, que demuestren la experiencia del proponente.
.
2.7.3.- MODELOS DE FORMULARIOS:

2.7.3.1.- Formularios: Se presentan en la Sección 8 de estos documentos. Se usarán iguales formularios sea cual fuere el financiamiento de los bienes.

CAPITULO 8

2.8.   CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

2.8.1.- Causas de Rechazo: 
a) Si los documentos están incompletos, es decir, si se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados;

b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados como indica la Codificación de la Ley. Si la omisión ocurre aisladamente, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos, no requieren ser rubricados y foliados);

c) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

d) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior.

e) Si no cumplieran los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas;
f) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

g) Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

h) Si no se ofertan todos los rubros indicados en la Tabla de Cantidades y Precios; y, la adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

2.8.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.
CAPITULO 9
2.9.   PERTINENCIA DE RECLAMO

2.9.1.- Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, deberán obligatoriamente rendir junto a su reclamo, una de las garantías previstas en el artículo 73 de la Ley de Contratación Pública, por un monto equivalente al 7% de su oferta. En caso de que el reclamo resulte infundado o malicioso, a juicio de la Entidad, dicha garantía, sin mas trámite será ejecutada sin que el oferente tenga derecho a restitución o a cualquier acción en sede administrativa o judicial en contra de la entidad contratante.
SECCION TERCERA:         
   ESPECIFICACIONES GENERALES  Y  TÉCNICAS

CAPÍTULO  1
3.1.   CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1.1.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
3.1.1.1.Generales: El Contratista debe pro​teger y salvar de responsabilidad a la en​tidad contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgie​ra como consecuencia de la contraven​ción o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el contrato. El Contratista por su parte deberá dar to​dos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del Contratista mis​mo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servi​cios públicos. El fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabi​lidad o por conveniencia del contratista;

3.1.1.2.  Relación laboral : El personal que contrate para la instalación de las alarmas comunitarias tendrá la relación laboral con  la empresa adjudicataria del contrato y, por tanto los sueldos, y prestaciones sociales que les corresponda serán de exclusiva responsabilidad de esta.
Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Traba​jo;

3.1.1.3. Servicios e instalaciones: Es res​ponsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requie​ran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua pota​ble, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato. 
Las instalaciones provisionales serán des​montables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega - recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecuta​das conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman par​te del contrato; y,

3.1.1.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL, FÍSICA Y SALUD OCUPACIONAL.- EL CONTRATISTA y todo su personal que labore en la ejecución de la obra cumplirán con la legislación sobre seguridad industrial y salud ocupacional. Por tanto, el CONTRATISTA será el único responsable por la seguridad física de su personal asignado a la ejecución de la obra.
3.1.1.5.  Prevención de accidentes: Corres​ponde al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las activi​dades por desarrollar, e imponer su cum​plimiento para eliminar riesgos innecesa​rios y para proporcionar la máxima segu​ridad a todo el personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementa​ción, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, según su costo. La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, co​rresponda a las necesidades de los traba​jos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen ne​cesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como re​sultado de sus operaciones; 
3.1.2.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a indicar al contratista el lugar y sitio de la obra, a fin de este pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. 
El contratante entregará además oportuna​mente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y auto​rizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos esta​blecen las demás obligaciones del contra​tante, la forma de pago y los tiempos pre​vistos para ello;
31.3.  EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.3.1. Relaciones entre las partes: Du​rante la ejecución del contrato, la entidad estará representada por el administrador y supervisor del contrato, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el fis​calizador, el contratista podrá recurrir an​te el Coordinador Zonal de Gestión Urbana y Control, cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su superintenden​te o ingeniero residente, el que permane​cerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano;

3.1.3.2.  Inicio, planificación y control de obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contra​to. Dentro del mismo plazo, el Contratis​ta analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprograrnará y actualizará el cronograrna valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos ser​virán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecu​ción de los trabajos;

3.1.3.3. Cumplimiento de especificacio​nes: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposi​ciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tole​rancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos docu​mentos, deberá indicado inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los de​más y su decisión será definitiva. Cual​quier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle;

3.1.3.4. Limpieza del sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, insta​laciones o servicios libres de toda acumu​lación de desperdicios o basuras. Al ter​minarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recep​ción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos;

3.1.3.5. Equipos: En todo momento el Con​tratista deberá emplear equipo, maquina​ria, personal y métodos especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en la Sección Sexta de su propuesta y que se ad​junta como anexo del contrato, de con​formidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco po​drá retirar equipos de la obra sin consen​timiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato;

3.1.3.6. Personal del contratista: El con​tratista empleará personal técnico y ope​racional en número suficiente para la eje​cución oportuna de los trabajos, que se encuentre registrado en la Bolsa Metropolitana de Empleo. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordi​narias, trabajos nocturnos o en días festi​vos a su conveniencia, informando anti​cipadamente a la fiscalización. No se re​conocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especial​mente el superintendente o residente de la obra deberán tener la suficiente expe​riencia en la ejecución de trabajos seme​jantes a los que efectuarán en este pro​yecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de perso​nal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previa​mente al fiscalizador su conformidad, acompañando el currículum vitae del pro​fesional propuesto, quien obligatoriamen​te acreditará una capacidad técnica y ex​periencia igualo superior a las del reem​plazado. .

El fiscalizador podrá requerir al Contra​tista, justificándolo, que despida a cual​quier empleado que considere incompe​tente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta;

3.1.3.7. Equipos y  Materiales: Todos los equipos, materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del objeto del contrato, serán suministrados por el CONTRATISTA y cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscali​zación. Los materiales a incorporarse definitiva​mente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, has​ta el sitio de trabajo, y almacenados ade​cuadamente hasta su empleo. La fiscali​zación podrá exigir, cuando así lo consi​dere necesario, sólo para aquellos mate​riales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los pla​zos contractuales. Los materiales alma​cenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al mo​mento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

3.1.3.8 Ensayos y pruebas: Los materia​les, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indi​cado en las especificaciones, para verifi​car sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y toleran​cias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

3.1.3.9.  Vigilancia y custodia: El contra​tista tiene la obligación de cuidar los trabajos a él encomendadas hasta la recep​ción  de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. Si la vigilancia y custodia durante el pe​riodo comprendido entre la entrega re​cepción provisional y la definitiva corre a cuenta del contratista, el valor de estas labores, se incluirán como un rubro adi​cional en el cuadro de cantidades, unida​des y precios. Igual cosa se preverá para recepciones parciales. Se indicará la es​pecificación de este ítem; y,

3.1.3.10. Trabajos defectuosos o no auto​rizados: Cuando la fiscalización deter​mine que los trabajos realizados o en eje​cución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala cali​dad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondien​tes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correccio​nes y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscaliza​ción; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o repo​siciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con las  especi​ficaciones  que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales. equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco. tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del con​tratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el con​trato;

3.1.4.  Facturación y pagos

3.1.4.1.  Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención inde​bida de los pagos al contratista se apli​cará lo indicado en el Artículo 115 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recep​ción  de las alarmas, el contratis​ta  acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribucio​nes señaladas en el contrato, las obliga​ciones patronales adquiridas para el tra​bajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la entidad;

3.1.5.  DEL ADMINISTRADOR Y  FISCALIZADOR DEL CONTRATO
1.5.1  El  ADMINISTRADOR del contrato, nombrado por el ente contratante, tendrán a su cargo la  vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, es​pecificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseña​dores y normas técnicas aplicables, actuará a nombre y en representación de la entidad en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indi​can más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cual​quier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones, El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización;

3.1.5.2.  A más del Administrador del contrato, la entidad designará al FISCALIZADOR de la obra.  Pa​ra que las obras puedan 'ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funcio​nes:

- Aprobación de los programas y crono​gramas actualizados, presentados por el contratista y evaluación mensual del gra​do de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

- Verificar la instalación y funcionamiento de los Sistemas de Alarmas e informar sobre la exacti​tud de las planillas de pago.
- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros que componen los Sistemas de Alarmas; efectuar  pruebas de funcionamiento.

 - Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de las especifica​ciones técnicas, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al pro​yecto;

- Preparar los informes de fiscalización para la entidad, que conten​drán por lo menos la siguiente informa​ción: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumu​lados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equi​po del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto;

- Calificar al personal técnico del cons​tructor y disponer justificadamente el re​emplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractual​mente según el. cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

- Anotar en el libro de obra (que perma​necerá bajo su custodia y responsabili​dad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados. por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consigna​rán adicionalmente por oficio regular; 
- Participar como observador en la re​cepción definitiva infor​mando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exacti​tud de los pagos realizados; y,

- Exigir al contratista el. cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la fiscalización, durante la ejecu​ción de la obra y hasta la recepción defi​nitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observa​dos incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expi​ración de este plazo, o antes, si el contra​tista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órde​nes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesa​rios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista. de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato; y,

3.1.5.3.  Suspensión de los trabajos: La fiscalización solicitará al titular de la en​tidad, disponga la suspensión de una par​te o de la totalidad de los trabajos, en cual​quier momento y por el periodo que con​sidere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las medidas de seguridad adopta​das por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instala​ciones o partes ya construidas;

b) Por desorganización del contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inade​cuados; y,

c) Cuando el contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización; si no emplea personal y equipo en la cantidad y de la calidad requeridas, o no utiliza métodos de construcción es​tablecidos, o se niega a despedir a per​sonal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado uni​lateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las cau​sas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

El contratista podrá interrumpir las acti​vidades por causas de fuerza mayor o ca​so fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega de planos, diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos da​rán lugar a la ampliación del plazo del contrato, si esto interfiere en la ejecución total del contrato.

SECCION CUARTA :  VALOR ESTIMADO  
4.1. Presupuesto 
El presupuesto o precio de la obra  incluye los costos directos, los costos indirectos, la utilidad y otros costos indirectos que sean aplicables al contrato. 
                              SECCION QUINTA:  PLAZO  DE EJECUCION
El plazo de ejecución del contrato será de NOVENTA   (90) días, contados, a partir de la fecha de entrega del anticipo. Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución continuada y permanente del contrato, de acuerdo a las condiciones normales de clima, etc., sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.

                                  SECCION SEXTA:  EQUIPO MINIMO
6.1. Lista de equipo mínimo

Debe ser elaborada de manera general. sin indicación de tipo. marca o modelo; de ser el caso se indicarán alternativas. No se incluirán equipos no indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. El equipo que conste en la lista será el mínimo necesario e igual al que consta en las especificacio​nes técnicas para poder ejecutar la obra en el plazo indicado en la sección 6 de estos documentos
Nota: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encon​trada.
SECCION   SEPTIMA:   
  PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACION DE LA OFERTAS

CAPITULO 1
7.1. EV ALUACION

7.1.1.​ ANALlSIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

7.1.1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilita la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman el Comité de Selección o la Comisión evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

7.1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1 cuyo modelo se presenta al final de esta Sección.

7.1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado; y, si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella se rechazase la propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Los resultados del análisis se presentarán en el Cuadro Comparativo No. 2.

7.1.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si cumplen los requisitos técnicos establecidos. Se analizará si el oferente ha demostrado tener experiencia en la ejecución de obra pública, como los requeridos exigidos en el Concurso Público de Ofertas.

Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los formularios 3 y 4, estableciéndose los siguientes indicadores financieros.

a) El Indice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igualo mayor a 1 .3;

b) El Indice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igualo mayor a 0.4; y,

c) El Indice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio, es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de algunos de los indicadores financieros antes señalados, no constituye causa de rechazo o descalificación de una propuesta, pero sirven de base para establecer la solvencia económica del oferente.

7.1.1.5.​ ANALlSIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

7.1.1.5.1. Revisión previa: Antes de proceder a evaluar una propuesta económica, se debe revisar los documentos que la conforman, a fin de establecer su integridad.

7.1.1.5.2. Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hubiera diferencia entre el precio unitario consignado y obtenido en el análisis prevalecerá el del análisis, debiéndose corregir la tabla de cantidades y precios.

b) Si hubieren errores aritméticos en las operaciones para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El oferente no debe alterar las Cantidades indicadas para cada uno de los Rubros de la Tabla, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).
7.1.1.3. Comparaciones: Luego de calculado los valores corregidos de la propuesta, se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren un 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborará cuadros comparativos en base al modelo que se adjunta.

7.1.1.5.4. Informe: La Comisión preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y lo remitirá al Administrador Zonal, quien procederá como se indica en el  numeral 2.3.1.6, Sección 2 del presente  documento.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO 1
	Detalle
	Oferente

	Integridad de la propuesta
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	Se elaboran los formularios según los modelos?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad
	
	
	

	
	
	
	

	Los certificados son actualizados, están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados
	
	
	

	
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados?
	
	
	


Comentarios del Cuadro 1:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO 2

	DETALLE
	OFERENTE

	Si el oferente es persona natural
	
	
	

	Es el título  profesional del oferente  compatible con la obra?
	
	
	

	Declara no estar incurso en prohibiciones de Ley?
	
	
	

	Si el oferente es persona jurídica:
	
	
	

	Tiene existencia legal? La representación legal es adecuada y está registrada
	
	
	

	
	
	
	

	Quién suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes
	
	
	

	
	
	
	

	Ha designado Representante Técnico y registrado tal designación.
	
	
	

	Fecha de caducidad del estatuto social:
	
	
	

	El estatuto social autoriza la construcción?
	
	
	

	Presenta el equipo mínimo ?
	
	
	

	No tiene comprometido este equipo
	
	
	

	Presenta el personal solicitado?
	
	
	

	El personal propuesto tiene experiencia?
	
	
	

	No está comprometido este personal?
	
	
	

	Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta?
	
	
	

	Presenta experiencia anterior en obras similares?
	
	
	

	(Indice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3):
	
	
	

	Indice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	
	

	'Indice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):
	
	
	


Comentarios del Cuadro 2:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO 3

	DETALLE
	OFERENTE

	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	
	

	Presenta la Garantía conforme a la ley?
	
	
	

	Su valor no es menor al establecido?
	
	
	

	Su vigencia es la solicitada?
	
	
	

	El plazo no es mayor al máximo indicado en la Sección 9 de los documentos contractuales
	
	
	

	
	
	
	

	DETALLE
	OFERENTE

	Hay corrección aritmética?
	I
	I

	Valor de la Propuesta:
	I
	-J

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	
	RUBRO
	OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	
	

	
	RUBRO
	OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio v condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor otertado:
	
	
	
	

	
	RUBRO
	OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los minimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado:
	
	
	
	


                                                          SECCION  OCTAVA
 MODELOS DE FORMULARIOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                                          FORMULARIO No. 1

                                                          CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor
Administrador Municipal Zona Calderón
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Presente

Señor Presidente:

​El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por usted, para la obra: CONSTRUCCION DE 759 M DE BORDILLOS Y 2656,50 M2 DE ADOQUINADO Y ACERAS DE LA CALLE NEW YORK, SUBSECTOR 2 CENTRO ADMINISTRATIVO, PARROQUIA CALDERÓN, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta, declara que:

l. Ejecutará el contrato de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones de la fiscalización; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de la Propuesta.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones de ejecución y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de las mismas.  

4.-  Conoce y acepta que el Comité Interno de Contratación se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

5. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

6.- Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

7. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en la Ley de Contratación Pública.

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la entidad notifica. Como requisito indispensable para su suscripción, presentará las garantías exigidas por la Ley de Contratación Pública. 
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado, se aplicará 'la sanción indicada en el Art. 55 letra b) de la Ley de Contratación Pública.

Atentamente:

                                                                                                          (LUGAR Y FECHA) 
NOMBRES  DEL OFERNTE 
 Y (FIRMA)

-----------------------
                                                              FORMULARIO # 2n
(PARA PERSONAS NATURALES)

​
DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROPONENTE:
RAZON SOCIAL 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA Y DE LA OFICINA:

Ciudad   Calle                    Teléfono(s)   Casilla postal   fax  correo electrónico
CÉDULA DE IDENTIDAD:
No. REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
CERTIFICADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS
PATENTE MUNICIPAL

AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO  Y OTROS 
(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)

NOTA: Ver sección Segunda, numeral 2.7.1.2.  para instrucciones

                                                                                                       FORMULARIO # 3
 (PARA PERSONAS JURÍDICAS)
DATOS GENERALES:
RAZÓN SOCIAL 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE):

DIRECCIÓN DE LA  EMPRESA:

Ciudad               Calle                     Teléfono(s)   fax    Correo electrónico
R U C
DIRE             DIRECTIVOS DE LA EMPRESA:
                      PRESIDENTE:

GERENTE: 
 REPRESENTANTE TÉCNICO:

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES OTORGADO POR LA SUPERINTENDENICA 

DE COMPAÑIAS

CERTIFICADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

CAPITAL NOMINAL: USA $ 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-2007 :

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL GERENTE)

NOTA: Ver sección 2, numeral 2.7.2.1 para instrucciones

                                                                                              Formulario No.4
MODELO   DE SITUACIÓN  FINANCIERA DEL PROPONENTE
FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CORTE:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA

BANCOS

INVERSIONES​


CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS POR COBRAR

INVENTARIOS​

ACTIVO FIJO

TERRENOS

EDIFICACIONES


MAQUINARIA Y  EQUIPO

VEHICULOS

EQUIPO DE OFICINA

OTROS ACTIVOS
OBRAS EN PROCESO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES A PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS A PAGAR
PASIVOS A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS A PAGAR

OTROS PASIVOS

CAPITAL

PASIVO MAS CAPITAL

LUGAR Y FECHA
(FIRMA DEL PROPONENTE)                                (FIRMA DEL CONTADOR)

NOTA: VER SECCIÓN 2, NUMERAL 2.7.2.2 PARA INSTRUCCIONES

                                                                                                           FORMULARIO No. 5
VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE

Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situa​ción financiera ,Presentado en el formulario 3 y EL PENULTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situa​ción]  o  [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: …]
,

(LUGAR Y FECHA)

FIRMA  DEL PROPONENTE 
                                                                                                FIRMA DEL CONTADOR
                                      FORMULARIO No.6
PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

	Nombre
	Nacionalidad
	Título
	Fecha de Grado
	Grupo a ocupar
	Participación
	Tiene jefatura
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


LUGAR Y FECHA

FIRMA   DEL PROPONENTE
NOTA: VER SECCIÓN 2, NUMERAL 2.7.2.7.  PARA INSTRUCCIONES
NOMBRE DEL PROPONENTE 
:                                                                                                           FORMULARIO No. 7                                                                                                                  
                                             EXPERENCIA DE LA FIRMA

CONTRA    OBJETO  UBICACIÓN   VALOR          PLAZO          FECHA            OBSERVAC

 TANTE                                              CONTRATO  CONTRATO  EJECUCION

                                      A)   EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES

                                       B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION 

LUGAR Y FECHA                                                                 FIRMA

NOMBRE DEL PROPONENTE 
                                                                                                            FORM. # 8
DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROPONENTE

Se indicará para cada proyecto con los siguientes datos:
Nombre y Dirección del contratante: Identificación del proyecto:

Ubicación de la obra o proyecto:

Objeto y fecha del Contrato:

Descripción de las Obras:

Valor del contrato:

Fecha inicial y final del trabajo:

Plazo Contractual:

Hubo ampliación de Plazo
(Causas)

Hubo Terminación Anticipada
(Causas)

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)

NOTA: Se incluirán Ias certificaciones correspondientes.

NOMBRE DEL PROPONENTE
                                                                                                             FORM. # 9

DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

Nombre y Dirección del contratante:

Identificación del proyecto:

Ubicación de la obra o proyecto:

Fecha y objeto del contrato:

Descripción de las obras:

Comentarios principales:

Valor del contrato: 

Fecha inicial (real o probable):

Plazo de ejecución:

Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta.

Fecha de terminación (Probable):

Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto 

(LUGAR Y FECHA)                                                             (FIRMA)

NOMBRE DEL PROPONENTE
                                                                            FORM. # 10
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 
Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los dife​rentes trabajos de construcción. Se considerará la correcta secuencia de activi​dades y el número de frentes de trabajo simultaneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

(Dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá añadir el siguiente párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y de personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la comprensión y análisis).

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)

                                                                                           FORM. # 11 
                                                               MODELO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Señor

ADMINISTRADOR MUNICIPAL ZONA CALDERON, M.D.M.Q.

 Presente

Señor Administrador :

En atención a la convocatoria efectuada por usted, señor Administrador,  para la obra: CONSTRUCCION DE 759 M DE BORDILLOS Y 2656,50 M2 DE ADOQUINADO Y ACERAS DE LA CALLE NW YORK, SUBSECTOR 2 CENTRO ADMINISTRATIVO, PARROQUIA CALDERÓN, habiendo examinado los documentos precontractuales, declaro que conozco la naturaleza,  condiciones y especificaciones técnicas, por lo que me permito presentar mi oferta en la cantidad de ……………….. DOLARES  (USA $............. ).
Expresamente declaro no tener impedimento legal alguno para suscribir contratos con el Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito.
Declaro también comprometerme a entregar terminados todos los trabajos adjudicados en un plazo máximo de… (INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS y LETRAS), con​tados a partir de la fecha de suscripción del contrato  o entrega del anticipo.

Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminación total de los trabajos, tienen un período de validez de (INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA con​tados a partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACIÓN INCLUIDAS LAS EX​TENSIONES A DICHA FECHA).

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)
NOMBRE DEL PROPONENTE 
                                                                                               FORMULARIO 12
CUADRO DE CANTIDADES y PRECIOS

	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMA TOTAL
	
	

	
	
	
	% IV A
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	


SON:           (EN LETRAS  Y NUMEROS)                         USA $ 
LUGAR Y FECHA

FIRMA:


 
NOMBRE DEL PROPONENTE :                                                               FORM. 13
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO:
                                    UNIDAD: ..................

DETALLE:

                                      EQUIPOS

	                     
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO HORA
	RENDIMIENTO
	COSTO

	EQUIPOS
	A
	B
	C-A*B
	R
	D=C*R

	Subtotal 
	
	
	
	
	

	MANO OBRA
	
	
	
	
	

	Descripción (categ)
	Cantidad
	Jomal/hr
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C-A*B
	R
	D=C*R

	Subtotal 
	
	
	
	
	

	MATERIALES
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	Subtotal o
	
	
	
	
	

	TRANSPORTE
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Tarifa
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	Subtotal P
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total costo directo (m+n+o+p)
	

	
	
	
	Indirectos y utilidades %.
	

	
	
	
	Otros indirectos %
	

	
	
	
	Costo total del rubro
	

	
	
	
	Valor ofertado
	
	


NOTA: NO DEBERÁ CONSIDERAR EL IV A

LUGAR Y FECHA                                                                           FIRMA

NOMBRE DEL PROPONENTE 

OBRA:                                                                                               FORMULARIO 14 

                                                                                                            HOJA.  .DE..

CUADRO DE CANTIDADES y PRECIOS

	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SUMA TOTAL
	
	

	
	
	
	% IV A
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	


son:         (EN LETRAS  Y NUMEROS)                                                               USA $ 

LUGAR Y FECHA

FIRMA:




NOMBRE DEL PROPONENTE :                                                               FORM. 15 

OBRA:                                                                                                                 HOJA      DE..

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO:
                                    UNIDAD: ..................

DETALLE:

                                      EQUIPOS

	                     
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO HORA
	RENDIMIENTO
	COSTO

	
	A
	B
	C-A*B
	R
	D=C*R

	Subtotal M
	
	
	
	
	

	MANO OBR  
	A
	
	
	
	

	Descripción (categ)
	Cantidad
	Jomallhr
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C-A*B
	R
	D=C*R

	Subtotal n
	
	
	
	
	

	MATERIALE
	S
	
	
	
	

	Descripción
	
	Unidad
	CaJ1\idad
	Precio unitario
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	Subtotal o
	
	
	
	
	

	TRASPORT
	
	
	
	
	

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Tarifa
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	Subtotal P
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total costo directo (m+n+o+p)
	

	
	
	
	Indirectos y utilidades %.
	

	
	
	
	Otros indirectos %
	

	
	
	
	Costo total del rubro
	

	
	
	
	Valor ofertado
	
	


NOTA: NO DEBERÁ CONSIDERAR EL IV A

LUGAR Y FECHA                                                                           FIRMA
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NOMBRE DEL PROPONENTE                                                     FORM. 16

OBRA                                                                                              HOJA .. DE         

ANÁLlSIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

	Categoría – cargo
	
	
	
	
	

	Salario diario unificado nominal (1)
	
	
	
	
	

	ensual nominal (2)
	
	
	
	
	

	Anual nominal
	
	
	
	
	

	-Componentes saláríales en proceso
	de
	
	
	
	

	Incorporación
	
	
	
	
	

	Transnorte
	
	
	
	
	

	13er Sueldo
	
	
	
	
	

	14to Sueldo
	
	
	
	
	

	Aporte patronal (3)
	
	
	
	
	

	Fondo de reserva
	
	
	
	
	

	Otros código de trabajo (4)
	
	
	
	
	

	Total anual
	
	
	
	
	

	Total mensual
	
	
	
	
	

	Factor de salario real
	
	
	
	
	

	Mensual real
	
	
	
	
	

	Costo horario
	
	
	
	
	


LUGAR Y FECHA

FIRMA

NOTAS:  1) El salario unificado será mayor o igual que el núnimo legal. Se tomará meses   de treinta días.

              (2) Se tomará meses de treinta días

              (3) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

              (4)  Detallar los conceptos.

               FSR  Factor de salario real = días pagados/días trabajados

NOMBRE DEL PROPONENTE 

OBRA:                                                                                                              FORM. # 17 

                                                                                                                         HOJA..DE..

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

	Componentes del costo indirecto
	Valor
	%

	Dirección de obra
	
	

	Administrativos
	
	

	Locales provisionales
	
	

	Vehículos
	
	

	Servicios públicos
	
	

	Promoción
	
	

	Garantías
	
	

	Seguros
	
	

	Costos financieros
	
	

	Prevención de accidentes
	
	

	
	
	

	Utilidad
	
	

	Total indirectos
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NOMBRE DEL PROPONENTE 

OBRA:                                                                                                             FORM # 18

                                                                                                                         HOJA.   .DE..

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS

	DETALLE
	COMBUSTIBLE
	REPUESTOS
	MANTENIMIENTO
	COSTO PROPIEDAEQUIPO
	OTROS
	TARIFA

	
	
	
	
	
	INDICAR
	HORARIA
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​NOMBRE DEL PROPONENTE 

OBRA:                                                                                                           FORM.#19

                                                                                                                      HOJA.     .DE..

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES

	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	OTROS
	PRECIO FINAL
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NOMBRE DEL PROPONENTE 

OBRA:                                                                                            FORM. # 20

                                                                                                       HOJA.    .DE..

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	Rubro
	Cantid.d
	Precio unitario
	Precio"'"
	
	
	
	Tiempo en .....-.....................................
	
	
	

	
	
	
	
	I
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Inversión  mensual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance parcial en %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión acumulada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance acumulado en %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LUGAR Y FECHA

FIRMA

PARA CADA RUBRO SE INDICARÁ LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES Y DEBAJO EN COSTO RESPECTIVO

NOTA:  PRESUPUESTO REFERENCIAL, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS  PUEDEN SER SOLICITADOS EN LA SUBPROCURADURÍA DE LA ADMINISRTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, A COSTA DEL INTERESADO.
FIN DEL DOCUMENTO.
