	              FUERZA AÉREA ECUATORIANA                       
[image: image1.png]


[image: image2.png]




	DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
	
	FECHA: 09-DIC-2008

LUGAR: QUITO



PLIEGOS PARA EL  PROCESO DE LICITACIÓN
[image: image3.png]



I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO
	VALOR DE LOS PLIEGOS
	USD. 500,00  en el caso de ser adjudicado,  a pagarse en la Secretaría de Comisión Técnica de Licitación

	ADJUDICACIÓN
	Total 

	LUGAR  DE ENTREGA
	Ala de Transportes No. 11 Base Aérea Mariscal Sucre

	FACTURACION EN CASO DE SER ADJUDICADO
	La factura sin IVA debe ser emitida a nombre del Ala de Transportes No. 11, RUC 1768013280001 Av. De La Prensa 3570 y Vasco de Contreras


	VALIDEZ DE LA OFERTA
	30 días

	PLAZO DE ENTREGA
	90 días, a partir del pago del anticipo

	CANTIDAD
	02 Hangaretas

	FORMA DE PAGO
	60 % de anticipo y la diferencia 40% contra presentación planillas por avance de obra

	PRECIO REF. SIN IVA
	USD. 504.259,82


	Etapas del proceso
	Fecha
	Hora

	Publicación
	2008-12-09
	15:00

	Límite de preguntas
	2008-12-12
	15:00

	Límite de respuestas
	2008-12-13
	15:00

	Límite de entrega de propuestas
	2008-12-18
	15:00

	Apertura de ofertas
	2008-12-18
	15:10

	Adjudicación
	2008-12-22
	16:00


	PARAMETROS DE VALORACION
	PUNTAJE

	1. Oferta económica
	30%

	2. Experiencia de trabajos similares
	20%

	* 3. Equipo propuesto
	10%

	*4. Metodología de ejecución del proyecto y cronograma 
	10%

	*5. Plazo de entrega
	20%

	6. Indices financieros
	5%

	7. Personal técnico
	5%

	*Estas factores deben guardar concordancia

Total
	100%



II. PLIEGOS  (anexo adjunto)

[image: image4.png]






PROCESO LICITACIÓN  No. FAE-CG-CTL01-DIC-08 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS HANGARETAS PARA EL ALA DE TRANSPORTES NO. 11




















……………………………………………………….


Rodrigo Bohórquez


Brigadier General


COMANDANTE GENERAL FAE











	Versión: 00                                                                                                                                                                          Revisión: 00
Fecha: 09-Dic-08                                                                                                                   Fecha: 09-DIc-08                                                                                   
                                                                                                                                                                                           Página: 1 de 2                                                                                                                     



_1127732934

_1127733241

