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CONVOCATORIA1


	
	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 
                                                       CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, las disposiciones especiales para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP); la Resolución No. 216/2008 de 31 de octubre de 2008 y lo resuelto en la Comisión Técnica de la Dirección General de Aviación Civil en sesión del 06 de Noviembre del 2008, se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extrajeras, asociaciones de éstas, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales e inscritas en el Registro Único de Proveedores (RUP) del Ministerio de Industrias y Competitividad, que reúnen las condiciones establecidas en el segundo inciso del Artículo 52 de la LOSNCP, a que presenten sus ofertas para la: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PRESENTACIÓN RADAR PARA EL AEROPUERTO DE QUITO, conforme a las especificaciones que en los pliegos del proceso se detallan. 

El Presupuesto Referencial es de USD $ 1’106.000,00 (UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL 00/100 DOLARES DE EE.UU. (SIN IVA), y el plazo estimado para la entrega del bien es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS calendario, contados a partir de la fecha de recepción del anticipo.

Esta convocatoria se difundirá a través del Sistema Nacional de Compras Públicas

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. Los pagos se realizarán con recursos propios de la Dirección General de Aviación Civil, provenientes de la partida presupuestaria No. 15222000003008840104000001 “MAQUINARIAS Y EQUIPOS“ del ejercicio económico 2008; los pagos se realizarán de la siguiente manera:

a) El 50 % del valor total del contrato como anticipo, previa la presentación de la garantía respectiva; 
b) El 25% del valor total de contrato, una vez que se firme el Acta de Pre-recepción del sistema a entera satisfacción de la DGAC; y,
c) El 25 % del valor total de contrato, una vez que se firme el Acta de Recepción Final del sistema a entera satisfacción de la DGAC.

2. Los pliegos pueden obtenerse en el portal del INPC, cuya dirección electrónica es: www.compraspublicas.gov.ec, sin ningún costo.

3. Los interesados podrán solicitar aclaraciones a través del portal hasta la mitad del plazo para presentar la oferta, las mismas que serán respondidas dentro de las 24 horas siguientes a la formulación de la pregunta por intermedio del portal www.compraspublicas.gov.ec;

4. Las ofertas se recibirán físicamente en las oficinas de Dirección General de Aviación Civil. Secretaría de la Comisión Técnica, Quinto Piso del Edificio ubicado y calle Buenos Aires Oe 1-53 y Av. 10 de Agosto en esta ciudad de Quito, según el calendario de etapas del proceso.  

El acta correspondiente se publicará en el Portal de COMPRAS PUBLICAS en forma inmediata, conforme lo establece el artículo 87 del REGLAMENTO GENERAL DE LA  LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

5. La Comisión Técnica, en el transcurso de los tres días siguientes a la recepción de las ofertas, realizará el estudio y evaluación y emitirá el correspondiente informe ante la máxima autoridad.

6. Calendario de Etapas del Proceso

	ETAPA
	FECHA LÍMITE
	HORA

	Fecha de convocatoria y pliegos
	06  Noviembre 2008
	12h00

	Fecha limite de recepción de preguntas
	14  Noviembre 2008
	12h00

	Fecha límite de respuestas
	17  Noviembre 2008
	12h00

	Fecha límite para recepción de ofertas
	24  Noviembre 2008
	15h00

	Apertura pública de ofertas
	24 Noviembre 2008
	15h15

	Fecha límite para evaluación
	27 Noviembre 2008
	12h00

	Fecha emisión del informe de la Comisión Técnica
	28 Noviembre 2008
	12h00

	Resolución de adjudicación o declaratoria de desierto
	01 Diciembre 2008
	12h00



7. La oferta se presentará por la totalidad de los bienes y servicios requeridos en esta convocatoria, la adquisición se realizará de la misma forma. No se aceptarán propuestas alternativas. 

8. El oferente adjudicado, para la suscripción del contrato deberán presentar las garantías de: a) fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento de su valor, y b) del buen uso del anticipo, por 100 % del valor a entregarse por este concepto; en una de las formas establecidas del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Adicionalmente, el adjudicado deberá presentar la garantía técnica del fabricante del bien o bienes a suministrar, cumpliendo las condiciones establecidas en estos Pliegos, caso contrario, se la reemplazará por una de las garantías señaladas que se cita el Artículo 73 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9. El procedimiento se ceñirá a las estipulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, pudiendo inclusive el Director General de Aviación Civil declarar desierto el procedimiento, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

10. El funcionario encargado de este procedimiento es el Dr. Darío Alvarado Molina, Secretario de la Comisión Técnica de la DGAC, cuya dirección electrónica es darioalvarado@dgac.gov.ec.


Quito, 06 de noviembre del 2008







Sr. Eduardo Larrea C.

PRESIDENTE COMITÉ TÉCNICO – LICITACIÓN DGAC-EX-002-2008
DIRECCIÓN  GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL



SECCION 2
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES1
1

	CAPITULO 1.
	
INFORMACION GENERAL

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE PRESENTACIÓN RADAR PARA EL AEROPUERTO DE QUITO, en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

1.1.2.- Descripción del Sistema requerido:

La DGAC requiere como mínimo, aunque no estará limitado a, las siguientes partes: 

	Ítem
	Descripción 
	Cantidad
	Observaciones

	
	
	
	

	1
	Servidores 
	8
	Configuración APP Quito

	2
	Licencia de Software
	Global
	Aplicación para Control de Aproximación personalizado para el Aerop. de Quito

	3
	Consola Operativa 
	2
	Principal y reserva

	4
	Consola Supervisión Operativa
	1
	

	5
	Consola Técnica
	1
	

	6
	Sistema comunicaciones
	1
	VCS (Voice Communication Switching)

	7
	Grabador / Reproductor
	1
	Independientes

	8
	Simulador
	1
	Para Aproximación 

	9
	Instalación y Pruebas
	Global
	Completo

	10
	Entrenamiento
	Global
	25 Controladores y 10 Técnicos

	11
	Repuestos para 3 años
	Global
	

	12
	Otros
	Global
	Material de instalación y otros



1.1.3  Descripción de la Licitación: El proceso de Licitación es para la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema de presentación radar, el cual será entregado en la ciudad de Quito, Estación Monjas Sur de la DGAC. La propuesta incluirá todos los gastos hasta la instalación y puesta en marcha del sistema descrito.

Los oferentes deben también incluir como obligatorio un servicio postventa que garantice la provisión de repuestos y asistencia técnica para mantenimiento, por un período no inferior a 15 años. Proporcionarán, además, toda la información que requiera la DGAC para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema APP-Quito.

1.1.4.- Adjudicación Parcial y Ofertas Alternativas: Las ofertas se presentarán por la totalidad de los bienes a proveerse. De la misma manera, la Comisión adjudicará la totalidad del suministro. No se aceptarán propuestas alternativas

1.2.- CONDICIONES GENERALES

1.2.1 	Etapas del proceso:

	ETAPA
	FECHA LÍMITE
	HORA

	Fecha de convocatoria y pliegos
	06  Noviembre 2008
	12h00

	Fecha limite de recepción de preguntas
	14  Noviembre 2008
	12h00

	Fecha límite de respuestas
	17  Noviembre 2008
	12h00

	Fecha límite para recepción de ofertas
	24  Noviembre 2008
	15h00

	Apertura pública de ofertas
	24 Noviembre 2008
	15h15

	Fecha límite para evaluación
	27 Noviembre 2008
	12h00

	Fecha emisión del informe de la Comisión Técnica
	28 Noviembre 2008
	12h00

	Resolución de adjudicación o declaratoria de desierto
	01 Diciembre 2008
	12h00



1.2.2		Convocatoria a Proveedores.- La convocatoria a los proveedores se las realizará a través del portal  www.compraspublicas.gov.ec .

1.2.3	Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.2.4	Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales o jurídicas nacionales, o asociaciones de éstas, nacionales o internacionales, que estén legalmente habilitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador y que tengan interés en participar. Solo quien cumpla con los requisitos indicados pueden presentar su propuesta.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus pliegos. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes ni las personas mencionadas en los Arts. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.5	Tipo de Contrato: El Contrato es un Contrato a precio fijo y no estará sujeto a reajuste de precios por ningún concepto; 

1.2.6 Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega; los costos de materiales necesarios, pruebas, los costos indirectos, impuestos, tasas y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

1.2.7 Plazo de Entrega: La entidad requiere que el plazo máximo de entrega de los bienes sea de doscientos cuarenta días contados desde la suscripción del contrato. Los participantes pueden ofrecer plazos menores.

1.2.8  Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el formulario de propuesta.

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por medio del Portal.

1.2.9   Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.10   Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 1 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

1.2.11. Contacto en la Institución: El funcionario encargado de este procedimiento es el Dr. Darío Alvarado Molina, Secretario de la Comisión Técnica de la DGAC, cuya dirección electrónica es darioalvarado@dgac.gov.ec


CAPITULO 2

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS

2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

Los interesados podrán aclarar sus dudas respecto de los términos de referencia y los pliegos, mismas que se absolverán conforme el calendario constante en estos pliegos a través del portal www.compraspublicas.com

2.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego del análisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitar la información pertinente hasta el día establecido en el calendario de etapas y para su tratamiento se actuará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 81 del REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

2.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante Alcances a los Documentos Precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 82 del REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, en el día, hora y fecha constante en el calendario de la convocatoria. 

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión Técnica de Contrataciones y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos.

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los pliegos no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2.- MODIFICACIONES

2.2.1.- Modificaciones: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los pliegos, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago o financiamiento, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

2.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso notificará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 82 del REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, en este caso se notificara vía electrónica a través del portal www.compraspublicas.gov.ec a todos los oferentes calificados y habilitados. 


CAPITULO 3
	PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN

3.1.- PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1. Las etapas del proceso de selección son:
· Convocatoria
· Preguntas
· Aclaraciones
· Presentación de propuestas
· Adjudicación.

3.1.2. Aclaraciones y preguntas en el portal.- Los oferentes podrán aclarar sus dudas respecto de los términos de referencia y las bases, mismas que se absolverán conforme el calendario constante en la convocatoria a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.1.3. Método de evaluación: El método de evaluación de las ofertas se encuentra descrito en la Sección 8 del presente Pliego.

3.1.4. Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los documentos precontractuales y, si se la considera conveniente a los intereses de la Institución, se procederá a la adjudicación vía electrónica.

3.1.5. Declaratoria de Desierto: La Comisión Técnica podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado propuestas;
b) Por haberse descalificado, o por no ser convenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada;
c) Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato; y,
d) Por violación sustancial del procedimiento precontractual.

3.1.6. Evaluación: Convocada la Comisión Técnica para la sesión de Evaluación, actuará de acuerdo a lo estipulado en el ART. 91 del REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION

3.2	ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA Y NOTIFICACION

3.2.1	Adjudicación, Notificación y Publicación del Acta: La máxima autoridad de la DGAC adjudicará el contrato, al participante que hayan ofertado el mejor costo considerando la totalidad de los bienes. 

Se entenderá como mejor costo, a la oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos  técnicos, financieros y legales exigidos en los pliegos, proponga el precio mas bajo. La metodología de aplicación de los paramentos de valoración de las propuestas se explica detalladamente en la Sección 8 de estos Pliegos.

La adjudicación se efectuará mediante resolución motivada, a la oferta que haya sido evaluada como la de mejor precio, dentro del término de dos (2) días contados desde la recepción del informe de la Comisión Técnica, o de la fecha en que este debía ser presentado, si no mediare prórroga justificada para su presentación. La recomendación constará en el Acta correspondiente, que precisará el nombre del oferente y los precios y plazos de su oferta, además se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificación a través del portal www.compraspublicas.gov.ec a todos los participantes.

3.2.2	Adjudicatario Fallido: (Sanciones por no Celebración del Contrato): En caso de que el adjudicatario o adjudicatarios dentro del término de 5 días luego de ser notificado el proveedor  no celebren el o los contratos por causas que les sean imputables, la máxima autoridad la DGAC, declarará al oferente adjudicatario fallido y notificará esta condición al Instituto Nacional de Compras Públicas.

CAPITULO 4
	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

4.1.1.- Solicitud de Documentos: Notificada la adjudicación, el Secretario de la Comisión Técnica, con el apoyo de las unidades técnicas de la Entidad preparará la documentación necesaria para la firma del contrato y archivo del proceso para posteriores controles de acuerdo a lo estipulado en la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA para el caso.

4.1.2.- Minuta del Contrato: La entidad contratante preparará la minuta y se realizará el trámite pertinente ante el Notario que corresponda, a fin de celebrar el contrato mediante escritura pública dentro del término de 5 días.
 
Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, demás garantías pertinentes, y los certificados actualizados que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

4.1.3.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario darán lugar a las sanciones indicadas en el numeral 3.2.2 de esta Sección. La no presentación de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato o de los certificados que le corresponden al oferente adjudicado.

4.1.4.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, la Comisión actuará de acuerdo al  artículo 117 del REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA y se aplicará las sanciones estipuladas en LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA para el caso.

El nuevo adjudicatario deberá presentar la documentación habilitante en el plazo que señale la Comisión Técnica y mantener su vigencia hasta la firma del contrato.


CAPITULO 5
	GARANTÍAS DEL CONTRATO

5.1.1.	Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía será la estipulada en el artículo 74 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

b) La que garantiza el buen uso del anticipo que otorga la DGAC. Esta garantía será la estipulada en el artículo 75 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

c) Las garantías técnicas de los bienes a suministrarse. Esta garantía será la estipulada en el artículo 76 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

5.1.2.- Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en las letras a) y b) del numeral anterior serán entregadas, a elección del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 73 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

5.1.3.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

5.1.4.- Devolución: La garantía de fiel cumplimiento, al igual que la garantía del anticipo se devolverán a la firma del acta de entrega recepción única o si ha operado la recepción presunta. Las garantías técnicas, a la terminación de su vigencia.

	CAPITULO 6
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

6.1.1.- Contribuciones: El Oferente deberá considerar en su oferta, las contribuciones establecidas en la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA para el presente caso.

6.1.2.- Impuestos: La entidad retendrá los impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente. Finalmente, el contratista pagará los derechos del notario, los de registro del contrato y CUATRO (4) copias  que debe entregar a la entidad contratante.

6.1.3.- Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos: Cubrir los costos de tasas aduaneras, desaduanización, bodegajes, transporte desde el sitio de desembarque hasta las instalaciones de la Estación Monjas de la DGAC en Quito y todos los costos que represente hasta la entrega total a satisfacción de los bienes a adquirirse. 

	CAPITULO 7
	INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

7.1.-	INSTRUCCIONES GENERALES

7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados, rubricados por el proponente y contarán con un índice; en dos ejemplares: original y copia; organizados en un sobre como se indica más adelante (Los folletos y catálogos que se adjunten, no necesitan ser foliados y rubricados). Todos los documentos que conforman la propuesta técnica,  y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por la autoridad competente. 

EL SOBRE CONTENDRÁ:

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA:

a) 	Carta de Presentación y Compromiso, Formulario No. 1
b)	Un certificado del RUP del oferente. 
c)	Datos generales del oferente. Formulario (s) No. 2 y anexos.
d)	Documentos que acrediten la situación financiera. (En los Formularios Nos. 3, 3A, 3B y 4 y anexos a los estados financieros).
e)	Los que demuestren la capacidad del oferente para ejecutar el contrato.
f)	La Propuesta Económica Formularios Nos. 5 y 6.
g)	Lista de lote de repuestos del sistema que se propone proveer para el APP Quito, detallado en la propuesta, con valoración expresada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; como complemento, presentará el listado de repuestos y descripción de mantenimiento, conforme recomendaciones del fabricante que deba realizarse durante los próximos cinco (5) años.
h)	Una descripción de los servicios de postventa para mantenimiento, indicando el tipo de técnicos y equipos para este servicio, con su ubicación.
i)	Presentará las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los cuadros detallados en la Sección 4, los mismos que se utilizarán como formularios 

ANEXOS A LA PROPUESTA:

Programa de capacitación al personal que designe la DGAC para la operación y mantenimiento de los bienes suministrados; incluyendo indicaciones de operación, catálogos, mantenimiento y cuidados básicos del sistema

7.1.2.- Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces, o apostillados. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales.

7.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas.

7.1.5.- Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda:


LICITACION No. DGAC-EX-002-2008
SEÑOR
EDUARDO LARREA
		PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
 		DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Presente.-

PRESENTADA POR: _________________________________________


Y se entregará directamente al Secretario de la Comisión de Contrataciones, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. 

No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo o fax u otro medio de comunicación. 

Se aclara, que por esta ocasión no será obligatoria la presentación electrónica de la propuesta, de conformidad con la disposición transitoria séptima del Reglamento General de la LOSNCP

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1.- Bienes a suministrar: Se presentarán las Especificaciones Técnicas de los bienes a suministrarse, con suficiente detalle para permitir establecer el grado de cumplimiento de lo exigido en la Sección 4 de estos Documentos. Lo expresado en estas especificaciones será de cumplimiento obligatorio para el suministro.

A estas especificaciones se añadirá el modelo de la garantía técnica que el proponente presentará en caso de adjudicarse el contrato, de manera especial detallará las condiciones de vigencia y validez de la garantía y el lugar y la manera de atender eventuales reclamos. Este texto será incorporado al contrato sin variación.

7.2.5.- Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los Formularios Nos. 5 y 6 de estos documentos. 

El oferente deberá cotizar la totalidad  de los equipos señalada en el Cuadro de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales. El precio no deberá incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, IVA.

La Entidad no aceptará la presentación de las denominadas CARTAS DE DESCUENTO.

El proponente, al establecer el plazo de entrega de los bienes deberá considerar que la entidad requiere de por lo menos diez días para formalizar el contrato

El oferente demostrará que es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los bienes objeto del suministro que requiere la entidad.

7.2.6.- ANEXOS, FOLLETOS, CATALOGOS, ETC: CERTIFICADOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

a) Listado de los contratos relacionados con los bienes que se oferte, celebrados en los últimos dos años, que demuestren la experiencia del proponente.
b) Folletos explicativos, catálogos, etc., que permitan al convocante tener una mejor idea de las características del bien ofertado; y,
c) Documentos que acrediten que el oferente dispone de servicio de mantenimiento, y lotes de los repuestos, servicio, etc.). 

La entidad podrá solicitar otra documentación, en cuyo caso, se añadirá su detalle en numerales adicionales. Se corregirá la numeración y si corresponde, se presentarán los modelos correspondientes en la sección 9 de estos documentos.

7.3.- MODELOS DE FORMULARIOS:

7.3.1.- Formularios: Se presentan en la Sección 8 de estos documentos.


	CAPITULO 8
	CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

8.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la comisión técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Si los documentos están incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados;
b) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;
c) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados, legalizados, o apostillados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior.
d) Si el oferente no ha demostrado que es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los bienes objeto del suministro, (o si no dispone de los servicios de mantenimiento y repuestos o adicionales) que requiere la entidad.
e) Si no cumplieran los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas;
f) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;
g) Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;
h) Si se propone un plazo de entrega mayor al indicado en la Sección 7: y,

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

8.2.- Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.


	



SECCION 3
PROYECTO DE CONTRATO


SECCIÓN 3
PROYECTO DE CONTRATO

Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de adquisición de bienes que celebran la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y ---  adjudicatario ----- contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la DGAC, representada por el señor Dr. Jorge Zurita R. en calidad de DIRECTOR, Entidad a la que en adelante se la denominará El Contratante; y, por otra parte [el señor ...., por sus propios derechos] / [la Compañía ---  adjudicatario -----, representada por el señor .... en su condición de Gerente General o el cargo o representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal representación y por lo mismo representante legal de la misma], a quien se le denominará El Contratista.

Si el representante de la Entidad, necesita autorización de un cuerpo colegiado o autoridad superior, se debe expresar la existencia de tal autorización y el documento en la que consta. Así: P. Ej. "debidamente autorizado por la Junta Directiva en la sesión de..... como consta en la copia certificada del Acta de fecha ..... que se anexa" O: "debidamente facultado por lo dispuesto en ...., conforme al documento anexo. (En caso de delegación).

Para el caso del Contratista, si se trata de una persona jurídica (Sociedad o Compañía o Entidad u Organismo), debe colocarse en la Cláusula la razón social completa de la misma y sus siglas si las tiene. En igual forma debe cuidarse de la existencia de la autorización que un órgano superior (P. Ej. Junta General de Socios o Accionistas, Directorio, etc.) deba conceder para que la persona natural comparezca a la suscripción del contrato, por la persona jurídica. Es fundamental que tal persona natural tenga el documento que acredite su legal representación. (Nombramiento, Poder, etc). Tal documento es habilitante del contrato.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:

2.01.- Previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad que El Contratante tiene de los bienes por adquirir, se tomó la decisión de convocar a la Licitación No.DGAC-EX-002- 2008, conforme lo dispone la Codificación de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.
.
2.02.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación NOMBRE Y NUMERO, conferida por Nombre y cargo del funcionario, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria electrónica a través del portal www.compraspublicas.gov.ec en  fecha.... y conforme al cronograma de la convocatoria que se adjunta al presente contrato.

2.04.- Luego del trámite correspondiente, el Director de la DGAC, adjudicó al oferente ---  adjudicatario -----, como consta en la Resolución motivada con fecha ...y del oficio de notificación con la adjudicación de fecha .......publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec

2.05.- (Otros informes que puedan existir).

2.06.- (Cualquier otro antecedente que sea importante incluir en el texto del contrato).

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;
b) Convocatoria a los oferentes realizada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec 
c) La oferta técnica y económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 5 y 6 de la propuesta;
d) La declaración jurada del Contratista, de que no se encuentra dentro de las prohibiciones para contratar que señala la LOSNCP;
e) La Resolución de Adjudicación; 
f) Los demás que pudieran ser necesarios, según el caso.

3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos:

a) Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas de los bienes a ser suministrados;
b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;
c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante;
d) Los demás que fueran necesarios de acuerdo a cada caso.

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.
 
4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Entidad contratante la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO:

5.01.- EL Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a suministrar, y entregar debidamente funcionando (El sistema completo por el que fue adjudicado) en la Estación Monjas de Quito y propiedad de la DGAC, entrega de la cual se dejará constancia en documento suscrito por las partes.

5.02.- Corresponde al Contratista (Indicar otras obligaciones como capacitación, operación de prueba, mantenimiento, etc.) dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.01.- El precio del Contrato, que la Entidad contratante pagará al Contratista es el de....... ... (Cantidad exacta)...... dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Incluir el Cuadro de Cantidades y Precios corregida de la Oferta

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:

7.01.- El Contratante pagará al Contratista con cargo a fondos propios de la DGAC. Se otorgará un anticipo del 50 % del valor del contrato, y el saldo como sigue: 25% del valor del contrato a la firma del Acta de Recepción Provisiones a satisfacción de la DGAC y el restante 25%, a la firma del Acta de Recepción Final a entera satisfacción de la DGAC.

Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.

Cláusula Octava.- GARANTÍAS: 

8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor del Contratante una de las garantías en la forma prevista en el Art. 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato.

8.02.- El  Contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del fabricante, de..... Equipos adjudicados. Esta garantía comenzará a operar a partir de la recepción de los bienes y durará, por lo menos……....., conforme lo determinan los documentos precontractuales. (De no presentarse la garantía técnica del fabricante, El Contratista deberá presentar a su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 76 de la LOSNCP

8.03.- Para garantizar el anticipo que la Contratante le otorga, la Contratista entregará a favor del Contratante, en forma previa a recibirlo, una de las garantías de las señaladas en. Art. 75 de la Ley de Contratación Pública por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.

8.04.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la del anticipo hasta la suscripción del Acta de Recepción y la liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas. De no renovar una garantía por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el contratante las hará efectivas.

Cláusula Novena. PLAZOS:

9.01.- El plazo para la entrega del bien contratado es el de doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir de la fecha de  entrega del anticipo.

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:

10.01.- El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante;
b) Por suspensiones ordenadas por el Contratante y que no se deban a causas imputables al Contratista.
c) Si el Contratante no hubiere cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello (en el caso de que el plazo del contrato se inicie con la suscripción del mismo).
d) Por (añadir otras que pudieran haber, según el caso).

10.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Sr. Director de la DGAC, máxima Autoridad de la Entidad Contratante.

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS:

11.01.- Por cada día de retardo en la entrega de los bienes, se aplicará como multa la cantidad del uno por mil, del monto del contrato.

11.02. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la Entidad contratante podrá dar por terminado el mismo contrato, anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

12.01.- El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.

Cláusula Décimo Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el Contratista está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

En todo caso, en esta cláusula se puede añadir otra obligación del contratista, específico del contrato.

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

14.01.- Son obligaciones del Contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.
b) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

Cláusula Décimo Quinta.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

15.01.- La recepción de los bienes se realizará en las instalaciones de la Estación Monjas de la DGAC en Quito, a petición del la Contratista, cuando a juicio de ésta se hallen cumplidas todas las obligaciones del Contrato de la manera pactada en la parte de instalación y puesta en marcha del sistema, así lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. La recepción se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo el Contratante podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el Contratista podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la Entidad Contratante que ha operado la recepción definitiva presunta.

15.02.- Recepción Previa o Pre-Recepción: Luego de haber recibido la petición de recepción del sistema por parte de la Contratista, se procederá con la Pre-recepción del sistema y se verificarán que los bienes estén completos y no haya defectos en el mismo, lo cual se comunicará a la Contratista. Si terminada la verificación del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Pre-Recepción, que incluya una liquidación económica del contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por el Contratante. El Acta debe ser firmada de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.

15.03.- Recepción Final: Una vez que se haya producido la Pre-recepción, la DGAC, tanto en la parte operativa y técnica, verificará en forma detallada la operación del sistema en forma parcial  y total por un espacio de tiempo de tres meses. Si al finalizar esta verificación se considera que el funcionamiento del sistema es continuo y satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Final, la cual incluirá una liquidación económica total y final del contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por el Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley. 

Si se considera que el sistema no tiene la continuidad adecuada y/o no funciona en forma correcta, la DGAC podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral.

15.04.- Los funcionarios que suscriban las actas de entrega-recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que en ellas consignen.

Cláusula Décimo Sexta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

16.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral del Contratante en caso de incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 5) Por [muerte del Contratista] / [disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IX del Título IV de la LOSNCP. Si la terminación del contrato es por causas imputables al contratista se procederá a la inscripción del mismo como contratista fallido en la Contraloría General del Estado y el portal www.compraspublicas.gov.ec

16.02.- Terminación por mutuo acuerdo.- En aplicación de las causales establecidas en el Art. 93 de LOSNCP y Art.148 del Reglamento General de la LOSNCP y el trámite en esas disposiciones contempladas, las partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma anticipada. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por la Contratante, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento a todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual. Esta terminación requiere del Informe previo y favorable del señor Procurador General del Estado. No implica renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del Contratista.

16.03.- Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido en el Art. 93 de la LOSNCP y siguiendo el trámite indicado en los Art. 148 del Reglamento  General de la LOSNCP, el Contratante podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del Contratista.
b) Por quiebra o insolvencia del Contratista.
c) Si las multas superan el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
d) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la LOSNCP, en los casos atribuibles al Contratista.
e) Si el Contratista cediera total o parcialmente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la Contratante.

La Entidad Contratante notificará al Contratista con la decisión de terminar anticipada y unilateralmente el Contrato en el plazo de diez (10) días.

16.04.- Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante.- El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad:

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de 45 días.
b) Por suspensión del contrato por más de 45 días, dispuestos por la Contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.
c) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el Contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

16.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento de la LOSNCP.



Cláusula Décimo Séptima.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

17.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo alguno, el asunto controvertido las partes podrán someterlo, libre y voluntariamente, a los procedimientos de mediación y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

17.02.- CLÁUSULA ARBITRAL: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, esta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Corte Superior de Justicia de Quito.
 
La forma de selección de los árbitros será de mutuo acuerdo

Los árbitros serán profesionales en derecho que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. 

El término para expedir el laudo arbitral será 30 días, desde el momento de su posesión.

Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: a) Al sometimiento al laudo arbitral, el cincuenta por ciento; b) El saldo, el momento de la expedición de la resolución. Los honorarios del laudo arbitral, serán cubiertos en partes iguales por parte de los intervinientes

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

17.03.- De surgir controversias en que las partes no acuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del demandado del Estado o de las otras entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.
 
17.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hará efectivas las garantías.

Cláusula Décimo Octava.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

18.01.- El Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por el Supervisor Técnico, sin perjuicio de  las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, por la Ley y los Reglamentos internos.

18.02.- El Contratista estará representado por.... el representante legal.

18.03.- Todas las comunicaciones entre las partes, sin excepción, serán por escrito.

18.04.- El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Décimo Novena.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:

19.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el Contratista al Contratante es de CUATRO.

19.02.- De los pagos que deba hacer la Entidad, retendrá, igualmente, las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

Cláusula Vigésima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:

20.01.- Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en el cantón Quito, renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

20.02.- Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula décimo séptima.

20.03.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes 

De la contratante DGAC


De la Contratista: 

Cláusula Vigésimo Primera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

21.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario se dignará agregar las demás formalidades de estilo para la validez de este instrumento.



Dr. Jorge Zurita R.					
Director de la DGAC					Representante Legal Contratista 


SECCION 4
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS



1. OBJETO

Las especificaciones que se presentan a continuación tienen por objeto: guiar a proveedores de sistemas de Tránsito Aéreo, en la preparación de una oferta para la actualización del sistema de presentación de datos de vigilancia para el Servicio APP de Quito, a fin de obtener una continuidad adecuada del servicio de vigilancia en el Área Terminal del Aeropuerto de Quito, en apoyo a la seguridad operacional y tránsito aéreo en ese Aeropuerto y, en general, en beneficio de la comunidad aeronáutica nacional e internacional.

Por los antecedentes expuestos, en adelante se describen las características generales y técnicas de la actualización requerida.

2. ESPECIFICACIONES GENERALES

Las especificaciones generales que se detallan a continuación son los términos de referencia para la “Actualización del sistema de presentación de datos de vigilancia para el Servicio APP de Quito”, en el sitio definido y para el objeto requerido.

2.1 Las empresas pueden determinar los equipos y servicios, a proponer, luego de analizar las especificaciones  técnicas.

2.2 La Dirección General  de Aviación Civil se compromete a facilitar el acceso de los técnicos de los interesados a las instalaciones de la Institución, donde está ubicado el Sistema Eurocat-THALES (actualmente en servicio) y otros sitios asociados en los que se requiere el ingreso, así como también proveer la información necesaria y disponible, a fin de que la empresa pueda realizar su Propuesta de manera precisa y objetiva.

2.3 Una vez que se haya firmado el Contrato y rija el plazo desde la entrega del anticipo, se efectuará una reunión previa, entre  el Supervisor Técnico y la Contratista. 

2.4 En esta reunión se establecerán las relaciones del trabajo, los mecanismos de comunicación entre las partes, las actividades que merezcan una atención especial como las normas de calidad de los equipos y servicios, los mecanismos de evaluación y control, y el tipo de documentos que se deberán preparar durante la realización de la actualización para pedido y estado de cumplimiento.

2.5 Hasta la Recepción Final, la empresa deberá tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que deben estar presentes en la ejecución de la actualización, esto es, los empleados de la Contratista y personal DGAC que se encuentre trabajando en la dependencia.

Las medidas de seguridad que tome la Contratista, o las instrucciones que ésta reciba del Supervisor Técnico, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes o daños al personal DGAC, personal de la Contratista o terceros como resultados de sus operaciones.

2.6 La Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y sus representaciones de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte de la Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, la Contratista informará de inmediato al Supervisor Técnico, en orden a resolver el problema.

2.7 Los precios acordados en el Contrato por los equipos y servicios especificados, constituirán la única compensación a la Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, tasa o contribución que el tuviera que pagar.

2.8 La Contratista debe contar con los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la actualización, en los términos establecidos en el Contrato. También deberá dar todos los avisos y advertencias requeridas por el Contrato o las Leyes vigentes, para la debida protección al personal DGAC y de la Contratista misma, especialmente si los trabajos afectan a las instalaciones de la DGAC.  El Supervisor Técnico solicitará a la Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga y sea directamente responsable la Contratista. 

2.9 La Contratista, en forma obligatoria, no debe afectar en ningún momento el trabajo normal del servicio APP-Quito en el período de instalación del nuevo sistema.

2.10 La Contratista debe proporcionar a la Contratante la instrucción necesaria para administrar y monitorear local y remotamente el nuevo sistema para el servicio APP-Quito.

2.11 Debe preverse todos los temas teóricos de la capacitación operativa y técnica, necesaria para el personal ATC (30 Controladores) y Electrónico de la DGAC (10 Técnicos), para que este pueda actuar efectivamente en sus labores diarias y en el caso que se presenten problemas en la operación del nuevo sistema APP-Quito.

En ningún caso la DGAC aceptará interrupciones no previstos del nuevo sistema de control APP-Quito por pruebas, capacitación en sitio u otros asuntos que proponga la Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

2.12 La Contratista en su propuesta, detallará el número necesario de visitas técnicas al sitio por mantenimiento preventivo, actualizaciones de software u otros, anualmente. Todos los costos que demanden las visitas técnicas preventivas y correctivas, correrán por parte de la Contratista.

2.13 Supervisión Técnica: Durante la ejecución del Contrato y hasta la terminación del Servicio de Asistencia Técnica, la DGAC estará representada por el Supervisor Técnico, que será un funcionario de Electrónica, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán a la Contratista por escrito.  El objetivo principal del Supervisor Técnico es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las Cláusulas del Contrato, a fin de que se ejecute de acuerdo a las Especificaciones y Normas Técnicas aplicables.  Sus funciones son:

· Aprobación del cronograma actualizado presentado por la Contratista y evaluación del grado de cumplimiento de los servicios;
· Examinar la calidad de equipos y asistencia local y remota y sugerir cambios si son necesarios;
· Sugerir durante la ejecución del Contrato, adopción de soluciones técnicas y de seguridad;
· Resolver dudas que surgieran en la interpretación de las especificaciones y sobre cualquier asunto técnico relativo a la actualización requerida;
· Participar en la Pre-recepción y Recepción Final del Contrato y preparar el informe respectivo;
· Informar al Supervisor sobre las novedades encontradas, de haberlas, en la Pre-recepción y Recepción Final del Contrato; y
· Realizar el seguimiento del Contrato durante todo el tiempo  de vigencia.

De las disposiciones emanadas por el Supervisor Técnico, la Contratista podrá recurrir ante el señor Director General de Aviación Civil, cuya decisión será definitiva en el ámbito administrativo. 

La Contratista estará representada por __________________________.

El Supervisor Técnico puede solicitar que el señor Director General de Aviación Civil, disponga la suspensión de una parte o la totalidad del Contrato, en cualquier momento y por el periodo que considere necesario, en los siguientes casos:

· Si las medidas de seguridad adoptadas por la Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la integridad del personal DGAC y de las instalaciones.

· Por desorganización de la Contratista, negligencia en la ejecución de los trabajos, empleo de métodos inadecuados o equipos/sistemas que no funcionen de manera correcta

· Cuando la Contratista no acate las órdenes impartidas por la Supervisión Técnica.

En caso de reiterado incumplimiento, la Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el Contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones a la Contratista, y el tiempo que dure la suspensión será descontado del plazo del Contrato, a favor de la DGAC.

La Contratista podrá interrumpir sus trabajos por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por incumplimiento de la Contratante. Las interrupciones por estos motivos no darán lugar a la ampliación del plazo del Contrato, salvo que así lo requiera la DGAC y los costos sean iguales y/o proporcionales al del Contrato vigente.

Todas las comunicaciones entre la Supervisión Técnica y la Contratista relativas a los trabajos de ejecución del Servicio, serán por escrito y en idioma castellano.


3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1 Introducción

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en su afán de brindar un servicio efectivo a la comunidad, se encuentra empeñada en apoyar la continuidad del servicio de Aproximación en el Aeropuerto de Quito, mediante la actualizacióndel actual sistema Eurocat-THALES, contemplando todos los componentes de Hardware, todas las funcionalidades y configuraciones de los componentes de Software, además de otras funcionalidades y facilidades requeridas de la parte operativa y técnica de acuerdo a su experiencia y, en general, de la integridad, personalización y afinamiento del sistema de presentación para el APP-Quito y sus sistemas de comunicaciones asociados, que son el soporte para el servicio de vigilancia ATC en el Área Terminal del Aeropuerto de Quito. 

3.2 Situación Actual

El sistema Eurocat de Quito, tienen los siguientes subsistemas:

· Presentación de situación radar, marca THALES, modelo EUROCAT 1000 (Posiciones: 2 operativas, 1 supervisión operativa, 1 supervisión técnica, 1 simulación)
 
· Conmutador de Comunicaciones de Voz, marca THALES, Modelo TXM4400

· Grabadora de Voz, marca ATIS

· Señal Radar Primario (PSR), marca THALES, modelo STAR200 (asociado con MSSR)

· Señal Radar Secundario monopulso (MSSR), marca THALES, modelo 970I (asociado con PSR)

· Estación Remota de Presentación Radar en Torre de Control del Aeropuerto de  Quito

· Modems y Multiplexores de Comunicaciones

· Cables y otros componentes menores

Funcionalidades Operativas

· Funciones de ATC para el servicio de APP en el Aeropuerto de Quito

Facilidades Técnicas

· Mantenimiento y configuración de sistemas y funciones en nivel 1.

Ubicación

· Todos los subsistemas se encuentran instalados en la Estación Monjas de la DGAC.  

3.3 Requerimientos mínimos para la renovación
 
Los siguientes requerimientos son los mínimos requeridos por la DGAC, pero no están limitados y podrían ser mejorados por la empresa: 

3.3.1 Plataforma de HW completa

Operativas

· Consola de Trabajo Principal
· Consola de Trabajo Alterna 
· Consola de Supervisión Operativa
· Consola de Simulación
· Consola Remota en la Torre de Control del Aeropuerto

Técnicas

· Consola de Supervisión Técnica
· Procesadores e integradores de sistemas de vigilancia
· Interfases de entrada para sistemas de vigilancia
· Procesadores para presentación y visualización de sistemas de vigilancia
· Procesadores de datos (planes de vuelo, QNH, reproducciones, etc.) 
· Sistema de Grabación y Reproducción de Audio (sincronizada con el video)
· Sistema de Grabación y Reproducción de Video (sincronizada con el audio)
· Sistema de comunicaciones
· Redes de comunicaciones
· Herramientas de mantenimiento (analizador de protocolos, etc.)
· Plotter para impresiones de estados
· Dispositivos externos de disco duro y CD-DVD para manejo de archivos 



3.3.2 Licencia para la aplicación de SW con las todas las funcionalidades del Eurocat actual y las siguientes:

Operativas

· Capacidad para manejar OLDI y AIDC
· Capacidad para generar mapas y datos localmente 
· Capacidad para movilizar el cursor de manera continua
· Mayor gama de colores y posibilidad e configuración local
· Capacidad para generar un estado actual del tránsito aéreo y condiciones actuales a una hora específica y configurable, a fin de establecer el estado de la posición en un cambio de turno.
· Presentación confiable del canal meteorológico
· Transferencia automática entre los centro de control de aproximaciones, torre y área
· Implementar la posición FDP (Flight Data Processor) en la Torre de Control para la actualización de planes de vuelos, notas y cualquier otro tipo de mensajes
· Función de cambiar de color a las etiquetas para diferenciar entre llegadas, salidas y otros requerimientos
· Presentación de rumbo y velocidad indicada de la aeronave en la etiqueta
· Fajas electrónicas en las pantallas de ejecutivo y planificador
· Ventana secundaria radar en la posición de planificador
· Visualización de coordenadas geográficas en cualquier lugar de la pantalla que se ubique el cursor
· Canal de comunicación exclusivo en todas las posiciones para grabación de la transferencia de posición, oral, entre el controlador que sale y el que asume la posición de control
· Sistema independiente para reproducción de audio y video
· Sistema para obtener grabaciones de audio/video en DVD a partir de las grabadoras de audio/video
· Facilidad para modificar altitudes niveles de vuelo, tipo de aeronave e identificación de la aeronave en las etiquetas radar
· Incremento de la gama de colores para visualizar mapas, puntos de notificación, rutas y otros requerimientos
· Otros que la actual tecnología moderna de equipos de prestación radar poseen de acuerdo a los requerimientos indispensables para el Control de Tránsito Aéreo a corto y mediano plazo en concordancia con los adelantos actuales y futuros de la navegación aérea mundial.

Técnicas

· Capacidad de creación y configuración completa de una posición operativa
· Capacidad de integrar y configurar una nueva señal de sistema de vigilancia radar, multilateración y/o ADS. 
· Capacidad de visualización de configuraciones y calibraciones, en particular de OLDI y AIDC
· Capacidad de extraer archivos de audio, video y/o gráficos de una situación particular del ATC

Otros

· Sistema personalizado para el Control de Aproximación en Quito. 
· Integración de las señales radar del sistema THALES de Quito y Selex de Guayaquil

3.3.3 Comunicaciones (para cada consola y programables)

· Ocho (8) posiciones para radios VHF – (Audio + PTT + Squelch)
· Ocho (8) posiciones para telefonía – 2W
· Seis (6) posiciones para comunicación Oral – 4W + E&M
· Capacidad para salida a grabadora desde todas las posiciones

3.3.4 Grabación y Reproducción

Grabadora basada en sistema informático, para grabación y reproducción a través de un disco duro (HDD – Hard Disk Drive) redundante (arreglo simple) y posibilidad de crear respaldos a largo plazo en medio magnético de disco (CD - DVD)

3.3.5 Redes

Infraestructura de redes completa para el sistema, con cableado estructurado y capacidad de al menos 100Mb. Es deseable una LAN-Ethernet común.

3.3.6 Consolas

Las consolas serán totalmente ergonómicas y de presentación agradable, para facilitar el trabajo del Controlador de Tránsito Aéreo. Se definirá su forma y espacio, en acuerdo con el área operativa y en base a los modelos existentes en la propuesta.

3.3.7 Pantallas

Todas las pantallas para visualización de tránsito y/o datos serán del tipo LCD y conforme al tamaño requerido para la función

Nota.- La DGAC al momento dispone de dos pantallas de 27”, 2Kx2K nuevas, razón por la que la propuesta debe considerar esta nota en su propuesta de equipos.

3.3.8 Estación Remota de Presentación Radar en Torre de Control del Aeropuerto de  Quito

La estación, que será solo para información de la situación del tránsito aéreo, debe contemplar al menos dos ruteadores y el hardware y software completos, asociados para el servicio. 

3.3.9 Módems y Multiplexores de Comunicaciones para datos radar

Contemplará al menos cuatro módems y cuatro multiplexores para dos sitios que generan datos radar.

3.3.10 Cables, conectores y otros componentes menores

Todos los cables, conectores y otros herrajes, se proporcionarán en forma completa y suficiente para el proyecto.

3.3.11 Otros

El proveedor determinará otros componentes para el funcionamiento adecuado y óptimo del sistema APP-Quito. La DGAC dispone de UPS, Grupo Electrógeno para emergencia y protecciones contra descargas eléctricas en la estación Monjas.

3.3.12 Servicio de reparación 

La empresa proveerá a la DGAC el servicio de reparación de cualquiera componente que haya sido detectado y declarado en falla, dentro del período de vigencia de la Garantía.

Si el componente en falla no puede ser reparado o la reparación tienen un costo muy alto en relación con el costo de un nuevo componente (mayor al 50% del valor de un nuevo componente), el Contratista reemplazará el componente con uno nuevo y de última versión, garantizando su funcionamiento en forma similar o mejor que el que se está reemplazando y no afectará de ninguna forma el desempeño integral del sistema APP-Quito.

El número de reparaciones o reposiciones será ilimitado, siempre y cuando se produzcan en el período de vigencia del Contrato. Los formatos y procedimientos de reportes, entrega y/o recepción de los elementos o componentes en falla serán definidos con la empresa, previo la firma del Contrato.

El Tiempo de Ida-Retorno (TAT = Turn Around Return) de los elementos o componentes en falla, sean reparados o para reposición, no será mayor de 30 días, salvo en casos enteramente justificados y a satisfacción de la DGAC. El tiempo será tomando desde la entrega a la empresa por parte de la DGAC del ítem en falla, en la Estación Monjas, hasta la entrega a la DGAC, reparado o nuevo, por parte de la empresa en la misma Estación. El TAT excluye los tiempos de Trámites de Aduana, si fuera el caso.

3.3.13 Asistencia Remota

La empresa proveerá a la DGAC el servicio de asistencia técnica remota vía teléfono, correo electrónico u otros medios, a fin de resolver problemas de funcionamiento, calibración o configuración de los subsistemas o componentes del sistema APP-Quito. El horario de atención, será mayormente entre las 8h00 a 16h00 UTC y, fuera de ese horario, se solicitará asistencia especial por parte de la DGAC con 48 Horas de anticipación por lo menos, salvo en casos de emergencia.

3.3.14 Coordinación Técnica

Se coordinará también una reunión anual entre la DGAC y la empresa, en el período de garantía, para revisar los siguientes temas: 

· Problemas Operacionales
· Problemas Técnicos
· Figuras de Confiabilidad dentro del año
· Reparaciones
· Soporte Logístico (Tiempo y Cantidad)
· Actualizaciones
· Formatos y Procedimientos en caso de novedades
· Tiempos de Asistencia Remota y Presencial

La fecha será definida entre la DGAC y la empresa por lo menos 3 meses antes de la terminación de cada año de la Garantía.









SECCION 5
PLANOS1





1.- PLANOS DEL PROYECTO

Por la naturaleza de esta adquisición no se requiere incluir planos.



SECCION 6
VALOR REFERENCIAL1
1



1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial para la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema completo para el servicio de Aproximación en el Aeropuerto de Quito es de USD $ 1’106.000,00 (UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CON 00/100) DOLARES AMERICANOS, SIN IVA.



SECCION 7
PLAZO1
1



1.- PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA Y EJECUCION DEL CONTRATO

La Entidad requiere que los bienes, objeto de esta contratación, estén a su disposición en el plazo de DOSCIENTOS (240) CUARENTA DÍAS,  contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. El plazo contractual será el que conste en la propuesta y necesariamente será igual o menor al indicado.




SECCION 8
PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA
VALORIZACION DE LAS OFERTAS
1

	CAPITULO 1
	EVALUACIÓN

1.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS

1.1.- General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser aceptada o rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la Institución. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada y los siguientes, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario.

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, y de acuerdo únicamente a lo solicitado en los documentos precontractuales, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la comisión de Técnica informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1 cuyo modelo se presenta al final de esta Sección.

1.3.- Capacidad Técnica: A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si cumplen los requisitos técnicos establecidos. Se analizará si el oferente ha demostrado tener experiencia en la provisión de bienes como los requeridos en esta licitación.

La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes.

1.4.- Capacidad Económica: Finalmente, la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información solicitada en las Instrucciones a los Oferentes, pudiendo ser la consignada en los formularios No. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.3;
b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.4; y,
c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio es recomendable que no sea mayor a 1.5.

El incumplimiento de alguno de los indicadores financieros antes señalados,  no constituye causa de rechazo o descalificación de una propuesta, pero sirven de base para establecer la solvencia económica del oferente.

1.5.- ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos. Si hubiera errores aritméticos en las operaciones para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El oferente no debe alterar las Cantidades indicadas para cada uno de los Rubros del Cuadro de Cantidades y Precios, si lo hiciera se considerará equivocación y se corregirá la oferta).

1.6.- Informe: La Sub comisión de apoyo, en la eventualidad de que sea necesaria, preparará el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y lo remitirá al Comisión Técnica.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.

1.7.- Metodología de Asignación de Puntajes: La Comisión o Sub comisión de apoyo analizarán las ofertas y elaborará un cuadro comparativo de asignación de puntajes, como parte de su informe final. La asignación será como sigue:

En términos generales, la presentación de todos los documentos (en debida forma), el cumplimiento de todas las especificaciones generales y técnicas, suficiente experiencia, suficiente capacidad y el costo similar al precio referencial (superior en menos del 5% o menor), significan el otorgamiento del puntaje total en cada caso. Por lo expresado, si una oferta cumple con todo lo requerido por la DGAC, tendrá 100 puntos. 

En caso de empate, se valorará en primer lugar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y, en segundo lugar, el menor precio. 

De los puntajes máximos, se restarán 2 puntos por cada: incumplimiento en documentos, especificaciones técnicas y el 5, 10, 15, 20% y así sucesivamente, del valor propuesto en más en comparación al precio referencial. Los precios menores al referencial tendrán el puntaje máximo. En experiencia, se proporcionarán 2 puntos por cada sistema provisto, instalado y operando, con un puntaje máximo de 15.

Si hubiera causa de rechazo para alguna oferta, esta causa prevalecerá totalmente al cuadro de evaluación



	CUADRO PARA EVALUACIÓN

	D E T A L L E
	BASE
		PUNTAJE OFERENTE

	
	
		1
	2
		..

	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA 
	6
	
	
	

	CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE BIENES
	4
	
	
	

	CONDICIÓN FINANCIERA
	5
	
	
	

	CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
	5
	
	
	

	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
	50
	
	
	

	PRECIO
	15
	
	
	

	EXPERIENCIA RECIENTE (MENOS DE 4 AÑOS)
	15
	
	
	

	TOTAL
	100
	
	
	




MODELO DE
	CUADRO COMPARATIVO No. 1

	D E T A L L E
		OFERENTE

	
		1
		2
		..

	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	
	
	

	¿Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	¿Los formularios se han elaborado conforme a los modelos?
	
	
	

	¿Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente, están actualizadas y vigentes?
	
	
	

	¿Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados?
	
	
	

	¿Los documentos están foliados y rubricados? (La omisión parcial debe ser enmendada)
	
	
	

	¿Presenta lista de lote de repuestos?
	
	
	



Comentarios del Cuadro No. 1.

	


MODELO DE
	CUADRO COMPARATIVO No. 2

	D E T A L L E
		OFERENTE

	
		1
		2
		..

	CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE BIENES 
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL
	
	
	

	¿Tiene autorización para ofrecer los bienes del suministro?
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA
	
	
	

	¿Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes?
	
	
	

	¿Puede ofrecer los bienes del suministro?
¿Tiene la experiencia local solicitada en las bases?
¿Tiene el servicio de mantenimiento solicitado?
	
	
	

	CONDICIÓN FINANCIERA:
	
	
	

	Índice de Solvencia (recomendable mínimo 1.):   
	
	
	

	Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	
	

	Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5):
	
	
	



Comentarios al cuadro No. 2



	MODELO DE
	CUADRO COMPARATIVO No. 3

	CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
		OFERENTE

	
		1
		2
		..

	¿La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	
	

	¿Presenta la Garantía conforme a la ley?
y su valor no es menor al establecido ?
su vigencia es la solicitada ?
	
	
	

	¿El plazo de entrega no es mayor al máximo indicado en la Sección 7 de los Documentos?
	
	
	

	¿Hay corrección aritmética?
	
	
	

	¿Valor de la Propuesta?
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	

	
	
	
	



Comentarios al Cuadro No. 3.


MODELO DE
	CUADRO COMPARATIVO No. 4

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS
	CUMPLE

	
	(Indicando la referencia en la oferta, catálogo, etc.)
	SI
	NO

	SECCIÓN 4

2. ESPECIFICACIONES GENERALES
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Del 3.3.1 
al  3.3.14
 
Otros (Metodología de implantación)
	 
	 
	 



Comentarios al Cuadro No. 4.



SECCIÓN 9
MODELOS DE FORMULARIOS
1




NOMBRE DEL PROPONENTE                                                    FORMULARIO No. 1
									HOJA....  DE........


CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO


Señor 
Eduardo Larrea C.
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA – LICITACIÓN EX-002-2008.
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica de la DGAC, para la adquisición de OBJETO DEL CONTRATO, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de.........], declara que:

1. Suministrará todos los bienes ofertados, completos, listos para su uso inmediato, instalará y pondrá en marcha el sistema APP-Quito, de conformidad con las características detalladas en esta oferta, de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas e instrucciones generales; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta no podrán variar por ningún concepto.

5. Conoce y acepta que el Sr. Director de la DGAC se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

8. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en la Codificación de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA.

9. Declara también, haber recibido los siguientes alcances: No. ___ de fecha ________________, No. ___ de fecha ____________.

Además, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la Entidad notifica disponer de los Informes de Ley, o que ha transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos informe sin que se haya recibido comunicación de los respectivos funcionarios.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado.

	Atentamente:



	(LUGAR Y FECHA)
	(FIRMA)



NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMULARIO # 2n
									HOJA....  DE........




DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS NATURALES)


NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCION DEL PROPONENTE:  	Ciudad _________________________
					Calle  __________________________
					Teléfono(s)    ____________________
					Casilla postal      _________________
					Telex o fax    ____________________
					 E – mail ________________________

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:
(Solo si es diferente a la indicada arriba)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES:




							---------------------------------
	(LUGAR Y FECHA)				            (FIRMA)



NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMULARIO # 2j
									HOJA....  DE........


DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS JURIDICAS)


NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, RUC, AFILIACIONES, ETC.:

DIRECCION DEL PROPONENTE:	Ciudad _________________________
					Calle  __________________________
					Teléfono(s)    ____________________
					Casilla postal       _________________
					Télex o fax     ____________________
					  E – mail  ________________________

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:
(Solo si es diferente a la indicada arriba)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES:


							--------------------------------------
	(LUGAR Y FECHA)				                (FIRMA)



NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMULARIO # 2c
									   HOJA....  DE........




DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA CONSORCIOS)


IDENTIFICACION DEL CONSORCIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO:

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:	Ciudad _________________________
						Calle __________________________
						Teléfono(s)   ____________________
						Casilla postal      _________________
					 	Télex o fax    ____________________
						 E – mail  _______________________ 
MIEMBROS DEL CONSORCIO:
				Nombre	Nacionalidad	            Porcentaje
			________________	____________	_________
			________________	____________	_________
			________________	____________	_________




							------------------------------------
	(LUGAR Y FECHA)				             (FIRMA)





FORMULARIO No. 3

MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PROPONENTE                                

MODELO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE CORTE:

ACTIVO                                           __________________
ACTIVO CORRIENTE                                                                            ________________
                                         CAJA ____________________
                                  BANCOS ____________________
                         INVERSIONES ____________________
         CUENTA POR COBRAR ____________________
DOCUMENTO POR COBRAR ____________________
                         INVENTARIOS ____________________

ACTIVO FIJO                                            _________________

                               TERRENOS ____________________
                     EDIFICACIONES ____________________
      MAQUINARIA Y EQUIPO ____________________
                             VEHÍCULOS ____________________
             EQUIPO DE OFICINA ____________________

OTROS ACTIVOS                                    __________________

             OBRAS EN PROCESO ____________________

PASIVO                                                                                                            __________________
PASIVO CORRIENTE                              __________________

         OBLIGACIONES A PAGAR __________________
                CUENTAS POR PAGAR __________________
      DOCUMENTOS POR PAGAR __________________

PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                            _________________
           DOCUMENTOS A PAGAR __________________

OTROS PASIVOS                                      __________________

CAPITAL                                                                                                           _________________
PASIVO MAS CAPITAL                                                                                   _________________

LUGAR Y FECHA:

(FIRMA DEL PROPONENTE)                                            (FIRMA DEL CONTADOR)

FORMULARIO No. 3A

ANEXOS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
	
MODELO: 
	
	

	
	
	
	

	
FECHA DE ELABORACION:
	
	
	

	FECHA DE CORTE:
	
	
	

	
	
	
	

	ACTIVO
	
	
	

	ACTIVO CORRIENTE
	
	
	

	      BANCO
	
	
	

	      Detalle
	
	
	

	      CUENTAS POR COBRAR
	
	
	

	      Detalle
	
	
	

	      INVENTARIOS
	
	
	

	      Detalle
	
	
	

	
	
	
	

	ACTIVO FIJO
	
	
	

	     TERRENOS
	
	
	

	     Detalle
	
	

	PASIVO
	
	

	CORTO PLAZO
	
	
	

	     CUENTAS POR PAGAR
	
	
	

	     Detalle
	
	
	

	
	
	
	

	LARGO PLAZO
	
	
	

	     HIPOTECAS POR PAGAR
	
	
	

	     Detalle
	_______________
	 
	

	PATRIMONIO
	
	
	

	     CAPITAL SOCIAL
     Detalle
	_______________
_______________
	
	

	
	
	
	

	 (FIRMA DEL PROPONENTE)
	 (FIRMA DEL CONTADOR)

	
	
	 
	

	






FORMULARIO No. 3-B

ESTADO DE RESULTADOS


FECHA DE ELABORACION:
FECHA DE CORTE:
INGRESOS OPERACIONALES:			------------------
+ INGRESOS NO OPERACIONALES:				------------------
= TOTAL DE INGRESOS:					------------------

- COSTO OBRAS:						------------------

= UTILIDAD BRUTA:						------------------

- GASTOS OPERACIONALES:			------------------

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES:

SERVICIOS BASICOS:

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS:

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:

INTERESES Y COMISIONES:

OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS:

= UTILIDAD NETA:						------------------

- PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES:			------------------

= UTILIDAD GRABABLE:					------------------

- IMPUESTO A LA RENTA:					------------------

= UTILIDAD A DISTRIBUIRSE:			------------------





--------------------------							---------------------
EL PROPONENTE						EL CONTADOR








NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMULARIO # 4
									HOJA....  DE........





VARIACIONES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL PROPONENTE


Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENULTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....]





		-----------------------------------------
(LUGAR Y FECHA)                                    		(FIRMA DEL PROPONENTE)



							----------------------------------------
	   						(FIRMA DEL CONTADOR)





NOMBRE DEL PROPONENTE	FORMULARIO # 5
									HOJA....  DE........


MODELO DE LA PROPUESTA


Señor 
Eduardo Larrea C.
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO – LICITACIÓN DGAC-EX-002-2008
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comisión Técnica de Contrataciones de la DGAC, para la adquisición de OBJETO DEL CONTRATO, habiendo examinado los pliegos, declara que conoce la naturaleza y las condiciones del suministro por ejecutar, para lo cual propone la cantidad de USD $ INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en el Cuadro de Cantidades y Precios.

(De ser del caso se añadirá un párrafo que diga: Este monto se desagrega de la siguiente manera: ...........)

Declara también comprometerse a entregar todos los ítems adjudicados en un plazo máximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS, contados a partir de la fecha de firma del contrato. 

La propuesta tiene un período de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA contados a partir de LA FECHA LIMITE DE SU PRESENTACION INCLUIDAS LAS EXTENSIONES A DICHA FECHA.




							---------------------------------------
(LUGAR Y FECHA)		                (FIRMA)






	FORMULARIO No. 6 
	
	

	
	
	
	
	

	MODELO DE TABLA DE CANTIDADES Y   PRECIOS   
	 
 
 
	
	

	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Servidores 
	8
	8
	
	

	2
	Licencia de Software
	Global
	1
	
	

	3
	Consola Operativa 
	2
	2
	
	

	4
	Consola Supervisión Operativa
	1
	1
	
	

	5
	Consola Técnica
	1
	1
	
	

	6
	Grabador / Reproductor
	1
	1
	
	

	6
	Sistema comunicaciones
	1
	1
	
	

	7
	Grabador / Reproductor
	1
	1
	
	

	8
	Simulador
	1
	1
	
	

	9
	Instalación y Pruebas
	Global
	1
	
	

	10
	Entrenamiento
	Global
	1
	
	

	11
	Repuestos para 3 años
	Global
	1
	
	

	12
	Otros – Materiales Instalación
	Global
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	
	
	
	

	
	0% IVA
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	

	


Son : (EN LETRAS        US$             )

FECHA / FIRMA DEL PROPONENTE

	
	
	
	

	(LUGAR Y FECHA)                                   (FIRMA)
  


	
	
	
	


	FORMULARIO  No. 7
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TAREA
	DURACION
	INICIO
	FINAL
	TIEMPO EN…………..

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           (LUGAR Y FECHA)
	

	
	
	
	FIRMA
	
	
	








FORMULARIO No. 8

MODELO DE DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROPONENTE


Se indicará para cada Proyecto los siguientes datos:

Nombre y Dirección del Contratante:
Identificación del Proyecto:
Ubicación de la obra  o Proyecto:
Objeto y fecha del contrato:
Descripción del Proyecto:
Comentarios Principales:
Valor del contrato:
Fecha inicial y final del trabajo:
Plazo contractual:
Hubo ampliación de plazo: (causas)
Hubo terminación anticipada: (causas)

----------------------------------------
(LUGAR Y FECHA)				(FIRMA DEL PROPONENTE)

NOTA: 

-Se incluirán las certificaciones correspondientes.



FORMULARIO No. 9

MODELO DE LA METODOLOGÍA DE IMPLANTACION DEL PROYECTO

Indicar con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para las diferentes partes de la actualización del sistema de presentación radar para el APP-Quito. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El proponente no reproducirá las especificaciones técnicas del Proyecto para describir la metodología que propone usar.

(Dependiendo de la complejidad del Proyecto, la Entidad podrá añadir el siguiente párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos mediante diagramas de barras simples para facilitar la comprensión y el análisis.

 ----------------------------------------
(LUGAR Y FECHA)				(FIRMA DEL PROPONENTE)
5

