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CONVOCATORIA
_SEC Text_Box  \* ARÁBIGO_1_

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MATERNO INFANTIL MIRAFLORES DEL AREA # 2
CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY
                            CONVOCATORIA A CONCURSO MSP OCTUBRE/2008
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Técnica de la Dirección Provincial de Salud Pública de Azuay, en sesión del 27 de Octubre de 2008, decidió convocar a las personas naturales,  jurídicas o asociaciones de estas, nacionales, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales en el Ecuador, para que presenten sus ofertas para la Construcción del Centro Materno Infantil Miraflores del Área # 2, ubicado en el cantón Cuenca de la provincia de Azuay. El Presupuesto Referencial de los costos directos es de 361.870,48(US$ TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS). El plazo para la ejecución del Contrato es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y entrega del anticipo.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.  El pago de los trabajos se realizarán con fondos del Ministerio de Salud Pública, provenientes del presupuesto “Mitigación, Prevención y Atención de Emergencias y Desastres; Subprograma 00, Proyecto 021, Mitigación, Prevención y Atención de Emergencias y Desastres; Actividad 002, Mejoramiento de la Calidad de Servicios de Salud, Fortalecimiento de Infraestructura Física, Decreto 529”, con cargo a las partidas presupuestarias No. 750108 denominada “Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud”. Se entregará un anticipo del 80% y el 20% restante contra-entrega de planillas mensuales.

2.  Los documentos pre-contractuales pueden obtenerse dentro de la página www.compraspublicas.gov.ec. 
3.  Las ofertas se recibirán en la  Secretaría de la Comisión Técnica, ubicado en la Av. 12 de Abril 5-99 y Av. Solano (Subproceso de Asesoría Jurídica) hasta las 15H00 del jueves 13 de noviembre del 2008. 

4.  La oferta debe presentarse en original y una copia, debidamente numeradas y rubricadas  por la totalidad de los rubros  constantes en los cuadros de cantidades.

5. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pudiendo inclusive la Comisión Técnica declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.
Cuenca, 30 de Octubre del 2008
DOCTOR JULIO MOLINA VAZQUEZ
DIRECTOR PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY
PRESIDENTE DE LA COMISION TÉCNICA DE CONTRATACIONES
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INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
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CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL

1.1.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN XE "1.1.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN"  

1.1.1
Propósito y alcance: Este procedimiento pre-contractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta evaluada como la más conveniente para la CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MATERNO INFANTIL MIRAFLORES DEL AREA # 2, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY

Descripción de las Obras: XE "Descripción de las Obras\:"  La obra a construirse es una edificación en hormigón armado. Consiste en una edificación cuya mayor área a construirse  se encuentra destinada a las actividades intrínsecas de Salud. En la zona existen todos los servicios básicos para la ejecución del proyecto y el aprovisionamiento de material se la puede hacer  desde la ciudad de Cuenca y desde las minas existentes en el lugar para el aprovisionamiento de material pétreo.

1.1.3
Adjudicación y ofertas alternativas: La adjudicación se hará por la totalidad de la obra, correspondiente a las etapas 1 y 4.  No habrá lugar a la presentación de ofertas alternativas. 

1.2 
CONDICIONES GENERALES

1.2.1 
Participantes: La convocatoria está abierta a personas naturales, jurídicas, nacionales o asociaciones de éstas legalmente registradas en el País que tengan interés en participar y que su profesión (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les  capaciten legalmente para la construcción de este tipo de obras. Solamente quienes adquieran los documentos pre-contractuales, y cumplan con los requisitos indicados podrán presentar sus propuestas.

No podrán participar, por sí o por interpuesta persona en la presente licitación las personas naturales o jurídicas que hubieran realizado los estudios preliminares del proyecto o sus documentos pre-contractuales. Tampoco podrán participar por si o por interpuesta persona, los servidores  públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los artículos 55 y 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 
1.2.2 
Obligaciones del proponente: XE "1.2.2 
Obligaciones del proponente\:"  Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos pre-contractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por si mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc. y, en general, obtener por su cuenta, toda la información necesaria que le permita definir el costo de los trabajos  y evaluar la influencia de estos factores en la elaboración de su propuesta. 

EI desconocimiento del sitio y sus características,  no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le dará derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

1.2.3 
Tipo de contrato: XE "1.2.3 
Tipo de contrato\:"  Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. El precio que constará en el contrato es estimado y puede variar durante la ejecución del mismo en relación a las cantidades de obra sin que haya lugar a reclamos por esta causa.

            Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes: El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula elaborada en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo indica la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública. La fórmula polinómica única constante en el modelo de contrato contendrá  los ítems más significativos de la propuesta.
1.2.4 
Precio de la propuesta: EI precio de la propuesta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados,  el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para la ejecución completa de la obra a contratarse; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación  y  su utilización inmediata. Así mismo, deberá considerarse lo relativo a seguros, garantías, transporte, contingencias y escaladas de precios.

            No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”

1.2.5
Plazo para la ejecución del contrato: La entidad requiere que la entrega de las obras construidas, el suministro de bienes, instalados y funcionando, se efectúe dentro del plazo de 180 (días) calendario, contados a partir de la entrega del anticipo. Los participantes pueden ofrecer plazos menores.

1.2.6
Período de validez de la oferta: Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite fijada para su presentación. Toda oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido, será rechazada por la Comisión.

En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica podrá solicitar a los oferentes la  extensión del periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas se efectuaran por escrito, mediante carta, o fax. El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello se ejecute la garantía de seriedad de oferta, pero quedará, de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

1.2.7   Monedas de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. 

1.2.8   Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 1 de la Convocatoria. Los pagos serán contra presentación de planillas mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Se otorgará un anticipo de hasta el 80% del valor del contrato. 
CAPÍTULO 2

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES

2.1
TRÁMITE DE ACLARACIONES

2.1.1
Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego de la visita al sitio de las obras y del análisis de los documentos pre-contractuales detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla a través del Portal de Compras Públicas en el plazo establecido.

2.1.2
Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante alcances a los documentos pre-contractuales y se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través del Portal de Compras Públicas. Si algún interesado no acusare recibo de tal o tales alcances, se considerarán recibidos y la presentación de las ofertas se tomará como evidencia de ello, por lo que será responsabilidad de los interesados acercarse a la Secretaría de la Comisión Técnica a verificar si poseen todos los Alcances. 

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión Técnica de Contrataciones y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los documentos pre-contractuales.

2.1.3   Limitación de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos pre-contractuales no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.2
MODIFICACIONES

2.2.1
Modificaciones: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los documentos pre-contractuales, a través del Portal de Compra Püblicas sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato,  solamente hasta la mitad del término señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

CAPÍTULO 3

PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN

3.1
 PROCESO A SEGUIRSE

3.1.1
Apertura de las Propuestas: En el día y hora señalados en la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública de la Comisión Técnica de Contrataciones, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura del sobre único de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta.

En caso necesario se podrá designar Subcomisiones de apoyo para evaluar los documentos del Sobre Único, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciéndose un término para realizar y entregar el trabajo, que no será mayor de 10 días, contados desde la fecha de apertura del sobre.

Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión Técnica rubricarán las hojas de las propuestas.

La Subcomisión de apoyo presentará a la Comisión Técnica un Informe, considerando única y exclusivamente los Principios y Criterios de Valoración de las Propuesta, de acuerdo a los parámetros de calificación establecidos en la publicación.  Conforme se indica en la Sección 9 de estos documentos y preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las mismas.

3.1.2
Oferta Única: Si se presentara una sola oferta, ella deberá ser considerada, si cumple con lo exigido en los documentos pre-contractuales y si se la considera  conveniente a los intereses de la Entidad  se procederá a la adjudicación. 
3.1.3 
Declaratoria de Desierto: La Comisión Técnica podrá declarar desierto el procedimiento en los casos y condiciones previstas en el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
3.1.4
Limitaciones de la Adjudicación: La adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas (no se adjudicará el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se establece en estos documentos. La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio de la Comisión Técnica  de Contrataciones, es la más conveniente a los intereses del Estado y de  la Entidad. La adjudicación será razonada y debidamente fundamentada, lo que se hará constar en el Acta respectiva.

3.1.5 Términos para Adjudicación XE "Términos para Adjudicación" : Dentro del término de diez días, contados desde la presentación del Informe Técnico, se convocará a la Comisión Técnica  de Contrataciones para resolver sobre la Adjudicación, la sesión de la Comisión será de carácter permanente hasta adjudicar el Contrato o declarar desierto el proceso de contratación, si ese fuere el caso.

3.1.6 Adjudicación: Se procederá de acuerdo al Art. 91 del Reglamento a la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública. 

3.2
NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO

3.2.1
Notificación de la Adjudicación: Dentro del término de tres días, contados desde el vencimiento del establecido  desde la adjudicación, el Presidente de la Comisión Técnica notificará a través del Portal de Compras Públicas el resultado del proceso. La adjudicación constará en el acta correspondiente, que precisará el nombre del oferente adjudicado y los precios y plazos de su oferta.  
3.2.2  Sanciones por No Celebración del Contrato: Si dentro del término de 15 días, de conformidad con los artículos 116 y 117 del Reglamento de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública.

CAPÍTULO 4

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

4.1.1
Minuta del Contrato: Una vez obtenida la disposición, la entidad contratante preparará la minuta del contrato, y se realizará el trámite pertinente ante el Notario que corresponda, a fin de celebrar el contrato mediante escritura pública.
Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento y más garantías pertinentes, y los certificados actualizados que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

4.1.3
Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebración del contrato o la no comparecencia del adjudicatario darán lugar a las sanciones indicadas en el numeral 3.2.2 de esta sección. 

4.1.4
Re-examen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, la Comisión Técnica  de Contrataciones podrá reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, adjudicar a la más conveniente a los intereses de la Entidad, siempre que esta nueva adjudicación no implique disminución, aumento y creación de rubros o ventajas en relación a la propuesta original. Para ello podrá contar con la ayuda de una Subcomisión Técnica.

CAPÍTULO 5

GARANTÍAS DEL CONTRATO
5.1.1
Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato. Además de acuerdo a lo que establece el Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por igual valor. En caso que     el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo      reajustado. De acuerdo a lo que establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
c) Garantía Técnica.  De acuerdo a lo que establece el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
5.1.2
Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento, de Buen Uso de Materiales y del anticipo se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.


La garantía de fiel cumplimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción definitiva o si ha operado la recepción presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación. 
CAPÍTULO 6

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
6.1.1
Impuestos: La entidad descontará de cada planilla el Impuesto a la Renta, y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente. 
6.1.2
Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos.

- Obtener número patronal (si no lo tiene aún) en el IESS y cumplir las     obligaciones que le corresponden en calidad de Patrono;

- Presentar la licencia Profesional Actualizada de todos los profesionales que trabajen para el proyecto.

CAPÍTULO 7

INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
7.1
INSTRUCCIONES GENERALES
7.1.1 Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia; organizados en un sobre como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente. 


El sobre contendrá:


PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA:
a) Carta de Presentación y Compromiso. Formulario No. 1.
b) Datos generales del oferente. Formulario (s) No. 2 y Anexos. (Incluirá en la información copia de títulos profesionales y la determinación del objeto social).

c) Documentos que acrediten la situación financiera. Según los Formularios No.3, 4 y Anexos a los Estados Financieros.
d) Lista del equipo y disponibilidad de los mismos. Formulario No. 8.
e) La propuesta. Formulario No.12. Cuadro de rubros, cantidades  y precios   Formulario No. 13. 
f) Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. Formulario 14, u otro similar.
g) El cronograma valorado de trabajo. Formulario No. 15
h) Lista de personal técnico, Currículum vitae, compromiso de prestación de servicios Profesionales. Formularios No. 5, 6 y 7
i) Experiencia de la Firma. (40% mínimo del monto del contrato en obras relacionadas a construcciones del área de Salud). Formularios No. 9 y 10
j) Metodología de construcción. Formulario No. 11
ANEXOS A LA PROPUESTA:
Otros Documentos, indicar, Folletos, Catálogos, etc.

7.1.2
Idioma: La Oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.1.3
Excepciones a los Documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los documentos pre-contractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos pre-contractuales

7.1.4
Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas, a menos que en estos documentos se las haya identificado y solicitado de manera expresa. En este caso, se presentará una oferta económica para cada alternativa propuesta. El análisis de las alternativas se efectuará como si fueran ofertas diferentes  y se aplicarán los mismos criterios de valoración. 
7.1.5
Presentación de las Propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la Convocatoria para su entrega, o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:
__________________________________________________________

CONCURSO MSP-OCTUBRE-2008

Señor: Doctor Galo Verdugo Crespo
Secretario de la Comisión Técnica de Contrataciones de la  Dirección Provincial de Salud Pública de Azuay

Presente


PRESENTADA POR: _____________


__________________________________________________________
y se entregarán directamente al Secretario de  la Comisión Técnica de Contrataciones, en el lugar indicado en la Convocatoria. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo o fax u otro medio de comunicación.

El Secretario del la Comisión Técnica de Contrataciones recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.

7.2
 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

7.2.1
Presentación y Compromiso: La carta de presentación y compromiso según el modelo presentado en el Formulario No. 1 a esta carta se adjuntarán según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL: El formulario No 2n con toda la información detallada y copia de la licencia profesional actualizada, que acredite que el proponente está autorizado a ejercer su profesión; 
a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario No. 2j,  adjuntar el certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías  y el nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

b) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentará el Formulario No. 2c, y el compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta de asociación, (si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la entrega recepción definitiva del contrato), Se presentará también la autorización a la persona designada para que suscriba la oferta y la designación del representante técnico. Finalmente se incluirán todos los documentos exigidos en los literales anteriores, según corresponda, para cada uno de los integrantes del consorcio.

7.2.2
Situación Financiera: Documentos que acrediten el estado de situación financiera y la capacidad del oferente para ejecutar el contrato, Según los Formularios Nº 3, 4 y 4a  y anexos correspondientes a los ejercicios fiscales 2006. 

7.2.3
Certificado de Registro Único de Proveedores: Certificado  Único de Proveedores, emitido por el Ministerio de Industrias y Competitividad.
7.2.4 Experiencia del Proponente: En los formularios Nos. 9 y 10 se indicarán los proyectos similares al convocado, con un máximo de tres proyectos, es necesario indicar el porcentaje de avance de obra para considerarlo como similar.  De ser el caso se deberá presentar una certificación emitida por autoridad competente. También en este formulario se indicarán todos los proyectos que el oferente tenga en ejecución o cuya adjudicación se le hubiera comunicado. Los contratos en ejecución (similares a este proyecto) también serán considerados como obras similares en el momento de evaluar la oferta. 
Para el caso de Asociaciones de empresas o consorcios por lo menos uno de sus integrantes deberá cumplir con la experiencia requerida en las bases. 


Se ampliará la información usando el Formularios No. 10. En este último se indicará claramente si alguna persona de las indicadas en el Formulario No. 5, trabaja o está comprometida para proyectos adjudicados o en ejecución y las fechas desde las cuales podría incorporarse al proyecto si se lo adjudicare, igual cosa se indicará con respecto al equipo consignado en el Formulario No. 7.
7.2.5 Personal Técnico Profesional para la ejecución del proyecto: La lista del personal profesional técnico asignado al proyecto para la construcción de las obras, agrupados por áreas de actividad y empezando con el personal de mayor jerarquía se consignará en el Formulario No. 5; se solicita como mínimo un Director Técnico (Gerente de Proyecto), un Superintendente de Obra y dos Residentes de Obra. En los anexos a la propuesta y solo para el personal que tenga nivel de jefatura, se presentará el currículum vite y la carta de compromiso según los Formularios Nos. 6 y 7. El currículum vitae detallará solamente la experiencia en la construcción de obras similares, con un máximo de 2 proyectos, por un monto acumulado de por lo menos la mitad del presupuesto referencial.

Para este personal (asignado a la construcción del proyecto), por obras similares se entiende proyectos de: que tengan construcción de edificaciones, cimentaciones y obras en las que intervengan los rubros principales considerados en este proyecto.

En el caso de Consorcios o Asociación, uno de los proponentes deberá acreditar lo anteriormente mencionado. 

Se anexarán certificados lo suficientemente detallados que prueben que la información presentada es verídica.

A la carta de compromiso del profesional se adjuntará copia certificada de la licencia profesional actualizada, título o certificado del Colegio Profesional correspondiente,  de que está registrado entre sus miembros y puede ejercer la profesión (solamente uno de los documentos indicados).

Los términos de referencia para la realización de los diseños definitivos, la memoria técnica ejecutiva del proyecto a nivel de estudios preliminares y, planos generales se presentan en las SECCIONES 10, 11, y 12, respectivamente.

7.2.6
Equipo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra (Formulario No. 8). El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el Formulario.

En la columna "observaciones" del formulario, además de cualquier aclaración que el oferente desearé señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste anexará al Formulario copia de la matrícula y registro en el Ministerio de Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.  

Si se propone equipo arrendado o por arrendar, además de copias de las matriculas y registros correspondientes, se presentará la certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria, y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

7.2.7
Metodología: En un documento libre se indicará la metodología con la cual el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que se desea emplear.


Dentro de esta metodología se presentará organigramas, cronogramas de uso de personal y de equipos, (ver el Formulario Nº 11).

7.2.8
Propuesta Económica: La propuesta propiamente dicha, será presentada según  los modelos indicados en los Formularios Nos. 12 y 13 de estos documentos. 


El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en las Tablas de Cantidades y Precios que consta en los documentos pre-contractuales, para la obra que propone ejecutar. No podrán variar las cantidades y unidades. Los precios no deberán incluir lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta. 
Se adjuntará el original de la garantía de seriedad de la oferta (ver Capítulo 1).

Precios Unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros señalados en los cuadros de cantidades del formulario No 14, para la construcción de la obra.

Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

Para el cálculo de precios unitarios se usará el modelo del formulario No 14. 

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los componentes descritos en el formulario No. 13 que consta en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar. Cualquier omisión en la cotización de los componentes señalados en el formulario No. 13 se interpretará como voluntario y será causa de rechazo.

El oferente deberá llenar los formularios Nos. 16, 17,18 y 19, que son cuadros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la descomposición de los costos indirectos, utilidad y honorarios. El proponente detallará el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos. Puede utilizar un cuadro semejante al del formulario No 18.
7.2.9 Cronograma Valorado: El proponente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el modelo del Formulario No. 15, considerando que el convocante requiere de un mínimo de 15 días plazo, para adjudicar el contrato, formalizar el compromiso y ordenar el inicio de los trabajos.

NOTA: Los Modelos de Formularios se presentan en la Sección 9 de estos Documentos.

CAPÍTULO 8

CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
8.1.1
Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica  de Contrataciones rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados;

b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados como indica la Codificación de la Ley. . Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique modificación o alteración del documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados);

c) Si es que el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

d) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o legalizados o con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior.

e) Si el título profesional del oferente (persona natural) o el objeto social de la persona jurídica no son compatibles con el objeto del contrato, o por no cumplir las condiciones indicadas en los documentos pre-contractuales. 

f) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

g) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

h) Si no se presentare el equipo mínimo detallado en la Sección 8 de estos documentos; si el personal propuesto estuviere comprometido en otras obras en tal grado de ocupación, que fuera improbable su uso en el proyecto o si lo propio ocurriere con el equipo ofrecido. 

i) Si no se ofertan todos los rubros indicados en la tabla de cantidades y precios.
j) Si se propone un plazo de ejecución mayor al indicado en la Sección 7;

k) Por incongruencia del análisis de precios unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios; y,
l) Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.
m) Si el oferente o personal técnico no cumplen con la experiencia mínima solicitada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas.

8.1.2 Causas para Descalificación de las Propuestas: Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteración de la información presentada.
CAPÍTULO 9

PERTINENCIA DEL RECLAMO

9.1.1 Los reclamos podrán presentarse de acuerdo a lo que establece los Art. 102 y 103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

SECCIÓN 3

PROYECTO DE CONTRATO
_SEC Text_Box  \* ARÁBIGO_1_

Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas, a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato para la Construcción del Centro Materno Infantil Miraflores del Area # 2 en el Cantón XXXXX que celebra la Dirección Provincial de Salud Pública  de XXXXXXXXXXXXXX y nombre completo del Adjudicatario contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Dirección de Salud Pública de XXXXXXXXXXX, representado por el Sr. Dr. XXXXXXXXXXXXX y el Dr. XXXXX Procurador Síndico,  Entidad a la que en adelante se la denominará Contratante, y, por otra parte  [el señor…………..por sus propios derechos] / [la Compañía nombre completo y siglas si las tiene, representada por el señor ...........................................en su condición de Gerente General o el cargo o representación que ostente, de conformidad con el documento que acredite tal representación y por lo mismo representante legal de la misma], a quien se le denominará Contratista.

Para el caso del Contratista, si se trata de una persona jurídica (Sociedad o Compañía o Entidad u Organismo), debe colocarse en la Cláusula el nombre completo de la misma y sus siglas si las tiene. En igual forma debe cuidarse de la existencia de la autorización que un órgano superior (P. Ej. Junta General de Socios o Accionistas, Di​rectorio, etc.) deba conceder para que la persona natural comparezca a la suscripción del contrato, por la persona jurídica. 
Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01
Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad del proyecto a contratarse, se tomó la decisión de CONVOCAR al Concurso No          para la Construcción de XXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXX, en el Cantón XXXXXXX. La entidad cuenta con los estudios completos del proyecto.

2.02
Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación conferida por …………………………………......DIRECTOR FINANCIERO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03
Se realizó la respectiva convocatoria a través del portal de Compras Públicas., en fechas .................................................

2.04
Luego del trámite correspondiente, la Comisión Técnica  de Contrataciones, adjudicó la realización de la obra al oferente nombre del adjudicatario, como consta del Acta del mencionado Comité de fecha ..………………. y el oficio con su notificación, de fecha ....…………..

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01
Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 12 y 13 de la propuesta;

c) Los  cronogramas valorados de trabajo;

d) La certificación actualizada del Registro Único de Proveedores, emitido por el MIC;

e) El Acta de Adjudicación;

f) Las condiciones generales de ejecución del contrato (sección 4 de los documentos pre-contractuales); y, 

g) La declaración jurada del contratista de que no se halla incurso en las prohibiciones para contratar que señala la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.02
Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los documentos pre-contractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada; 
b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante;

d) Los programas de uso de personal y equipos (las versiones posteriores, debidamente aprobadas reemplazan a los elaborados inicialmente);

Cláusula Cuarta.- LEGISLACIÓN, IDIOMA, INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:
4.01
Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Convenio de Crédito, su enmienda y en forma supletoria se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, de la Interpretación de los Contratos.

4.02
De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos anexos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

4.03
Definición de términos en este Contrato:
CONTRATANTE: Dirección Provincial de Salud de  XXXXXXXXXX, con sede en la Calle XXXXXXXXXXXX entre XXXXXX y XXXXX - XXXXX - Provincia de XXXXXXXX, Ecuador.

CONTRATISTA: ....................

REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE: Persona designada por la Entidad Contratante para que actúe en su representación para efectos del Contrato. 

SUBCONTRATISTA: Persona natural o jurídica designada en el Contrato como  fabricante, proveedor de bienes o servicios de ciertos trabajos o la persona con quién se subcontrata ciertos trabajos, de acuerdo a las limitaciones establecidas en el presente Contrato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Requerimientos del Contratante respecto del alcance de los diseños definitivos, obra, estándares, criterios de diseño, programa de ejecución, de conformidad con lo estipulado en el contrato y cualquier cambio o modificación de conformidad con el Contrato.

 

PROYECTO: Conjunto de obras, bienes, servicios y actividades que se encuadran dentro del Proyecto “Construcción de XXXXXXXXX de XXXXXXX”.
PROPUESTA U OFERTA DEL CONTRATISTA: Conjunto de servicios, bienes, obras y pruebas especificados, cuantificados y valorados que recoge la propuesta presentada por el Contratista en el proceso licitatorio base de este contrato y aceptados por el Contratante.

  

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL: Documento suscrito entre el Contratista y el Contratante para registrar la finalización de la totalidad de las prestaciones, construcción de las obras, entrega e instalación de todos los bienes y/o prestación de todos los servicios. En esta acta se documentará el estado de las prestaciones, indicando en el caso de existir alguna salvedad, el plazo otorgado al contratista para subsanarlas. Al momento de la suscripción del acta de entrega recepción provisional, la Entidad Contratante emitirá el certificado de aceptación provisional.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Documento suscrito entre el Contratista y el Contratante a los seis (6) meses de la firma del acta de entrega recepción provisional. Al momento de la suscripción del acta de entrega de recepción final, la Entidad Contratante emitirá el certificado de aceptación final.

INSTALACION: Acción de colocar y dejar en perfecto estado de funcionamiento, conforme a lo acordado con  el Contratante,  los bienes entregados.
CRONOGRAMA DE PAGOS: Secuencia establecida para realizar pagos.

 

FECHA EFECTIVA: Fecha en que el Contrato entre en vigencia.

 

El Contrato entrará en vigencia en la fecha en la que se hayan cumplido todas las siguientes condiciones: 1. Firma del Contrato por parte de los representantes debidamente autorizados del Contratista y el Contratante;   2. Entrega de la garantía de fiel cumplimiento, anticipo y garantía técnica,  por parte  del Contratista. 
 

FECHA DE INICIO: Fecha en la que se haya cumplido la siguiente condición: El contratante haya pagado el anticipo al Contratista previa la presentación de las garantías correspondientes. 
  

PERÍODO DE RESPONSABILIDAD: Período de 6 meses contados desde  fecha de terminación de la  recepción provisional. 
 

DÍA: Un día calendario y “año” como 365 días.

 
PRECIO O MONTO DEL CONTRATO: Suma de dinero que consta en este Contrato  y que será cancelada al Contratista por cuenta del  aprovisionamiento, construcción y pruebas de la obra de acuerdo a lo estipulado en el Contrato.

 

MONEDA LOCAL: Se conocerá como tal a la moneda oficial de la República del Ecuador (dólares de los Estados Unidos).

 
  DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN: Diseños, dibujos, detalles, cálculos, programas de computación, muestras, patentes, modelos, manuales de operación y mantenimiento, e información de otra naturaleza que serán presentados por el Contratista.

 
Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO:
5.01
El Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a realizar la Construcción de XXXXXXXXXXX de XXXXXXX, en el Cantón XXXXXXX  de acuerdo a todas las obras descritas en la tabla de cantidades de este contrato, los planos, las especificaciones técnicas y cualquier modificación o mejora al proyecto ordenadas por la Institución, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, especificaciones generales, especificaciones técnicas, manuales de operación, y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.
5.02
Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo, maquinarias requeridas y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

5.03
Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la tabla de cantidades y precios  detallados en la cláusula 5.01 de este contrato, entendiéndose que su enumeración no es limitante  y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01
El precio del Contrato que el Contratante pagará al Contratista es el de ………………………………………….dólares de los Estados Unidos, sin IVA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

Incluir los cuadros de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, corregida de la oferta.
Cláusula Séptima.-  FORMA DE PAGO:

7.01
El Contratante pagará al Contratista con cargo a la partida Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX del Presupuesto de la Entidad, el valor del Contrato en la siguiente forma: 

1.-
En el tiempo máximo de 10 días contados desde la suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, el sesenta por ciento del valor del Contrato (60%), valor que será reajustado de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda de este Contrato.
2.-
El valor restante de la obra civil mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato y la Ley.
7.02
Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y el Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de la Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el Contratante.

7.03
La Entidad tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las planillas.
 

7.04
Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizados, a satisfacción del Contratante, constante en la aprobación de la fiscalización.
7.05
Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.
 
Cláusula Octava.- GARANTÍAS: 

8.01
El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor del Contratante una garantía bancaria o póliza de seguros incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato.

8.02
Para garantizar el anticipo que la Entidad le otorga, el Contratista entregará a favor del Contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en la Codificación de la Ley por un monto equivalente al total del anticipo reajustado. La garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

De conformidad con el Art. 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, queda expresamente establecido que esta garantía servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al Contratista.

8.04
El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el Contratante las hará efectivas.

8.05
Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma:

1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepción Definitiva o si hubiera operado la recepción presunta.

3) La de ejecución de la obra y buena calidad de los materiales. Expirará al momento de suscribirse el acta de  entrega recepción provisional  de las obras,  recepción real o presunta.

Cláusula Novena.- PLAZOS:
9.01
El plazo total para la construcción es de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS  CALENDARIO,  contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.  

9.02
El Contratista se obliga a iniciar los trabajos  en un plazo máximo de cinco días calendario contados a partir de la fecha de pago del anticipo por parte de la Entidad Contratante y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Contratante. 

Cláusula Décima.- PRÓRROGAS DE PLAZO:
10.01
El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante;

b) Cuando el Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumento de las cantidades de obras estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios; 

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por la Entidad Contratante, a través de la Fiscalización y que no se deban a causas imputables al Contratista.

10.02
En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03
Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de Fiscalización. 

Cláusula Décimo Primera.- MULTAS:
Por cada día de retraso, en la terminación de las obras, se aplicará como multa la cantidad de 1 por  mil, del monto total del contrato.

11.02
Además, el Contratante sancionará al Contratista, con multa de US $1.000,oo diarios del valor total del contrato, en los siguientes casos:

1)  Si no dispone del personal técnico u operacional, o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2)  Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure éste incumplimiento.

3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del Contratante.

4)  Por incumplimiento injustificado de los plazos parciales establecidos en la Cláusula 9.02.

11.03
Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

11.04
Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décimo Segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 

12.01
En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación mediante la aplicación de la siguiente fórmula elaborada en base a la oferta adjudicada y según las condiciones vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas.
FÓRMULA POLINÓMICA
La fórmula base es:
Pr =


Po (p1(B1/Bo)+p2(C1/Co)+p3(D1/Do)+p4(E1/Eo)+……pn(Z1/Zo+ px(X1/Xo) 
DONDE:

p1=


Coeficiente del componente mano de obra.

p2,p3,p4……pn=
Coeficiente de los demás componentes principales.

px=


Coeficiente de los otros componentes considerados como “no principales” ( cuyo valor no excederá de 0.200)se reemplazan por los valores correspondientes. 

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma debe ser igual a la unidad.

Así mismo los términos:
Bo=


Sueldos y salarios mínimos de la cuadrilla tipo.

Co,Do, Eo…..Zo=
Precios o índices de precios de los componentes principales y,

Xo =


Indice de componentes no principales correspondientes al tipo de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor, todos ellos vigentes treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, se reemplazarán por los respectivos valores.

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr =


Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po=


Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado;  

B1:


Sueldos y salarios mínimos de la cuadrilla tipo, expedidos por ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de la actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general, que deban pagarse a todos los trabajadores en el País, exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficio de orden social. 

C1=


Precios (o índice de precios) de…..Definir de igual manera D1,E1……Z1    

X1=


Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra a falta de éste, el índice de precios al consumidor.

Todos los elementos de la fórmula que contienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra.
El subíndice cero indica precio o índice de precios vigente al mes anterior a la presentación de la oferta.

Todos los elementos de la fórmula que contiene el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si no se encuentra en mora el Contratista.

12.02
Se calculará y pagará provisionalmente el valor del reajuste de precios multiplicando el valor del anticipo (de haberlo), o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo si la hubiera, por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmula de reajustes, los precios o índices de precios, disponibles a la fecha de presentación de la planilla.
La liquidación y pago final del reajuste se realizará tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, considerando la fecha de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales. 

12.03
Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Art. 92 de la  Codificación de la Ley de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.
12.04
El reajuste de precios provisional se tramitará conjuntamente con la planilla. Del monto del reajuste se descontará la contribución prevista en el artículo 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

12.05
En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al Contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.
12.06
Esta es la única forma de reajustar el contrato. El contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décimo Tercera.- SUBCONTRATOS:
13.01
El Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo con autorización escrita del Contratante, podrá subcontratar parte de la obra, siempre que el monto no exceda del 25% del valor total del contrato principal.  

13.02
El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, previa la autorización de la Entidad Contratante.

13.03
El Contratista será el único responsable ante el Contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

13.04
Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

10.05
El Contratista no puede ceder el contrato, de acuerdo con la Ley, salvo los casos previstos en leyes especiales, que sean aplicables. 

Cláusula Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
14.01
A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

 

14.02
El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales previstas en el Código del Trabajo y Ley de Seguridad Social y sus reglamentos, respecto del personal que utilizare o llegare a utilizar para el cumplimiento del presente contrato, sin que el Ministerio de Salud, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal del Contratista, ni aún a título de solidaridad patronal.
Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
15.01
Son obligaciones del contratante, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos y privados, en forma ágil y oportuna.

4) Designar los funcionarios que forman parte de la representación del Contratante, tanto en la Supervisión – Fiscalización, como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

5) El Contratante entregará al Contratista el derecho de acceso y posesión del sitio de trabajo, efectivo desde la fecha de inicio.

 

6) En caso que el Contratista sufriere retrasos o incurriere en gastos extras por causa de no tener libre acceso al sitio por causas imputables al Contratante, el Contratista deberá comunicar este particular al Contratante. Luego de recibida dicha notificación, el representante del Contratante deberá actuar para determinar una extensión de tiempo a la que el Contratista tendrá derecho.

7) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso 

 

Cláusula Décimo Sexta.- OBRAS ADICIONALES:

16.01
Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo con el que se contrató, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la Fiscalización, la Entidad dispondrá el cambio correspondiente, en el que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose en todo caso, los precios unitarios del contrato y el objeto del contrato.  
16.02
De ser necesaria la realización de cambios menores, el contratante podrá disponer la realización de nuevos rubros, mediante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones de los Artículos 101 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 120 de su Reglamento. 

Cláusula Décimo Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:
17.01
En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra materia de este Contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, el Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación o concurso, pero con el informe previo y favorable del Contralor General del Estado, contratos complementarios, con la finalidad de atender esa necesidad, siempre que se mantengan los mismos precios del contrato original, los que serán reajustados a la fecha de celebración del Contrato Complementario de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título V de la  Ley de Contratación Pública y en Capítulo IX del Reglamento a la Ley.
17.02
Si para la ejecución  de la obra, es necesario la creación de nuevos rubros, pueden celebrarse contratos complementarios sin licitación o concurso, por un valor máximo del cincuenta por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato original, a la fecha de la celebración del contrato complementario respectivo, con aplicación de la fórmula de reajuste del contrato principal u original. Para el pago de los nuevos rubros se establecerán precios en base a los referenciales del Contratante. Si no los tuviera, se los fijará de mutuo acuerdo entre las dos partes contratantes.

En los contratos complementarios, el contratista deberá rendir las garantías previstas en la  Ley de Contratación Pública. 

Cláusula Décimo Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS:
18.01
La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y solicite tal recepción.  La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la Entidad podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa.   De no haber pronunciamiento, ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el contratista podrá acudir ante un Juez solicitando se notifique a la Entidad Contratante que ha operado la recepción provisional presunta. En todo caso la Entidad Contratante, conforme es legal podrá presentar reclamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso de tiempo.

18.02
Si durante  la verificación y prueba de las obras realizadas se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las  pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios de los componentes establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por el Contratante. El Acta debe ser firmada de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la codificación de la Ley de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Novena.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS:

19.01
Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional , o de la declaratoria de recepción presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

19.02
Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el problema a satisfacción de la Entidad Contratante y a costo del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

19.03
Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

19.04
Para todos los efectos, la Recepción Definitiva de las obras, significa para el Contratista el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva debe ser firmada por las partes dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción. Previa la firma del documento, el Contratista entregará un manual mínimo de mantenimiento.
19.05 Si no se realiza la Recepción Definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el Contratista puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la Entidad Contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables sobre los datos que en ellas se consignen.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.01
El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepción Provisional y la definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Vigésima Primera.- FISCALIZACIÓN:
21.01
La Fiscalización de este Contrato será contratada por la Entidad Contratante de la manera que establece el artículo 83 del Reglamento a la Ley de presupuestos del Sector Público y será la representante del Contratante en la ejecución del Contrato. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalización, en este Contrato y sus documentos anexos.

Cláusula Vigésimo Segunda.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
22.01
El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declare la resolución o la nulidad del Contrato a pedido del Contratista. 4) Por declaración unilateral del contrato, en caso de incumplimiento del contratista; y, 5) Por muerte del Contratista o  disolución de la personería jurídica del Contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IX Art. 92 de la LOSNCP.

22.02
Terminación por mutuo acuerdo.- Se podrá dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo en consideración a lo previsto en el Art. 93 de la LOSNCP.
22.03
Terminación unilateral del Contrato.- De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la LOSNCP :
1) Por incumplimiento del Contratista.

2) Por quiebra o insolvencia del Contratista.

3) Si las multas superan el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

4) Por suspensión de los trabajos por decisión  del contratista por más de sesenta días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

5) Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de esta Ley.

6) En los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza; y,

7) La entidad contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato de acuerdo a lo que dispone el Art. 94, numeral 7 de la Ley. 
La Entidad notificará al Contratista con la decisión de terminar unilateralmente el contrato, en el plazo de quince días.

Luego de la terminación del Contrato, la Máxima Autoridad de la Institución notificará al Contratista en los términos establecidos en el Art. De la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas.
Dicha terminación se realizará sin detrimento de cualesquier otro derecho del Contratista según el Contrato.

El Contratante podrá, a raíz de dicha terminación, concluir las obras por si mismo o con otro Contratista.  El Contratante u el otro Contratista podrá utilizar para la conclusión de la obra, los planos y documentos de construcción, otros planos de diseño hechos por o para el Contratista, el equipo del contratista, obras temporales, planta y materiales como él o ellos consideren apropiado.  A la conclusión de la obra, o a la fecha  más próxima que  el Contratante vea apropiado, éste notificará al Representante del Contratante que el equipo del Contratista y los trabajos temporales serán devueltos al Contratista en o cerca del sitio.  El Contratista deberá encargarse del retiro de los mismos de la ubicación donde estuvieren lo más pronto y a su entero costo.

 
22.04
Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante: El Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

  

2.- Por suspensión de los trabajos por más de 60 días, dispuestos por el Contratante, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3.-  Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutable o no se hubieran solucionado defectos de ellos, en estos casos, la Entidad Contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la Contratación; y,  

4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el Contratante no accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

Cláusula Vigésimo Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:
23.01
Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el desarrollo de la obra y la ejecución del Contrato, éstas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido, sin necesidad de que se agote la vía administrativa podrá ser sometido a conocimiento y resolución de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. 

23.02
La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

23.03
De surgir controversias en que las partes no concuerden  someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del contratante del Estado o de las entidades del sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se estará a lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas.

Cláusula Vigésimo Cuarta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
24.01
El Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por la Fiscalización, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la Ley y su Reglamento, la Supervisión estará a cargo de la Dirección de Infraestructura Física de la Dirección Provincial del Azuay.
24.02
El Contratista estará representado por  el representante técnico o el residente en la obra.

24.03
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra y el libro de órdenes o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

24.04
El Contratista, al ser el único responsable frente a terceros, por las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la Entidad deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésimo Quinta.-  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.:
25.01
Es de cuenta  del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el contratista al Contratante es de 5 (cinco).

25.02
La celebración del presente Contrato está sujeta al pago de las contribuciones legales obligatorias establecidas en la Ley. 
25.03
De cada pago de planillas, el contratante retendrá el porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad
25.04
De los  pagos que deba hacer la entidad retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.
25.05
La Entidad actuará como agente de retención, de acuerdo a la Ley. 

Cláusula Vigésimo Sexta.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
26.01
Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Cuenca renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

26.02
Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésimo segunda de este contrato. 

26.03
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:
Del Contratante: 

Calle: Av. 12 de Abril  No 5=99 
Teléfono: 2822201 2831221
Telefax: 2831221
Del Contratista: 

Calle:
Teléfono:

Telefax:
Cláusula Vigésimo Séptima.-  ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:
27.01
Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario:
Atentamente,
--------------------------------------------

Pie de firma de quien firmó el contrato por la Dirección Provincial de Salud Pública de XXXXXXX.

SECCIÓN 4

CONDICIONES GENERALES
_SEC Text_Box  \* ARÁBIGO_1_

CAPÍTULO 1

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1 Generales: El contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la entidad contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar. 

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan a la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del  contratista.

1.1.2 Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo  de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3 Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega – recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4 Prevención de Accidentes: Corresponde  al contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la fiscalización, no le relevarán d e su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE       

El contratante se obliga a entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente  el desarrollo normal de sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son de cuenta de la entidad contratante.

El contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen Las demás obligaciones del contratante. La forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3 EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

1.3.1 Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la entidad estará representada por el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el  Fiscalizador, el contratista podrá recurrir ante el Ministro de Salud cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Superintendente o Ingeniero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano.

1.3.2 Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso, y por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución  de los trabajos.

1.3.3 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al Fiscalizador, a fin de que establezca cual documento prevalece sobre los demás y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dimensión no hubiera sido establecida, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle. El contratista está obligado a realizar los planos “as built” de construcción en todas sus especialidades. Los planos “as built de instalaciones” deberá ser acotado con las dimensiones reales por donde van las tuberías.  
1.3.4 Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales  no utilizados, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

1.3.5 Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en su propuesta y que se adjunta como anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6 Personal del Contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas. 

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando el currículo  del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado. 

El fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta.

1.3.7 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización. 

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con lo especificado.

1.3.8 Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.
Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia del fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscalización de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9 Ejecución de las obras: Lo diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos  o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica o la buena práctica de la ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados si es del caso, serán de cuenta del contratista.

1.3.10 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

La vigilancia y custodia deben extenderse durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional  y la definitiva, el costo mensual de estas labores deberá especificarse en la tabla de cantidades y precios. Igual cosa se preverá para recepciones parciales u obras ejecutadas en sitios diferentes de la obra principal. 

1.3.11 Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o por negligencia del contratista, por empleo de materiales de mala calidad   o no aprobados, por no ceñirse a  los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización o el ejecutado sin la presencia del Jefe de Obra (o personal equivalente que conste en el formulario de la propuesta) que lo super-vigile o lo controle; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones, que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 

1.4  FACTURACIÓN Y PAGOS    

1.4.1 Medición:   En los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, preferentemente de forma conjunta,  efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (30) treinta días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la “Tabla de Cantidades y Precios” para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto. 

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya anotado dicha omisión. El pago de tales cantidades se realizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes calculados con los índices de la planilla en la cual debió haberse incluido el trabajo respectivo.

1.4.2 Facturación y reajuste: El contratista preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de (10) días luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de pago.

Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la “Tabla de Cantidades y Precios”  y se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones y otros que correspondan.

Además el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto un cuadro informativo resumen, que indicará, para concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en las monedas que corresponda. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará que hay mora de su parte y se aplicará lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación Pública. 

En cada planilla de obra ejecutada el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato con los índices disponibles a la fecha, y este valor constituirá parte de la planilla. Tan pronto se notifique el pago de una planilla y se disponga de los índices de Precios a la fecha de pago, la fiscalización reliquidará el reajuste y los valores que resulten por esta causa se pagarán al contratista conjuntamente con la liquidación final del contrato. 

1.4.3 Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4 Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicará lo indicado en el Artículo 115  de la Ley de Contratación Pública.

Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto tal cosa. A la solicitud de suscripción  del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la entidad.

1.5 FISCALIZACIÓN

1.5.1 Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

La fiscalización debidamente designada, actúa a nombre y en representación de la entidad en la ejecución del contrato  y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización. 

1.5.2 Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

· Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista  y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo; 

· Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a los métodos constructivos;

· Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios;

· Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad;

· Resolver las dudas que surgieran en  la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo  al proyecto; siempre en coordinación con la Dirección Arquitectónica en lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico;

· Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la entidad, que contendrán por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales,  económicos, financieros  y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto  a personal y equipo    del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas  de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones  suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

· Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

· Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

· Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

· Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

· Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la fiscalización, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.
1.5.3
Suspensión de los Trabajos: La Fiscalización solicitará al titular de la Entidad, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:


a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.


b) Por desorganización del Contratista, negligencia en la conducción de los trabajos o empleo de sistemas inadecuados.


c) Cuando el Contratista no acate las órdenes impartidas por la Fiscalización; si no emplea personal y equipo en la cantidad y  calidad requeridas, o no utiliza métodos de construcción establecidos, o se niega a despedir a personal inaceptable.


d) En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.


e) Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga de plazo.


f) El Contratista podrá interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega oportuna del anticipo contractual, o de planos, diseños, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato.
1.5.4 Dirección Arquitectónica: De acuerdo con la Ley de ejercicio profesional de la Arquitectura, la entidad delegará al funcionario de la Dirección de Infraestructura responsable del diseño arquitectónico, a fin de vigilar el cumplimiento del proyecto arquitectónico por parte del constructor, asesorar e interpretar dicho proyecto cuando la documentación no sea considerada suficiente por el constructor o la fiscalización y autorizar por medio de la fiscalización cualquier cambio o modificación en el proyecto. 

El constructor deberá someter a la aprobación de la Dirección arquitectónica las muestras de todos los elementos de acabados de la obra, la cual los calificará exclusivamente en el aspecto estético y funcional. 

Toda modificación al proyecto durante la etapa de la construcción o interpretación a los planos arquitectónicos será de exclusiva responsabilidad de la Dirección Arquitectónica. 
1.6 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS  Y OBRAS ADICIONALES     

Los contratos complementarios y los aumentos y disminuciones de obra se regirán según lo dispuesto en la cláusula respectiva del contrato, la misma que se redactará en concordancia a lo establecido en el Artículo 85, del Capítulo VI de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

1.7 RECEPCIONES

Las recepciones seguirán lo establecido en las cláusulas 18 y 19 del contrato. 

CAPÍTULO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· VER DOCUMENTOS ANEXOS ADJUNTOS EN CD.
NOTA IMPORTANTE: CUALQUIER REFERENCIA A MARCAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS SE TOMARÁ EXCLUSIVAMENTE COMO REFERENCIAL, PUDIENDO EL OFERENTE PROPONER CUALQUIER MARCA QUE IGUALE O SUPERE LAS ESPECIFICACIONES.

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos pre-contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre las Especificaciones Generales y Especiales y las Especificaciones Especiales prevalecen sobre las especificaciones Generales. 

SECCIÓN 5

PLANOS
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5.1 PLANOS DEL PROYECTO

VER PLANOS ADJUNTOS EN CD.

SECCIÓN 6

COSTO REFERENCIAL
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6.1
COSTO  REFERENCIAL

En documento anexo se encuentra el presupuesto desglosado de la obra civil, instalaciones y equipo fijo de cada sistema de instalaciones. 
 El Resumen del presupuesto referencial es el siguiente:

COSTO REFERENCIAL
(361870.48)
RUBRO                                  DESCRIPCIÓN                                      TOTAL DÓLARES

	RUBRO


	DESCRIPCIÒN
	TOTAL DÓLARES

	A

B

C

D


	PRESUPUESTO OBRA CIVIL / ESTRUCTURAL

PRESUPUESTO ELÈCTRICO Y

ELECTRÓNICO

PRESUPUESTO HIDROSANITARIO

HIDRÁULICO

SANITARIO Y PLUVIAL

PRESUPUESTO INSTALACIONES ESPECIALES

AIRE ACONDICIONADO

VENTILACIÓN

SISTEMA DE XXXXX

	XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXX

	
	TOTAL:
	XXXXXXX




SECCIÓN 7

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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7.1
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El   plazo de ejecución del contrato será de  CIENTO OCHENTA (180) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo;  Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución continuada y permanente del contrato, de acuerdo a las condiciones normales de clima, etc., sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.


SECCIÓN 8

EQUIPO MÍNIMO
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8.1
LISTA DE EQUIPO MÍNIMO

SECCIÓN 9

PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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CAPÍTULO 1
EVALUACIÓN
1.1
ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS
1.1.1
 General: La evaluación de las propuestas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y del Ministerio de Salud Pública. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los segundos, aquellos que la valoran, a fin de facilitar la selección final del adjudicatario. 

Toda evaluación debe basarse solamente en la información consignada en los documentos que la conforman, sin considerar ningún factor extraño a las propuestas, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Subcomisión Técnica tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2
Integridad de la Propuesta: La Subcomisión Técnica que tenga a su cargo la evaluación de las propuestas, procederán a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo No. 1, cuyo modelo se presenta más adelante.

1.1.3
Capacidad Legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato; si el objeto social de la firma  es compatible con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de éste aspecto. Si por falta de ella se rechaza una propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno. Cuadro Comparativo Nº 2.
1.1.4 Capacidad Técnica: Se analizará si el oferente ha demostrado tener experiencia en la ejecución de obras similares. La experiencia del proponente se examinará de conformidad con lo solicitado en las Instrucciones a los Oferentes, numeral 7.2.4.


Respecto del personal técnico propuesto, se analizará su idoneidad profesional y experiencia en la ejecución de obras similares (de conformidad a lo señalado en el numeral Nº 7.2.5 de las Instrucciones a los Oferentes), tanto del personal, como del equipo solicitado, se analizará su grado de disponibilidad.


A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la Sección 7 de éstos Documentos Pre-contractuales. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad.  


Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta en el Formulario No. 11 puede abordar la construcción de la obra.


Capacidad Económica: La capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los formularios Nos. 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:


a) El Índice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable que sea igual o mayor a 1.20.


b) El Índice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable que sea igual o mayor a 0.25; y,


c) El Índice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio  es recomendable que no sea mayor a 1.5.


El incumplimiento de cualquiera de estos índices causará que la oferta sea rechazada inmediatamente.

1.1.5
Análisis de la Propuesta Económica:
1.1.5.1 Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos; esto es, se verificará que existan todos los rubros, que los precios unitarios sean los analizados por el proponente y que las cantidades sean las constantes en los Documentos Pre-contractuales. Los precios totales por rubros y el monto del contrato, serán producto de los precios unitarios y cantidades respectivas, a este efecto se hará el respectivo cuadro comparativo tomando como referencia en el formulario de propuesta de Rubros y Cantidades.

Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario No. 13 para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". El proponente no deberá alterar los componentes del formulario Nº 13, si lo hiciera, se lo considerará equivocación y se corregirá la oferta.
1.1.5.2
Comparaciones: luego de calculado los valores corregidos de la propuesta se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos el 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimiento razonables a las condiciones de trabajo esperadas, se elaborarán cuadros comparativos en base al modelo que se adjunta.
1.2. INFORME Y CALIFICACIÓN 


Los cuadros comparativos y el informe respectivo, se presentarán al Comité de Contrataciones, el mismo que procederá a rechazar las propuestas que hayan incurrido en las causas indicadas en estos documentos, calificando a las demás.
Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada. 

El informe será lo suficientemente amplio, para que permita conocer al Comité todos los pormenores de las ofertas.  

	CUADRO COMPARATIVO Nº 1

	
	
	
	

	EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA



	Nº
	DETALLE
	NOMBRE DEL       OFERENTE

	
	
	SI
	No

	1.
	Contiene todos los documentos solicitados?
	
	

	2.
	Se elaboran los formularios según los modelos?
	
	

	3.
	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	

	4.
	Los certificados son actualizados y están vigentes
	
	

	5.
	Presenta la Garantía de Seriedad de Oferta conforme a la Ley y su valor no es menor al establecido? 
	
	

	6.
	El plazo de ejecución de las obras no es mayor al establecido?
	
	

	7.
	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	

	8. 
	Los documentos están foliados y rubricados? 
	
	

	9.  
	Los documentos escritos en idioma extranjero tienen su traducción y están autenticados?
	
	

	10.
	Los documentos están con tachaduras o enmiendas
	
	

	
	no salvadas?
	
	

	
	
	
	

	
	Comentarios del Cuadro Nº 1
	
	

	
	Nombres completos
	
	

	
	Rúbrica
	
	


	CUADRO COMPARATIVO Nº 2  

	
	
	
	

	EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA



	Nº
	DETALLE
	NOMBRE DEL       OFERENTE

	
	
	SI
	No

	1.
	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL
	
	

	
	Es el título profesional compatible con la obra?
	
	

	
	Declara no estar incurso en prohibiciones de ley?
	
	

	2.
	SI EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA
	
	

	
	Tiene existencia legal? La representación legal es adecuada y está registrada?
	
	

	
	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes?

Ha designado Representante Técnico y registrado tal designación.
	
	

	
	Fecha de caducidad del estatuto social:
	
	

	
	El estatuto social autoriza la construcción?
	
	

	
	Presenta el equipo mínimo?

No tiene comprometido este equipo?
	
	

	
	Presenta el personal solicitado?

El personal propuesto tiene experiencia?

No está comprometido este personal?
	
	

	
	Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta?
	
	

	
	Presenta experiencia anterior en obras similares?
	
	

	
	Índice de solvencia (recomendable mínimo 1.3):
	
	

	
	Índice Estructural (recomendable mínimo 0.4):
	
	

	
	Índice de endeudamiento (recomendable máximo 1.5)
	
	

	

	
	
	

	
	Comentarios del Cuadro Nº 2
	
	

	
	Nombres completos
	
	

	
	Rúbrica
	
	


	CUADRO COMPARATIVO Nº 3

	
	
	

	EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA



	DETALLE
	NOMBRE DEL       OFERENTE

	
	SI
	No

	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	

	Presenta la Garantía conforme a la ley?

Su valor no es menor al establecido?

Su vigencia es la solicitada?
	
	

	El plazo no es mayor al máximo indicado en la Sección 9 de los Documentos Contractuales?
	
	

	Hay corrección aritmética?
	
	

	Valor de la Propuesta:

Valor Corregido de la Propuesta
	
	


	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



	DETALLE
	NOMBRE DEL       OFERENTE

	
	SI
	No

	Cumple especificaciones?
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	

	Valor ofertado:
	
	

	DETALLE
	NOMBRE DEL       OFERENTE

	
	SI
	No

	Cumple especificaciones?
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	

	Valor ofertado:
	
	

	DETALLE
	NOMBRE DEL       OFERENTE

	
	SI
	No

	Cumple especificaciones?
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	

	Valor ofertado:
	
	

	Comentarios del Cuadro Nº 3
Nombres completos
Rúbrica



SECCIÓN 10

MODELOS DE FORMULARIOS
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10.1
Los formularios se detallan y se adjuntan a continuación:

Formulario Nº 1
:
Carta de Presentación y Compromiso.

Formulario Nº 2 J
:
Datos generales del proponente (Personas Jurídicas).
Formulario Nº 2 C
:
Datos generales del proponente (Consorcios).

Formulario Nº 2 N
:
Datos generales del proponente (Personas naturales)
Formulario Nº 3
:
Modelo de Situación Financiera. 

Formulario Nº 4
:
Modelo de Estados de Resultados.
Formulario Nº 8
:
Listado del equipo mínimo  y disponibilidad de los mismos. 

Formulario Nº 12
:
Modelo de la Propuesta.

Formulario Nº 13
:
La Tabla de rubros, cantidades y precios.

Formulario Nº 14
:
Formato de análisis de precios unitarios

Formulario Nº 15
:
El Cronograma valorado de trabajo.

ANEXOS A LA PROPUESTA:

Formulario Nº 5
:
Lista del personal técnico.

Formulario Nº 6
:
Modelo de Currículum vitae.

Formulario Nº 7
:
Compromiso de prestación de servicios profesionales.

Formulario Nº 9
:
Experiencia de la firma en proyectos similares y anexos. 

Formulario Nº 10
:
Detalle de la experiencia del proponente en Proyectos de 

                                                Obras Civiles y anexos.

Formulario Nº 11
:
Metodología de construcción.

FORMULARIO Nº 1

Obra: Construcción de XXXXXXX de XXXXXXXXXX
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Nombre del Oferente:

_______________________________________________________________
Dirección del Oferente:
_______________________________________________________________
Señor Doctor

Presidente de la Comisión Técnica
Dirección Provincial de Salud de XXXXXXXX
Presente.

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria efectuada por la Comisión Técnica de Contrataciones de  la Dirección Provincial de Salud de XXXXXXXXXX, para la construcción de XXXXXXXXX de XXXXXXXX, luego de examinar los documentos pre-contractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de                ] declara que:

Suministraré toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la  Construcción de XXXXXXXXXXX de XXXXXXX, Cantón XXXXX, Provincia de XXXXXXX, de acuerdo con los documentos pre-contractuales, planos, especificaciones técnicas e instrucciones de fiscalización y realizaré las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de la Propuesta, por un monto de US$________  más IVA.
1. La única persona(s) interesada(s) en esta propuesta como principal(es), está(n) nombrada(s) en ella; ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen se responsabiliza ni tiene interés alguno en esta propuesta o en el contrato a celebrarse. Declara así mismo, que la propuesta la hago en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañía o grupos participantes en el XXXXXXXX y que en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

2. He estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás documentos pre-contractuales y leído los alcances de la presente Licitación, como consta por escrito en el texto de la oferta, y me hallo satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncio a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo.

3. Entiendo que las cantidades indicadas en el formulario de propuesta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto, sujetas a aumento o disminución, por lo que estoy dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones que fueren necesarios en las cantidades requeridas, a los precios unitarios de la propuesta y dentro de los límites indicados en los documentos pre-contractuales.

4. Conozco y acepto que la Dirección Provincial de Salud Pública de XXXXXXXXXX no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna otra de las ofertas que ha criterio de la DPS sean inconvenientes para la adecuada ejecución del proyecto y que se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el proceso de selección de ofertas.

5. Me someto a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos pre-contractuales y contractuales, en caso de ser adjudicado.

6. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos.

7. Autorizo a la DPS a efectuar averiguaciones para comprobar la veracidad de las declaraciones de los documentos presentados y para obtener aclaraciones e información sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente, sin que estas modifiquen las declaraciones y documentos originales.

Además en caso de que se me adjudique el contrato convengo en:

a) Firmar el contrato una vez que la DPS haya expresado su conformidad, dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación.

b) Colocar el equipo ofrecido, para la ejecución del proyecto en el sitio donde se instalará el campamento para la ejecución de la obra, en un plazo no mayor a diez (10) días, después de la entrega del anticipo.

c) Acepto que, en caso de no suscribir el respectivo contrato, dentro del plazo establecido en el literal (a), por causas imputables al adjudicatario, la DPS tendrá derecho a hacer efectiva la garantía de seriedad de oferta, pudiendo además proceder a adjudicar el contrato al oferente que siga en el orden de preferencia establecido en el acta de adjudicación.

d) Acepto garantizar todo el trabajo que efectuaré de conformidad con los documentos del contrato, mantener y reparar la obra hasta la fecha de recepción definitiva de la misma.

El que suscribe declara bajo juramento, que no tiene relación comercial y/o de parentesco alguno con los miembros del Comité de Contrataciones de la DPS o el diseñador del proyecto.

Nombre de la Persona o Compañía Proponente
_____________________________________________________________________
Dirección (Indicar No, calles, ciudad, provincia) 
_____________________________________________________________________
Teléfono (s) _____________________

Fax Nº    ___________________
El día ______________ del mes de __________________ del año 2007
Firma del Oferente o Representante Legal

FORMULARIO Nº 2J
Obra: Construcción de XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXX
DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

PARA PERSONAS JURÍDICAS

Nombre del Oferente:

Nombre del Representante Legal: 

Dirección del Proponente:          Ciudad__________________________

                                                   Calle___________________________

                                                   Teléfono (s)______________________

                                                   Fax_____________________________

Dirección para envío de correspondencia: (solo si es diferente a la indicada arriba)

Directivos:      PRESIDENTE:

                      GERENTE (Y/O) APODERADO:

                      TESORERO (o quien haga sus veces)

                      REPRESENTANTE TÉCNICO:

Constitución de la Empresa: (Lugar) y (Fecha)

Capital Nominal: (US $)

Perteneciente a:    Nombre                         Nacionalidad                     Porcentaje

                              _________________     _______________           _________

                              _________________     _______________           _________

                              _________________     _______________           _________

Capital pagado y reservas al 31-12 2006
Personas que han laborado para el oferente durante los últimos 3 años:

                              Año________    Empleados________    Obreros_________

                              Año________    Empleados________    Obreros_________

                              Año________    Empleados________    Obreros_________

___________________________                                 __________________________
           (Lugar y Fecha)                                                                  (Firma)
Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones
                                                       FORMULARIO Nº 2C
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXX
DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA CONSORCIOS)

IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:    Ciudad:_____________________

                                                                         Calle_______________________

                                                                         Teléfono____________________

                                                                         Casilla Postal:________________

                                                                          Fax:_______________________

MIEMBROS DEL CONSORCIO: 

                                Nombre                           Nacionalidad                  Porcentaje

                 ______________________      _______________        _______________

                 ______________________      _______________        _______________

                 ______________________      _______________        _______________

                                                                                     _______________________

                                                                                                      (Firma)

(LUGAR Y FECHA)

Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones

                                                FORMULARIO Nº 2N                                    

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS NATURALES)
NOMBRE DEL PROPONENTE: _____________________________________
DIRECCIÓN DEL PROPONENTE: Ciudad: ____________________________

                                                        Calle: _____________________________

                                                        Teléfono: ___________________________

                                                        Casilla Postal: _______________________

                                                         Fax _______________________________

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:           Ciudad: ____________________________

                                                         Calle: ______________________________

                                                         Teléfono: ___________________________

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL: _________

LICENCIA PROFESIONAL CAE O CIC: __________
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN Nº: __________    

                                                                        ____________________________

                                                                                            (Firma)
(Lugar y Fecha)

Nota: Ver Sección 2, numeral 7.2.1 para instrucciones

FORMULARIO Nº 3

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXX
MODELO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

[Deberá adjuntarse el balance y estado de resultados  al 31 de diciembre del 2006.]

Proponente:
____________________________________________________________

Fecha:

________________________________

ACTIVO

Activo Corriente






____________________



Caja


____________________


Bancos


____________________


Inversiones

____________________


Cuentas por cobrar
____________________


Docum. por cobrar
____________________


Inventarios

____________________

Activo Fijo






____________________


Terrenos

____________________


Edificaciones

____________________


Maquinaria/equipo
____________________


Vehículos

____________________


Equipos de oficina
____________________

Otros Activos






____________________


Obras en proceso
____________________
PASIVO                                       

Pasivo Corriente


____________________

Obligaciones a pagar

____________________

Cuentas por pagar

____________________

Documentos a pagar

____________________
Pasivo a Largo Plazo





____________________
Documentos a pagar

____________________
Otros Pasivos






____________________
CAPITAL 


PASIVO MÁS CAPITAL





____________________
______________________________


______________________________

Firma del Contador




  Firma del Oferente

Nombre:

Nº Registro:

NOTA:
· Adicionar todos los datos que revelen la situación financiera del proponente. 

· Acompañar copia certificada de la licencia profesional del Contador vigente.

· Ver sección 2, numeral 7.2.2 para instrucciones.
FORMULARIO Nº 4
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXX
MODELO DE ESTADO DE RESULTADOS

(Al 31 de Diciembre 2006) 

INGRESOS






____________________
______________________________
______________________________
______________________________
GASTOS






____________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
UTILIDAD OPERATIVA




_____________________                      
Otros Ingresos / Gastos no operacionales

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS



____________________
Impuestos y Participación

UTILIDAD NETA





_____________________
______________________




_____________________

Firma del Contador




  Firma del Oferente
Nombre:

Nº Registro:

NOTA:
· Adicionar todos los datos que revelen la situación financiera del proponente. 

· Presentar estado de resultados al  31 de diciembre 2006.

· Presentar copia de la declaración Impuesto a la renta al 31 de diciembre 2006.
FORMULARIO Nº 4a
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXX DE XXXXXXXXXX
VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE:
Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el formulario No 3 y el PENÚLTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA   [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación...]

                                                                                 ____________________________ 
                                                          (Firma)
                                               _______________________________
                                                         (Firma del Contador)

(Lugar y Fecha)

FORMULARIO Nº 5
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXX
PERSONAL TÉCNICO CLAVE

QUE PARTICIPARÁ EN EJECUCIÓN DE LA OBRA

En las Oficinas Principales del Oferente:

	Nº
	Nombres y Apellidos
	Nacionalidad
	Función

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


En el Sitio de la Obra y para la Ejecución de los Trabajos:

	Nº
	Nombres y Apellidos
	Nacionalidad
	Función

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Lugar y Fecha__________________

__________________________








Oferente o Representante Legal

NOTA:
· Acompañar la Hoja de Vida de los técnicos que trabajarán en obra.

· El personal técnico profesional deberá adjuntar los documentos que comprueben la información de la Hoja de Vida que hacen referencia a su experiencia en proyectos similares. Esto se refiere a copias certificadas de actas de obras ejecutadas o en las que haya participado. Favor abstenerse de incluir copias de certificados, seminarios y congresos.
FORMULARIO Nº 6
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

Nombres y apellidos:

_____________________________________________________________________________
Edad: ___________________________________
Nacionalidad: _____________________________

Lugar de Residencia:
_____________________________________________________________________________
Títulos Académicos:
_____________________
Fecha de obtención: ______________



_____________________
Fecha de obtención: ______________
_____________________
Fecha de obtención: ______________
Estudios de especialización: indicar el nombre de los estudios, duración, fecha de realización, idioma, institución que dio el curso y grado o tipo de diploma obtenido (favor no incluir fotocopias de diplomas o certificados de seminarios, cursos, etc.)
Actividad actual y lugar de trabajo:

_____________________________________________________________________
Experiencia profesional: (indicar actividad, lugar y año realizado; distinguir experiencia en obras similares a la que constituye el objeto del presente concurso, experiencia en otra clase de obras y experiencia de trabajo en zonas o áreas similares a la del proyecto objeto de este concurso; sustentar la experiencia profesional con documentos de soporte valederos, tales como Actas de Recepción; adjuntar hojas adicionales si falta espacio).

Asociaciones a las que pertenece:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Obras y trabajos publicados:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Lugar y Fecha
___________________

______________________________






Oferente o Representante Legal

FORMULARIO Nº 7
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXX
MODELO DE COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Yo, ______________________________________________, de profesión ________________

me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de __________________________ a tiempo ________________________________, con (nombre del oferente) _____________________________________________ en el caso de que su oferta sea seleccionada y se le adjudiquen los trabajos de la Construcción de XXXXXXXXX de XXXXXXXXXX, en el Cantón de XXXXX, según Concurso Nº MSP/XXX/XXX/07 de la Dirección Provincial de Salud de XXXXXXXXXXXX.

(Firma)
 ____________________________________

   (Nombre)

No. de Cédula de Identidad (Ciudadanos Ecuatorianos):
________________
No. de Pasaporte / Carné de Residente (Otros Ciudadanos):
________________
Registro Profesional No.
 ____________________          
País: ____________
Dirección:
___________________________________________________


________________________________________________________
Teléfono(s): ______________________________          
# Fax: _________________

Dirección de e-mail: ________________________________

Lugar y fecha
________________________________________

NOTA: Este formulario debe ser llenado por todos los técnicos que constan en la lista de personal que participará en los trabajos.

FORMULARIO Nº 8
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXXX
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Actividad: ____________________________________

	Nombre   y tipo de maquinaria
	Marca, Modelo     y  año
	Capacidad
	Horas

trabajadas   o         Km. Recorridos
	Es de propiedad del oferente (Si o No)
	Empresa a la que se comprará o alquilará el equipo
	Ubicación actual del Equipo
	Fecha en que el equipo estará en la Obra

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Equipo Mínimo indispensable. El oferente propondrá el equipo que se considera necesario para esta obra y deberá sustentarlo con los documentos correspondientes.

Actividad: ____________________________________

	Nombre            y tipo de maquinaria
	Marca, Modelo     y Año
	Capacidad
	Horas

trabajadas   o         Km. Recorridos
	Es de propiedad del oferente (Si o No)
	Empresa a la que se comprará o alquilará el equipo
	Ubicación actual del Equipo
	Fecha en que el equipo estará en la Obra

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA:
Describa los equipos más importantes por actividad, usando tantos formularios cuantos crea conveniente. De cada equipo deberá presentar documentos originales o copias certificadas que acrediten posesión y disponibilidad del mismo (matrículas, facturas, compromisos de arrendamiento), no se aceptara equipo anterior al año 1990

Lugar y Fecha
___________________

_______________________

                        



      
Oferente o Representante Legal
FORMULARIO Nº 9
OBRA: CONSTRUCCION DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXX
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES

CONTRATOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS

	Nº
	Objeto de la Obra
	Fecha

de

Ejecución
	Lugar
	Plazo (meses)
	Monto Inicial del Contrato

(US$)
	Monto Final

del Contrato

(US$)
	Comentarios (Multas, Bonos, Ampliaciones, etc.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Indicar Monto de Contratos en Dólares; si su ejecución fue anterior a la dolarización del Ecuador, hacer la conversión de Sucres a Dólares, de acuerdo con el tipo de cambio correspondiente al año respectivo.

Solo se calificarán los proyectos debidamente sustentados con las actas de recepción correspondientes, en el caso de contratos ejecutados para el   sector privado, se adjuntará acta de recepción ó una copia de la liquidación técnica económica debidamente legalizada ante autoridad competente.

Favor abstenerse de adjuntar documentos que no se sujeten a lo solicitado.

La no veracidad detectada en cualquiera de los documentos, será causal de descalificación.

Lugar y Fecha
________________________        ______________________________







Oferente o Representante Legal

FORMULARIO Nº 9A

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS SIMILARES REALIZADAS

Número de orden (según lista del Formulario No.9):
___________

Nombre del Contratista:
____________________________________________________________________

Nombre del Cliente:
__________________________________________________

Dirección del Cliente, incluyendo nombre de la persona de contacto y número(s) de teléfono:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nombre de la Obra o Proyecto:
____________________________________________________________

Ubicación de la Obra o Proyecto:

____________________________________________________________

Valor del contrato (en US$): 
Original: ______________________
Final: ___________

Fecha de suscripción del contrato:
________________
Plazo Contractual: _______ 

Fecha de Inicio:
______________________
Fecha de terminación: _________________
Si el Oferente ejecutó la obra como subcontratista, indique el porcentaje de obra realizado por él: ____________

Nombres de los principales profesionales que participaron en la ejecución de los trabajos:

____________________________________________________________________

Objeto del contrato:
____________________________________________________________________

Breve descripción de las obras:

_____________________________________________________________________

Lugar y Fecha
________________

________________________







Oferente o Representante Legal

NOTAS: 

· Utilizar un formulario por cada obra de la lista anterior.

· Adjuntar documentos probatorios, originales o copias legalizadas, así como el certificado de cumplimiento.

· Indicar Monto de Contratos en Dólares; si su ejecución fue anterior a la dolarización del Ecuador, hacer la conversión de Sucres a Dólares.
FORMULARIO Nº 9B

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

EN EJECUCIÓN, POR INICIAR O EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN

	Nº
	Objeto de la Obra
	Fecha

de

Ejecución
	Lugar
	Monto Inicial del Contrato (US$)
	Monto Final

del Contrato

(US$)
	Comentarios

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Solo se calificarán los proyectos debidamente sustentados con las actas de recepción o certificados completos correspondientes.

Lugar y Fecha
_________________   

________________________







Oferente o Representante Legal
FORMULARIO Nº 10
OBRA: CONSTRUCCIÓN XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

LISTA DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS

	Nº
	Objeto de la Obra
	Fecha

de

Ejecución
	Lugar
	Plazo (meses)
	Monto Inicial del Contrato (US$)
	Monto Final

del Contrato

(US$)
	Comentarios (Multas, Bonos, Ampliaciones, etc.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Indicar Monto de Contratos en Dólares; si su ejecución fue anterior a la dolarización del Ecuador, hacer la conversión de Sucres a Dólares.

Solo se calificarán los proyectos debidamente sustentados con las actas de recepción correspondientes, en el caso de contratos ejecutados para el   sector privado, se adjuntará acta de recepción ó una copia de la liquidación técnica económica debidamente legalizada ante autoridad competente.

Favor abstenerse de adjuntar documentos que no se sujeten a lo solicitado.

La no veracidad detectada en cualquiera de los documentos, será causal de descalificación.

Lugar y Fecha
________________

___________________________







  Oferente o Representante Legal

FORMULARIO Nº 10A
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES REALIZADAS

Número de orden (según lista del Formulario 10):
___________

Nombre del Contratista:
__________________________________________________

Nombre del Cliente:
__________________________________________________

Dirección del Cliente, incluyendo nombre de la persona de contacto y número(s) de teléfono:
_____________________________________________________________________
Nombre de la Obra o Proyecto

_____________________________________________________________________

Ubicación de la Obra o Proyecto:

_____________________________________________________________________

Valor del contrato (en US$): 
Original: ______________________
Final: __________
Fecha de suscripción del contrato:
_______________    Plazo Contractual: _______
Fecha de Inicio: ________________  
Fecha de terminación: ___________
Si el Oferente ejecutó la obra como subcontratista, indique el porcentaje de obra realizado por él:
____________

Nombres de los principales profesionales que participaron en la ejecución de los trabajos:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Objeto del contrato:

_____________________________________________________________________
Breve descripción de las obras:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lugar y Fecha
______________________

___________________________








Oferente o Representante Legal

NOTAS:              

· Utilizar un formulario por cada obra de la lista anterior.

· Adjuntar documentos probatorios, originales o copias legalizadas, así como el certificado de cumplimiento.

· Indicar Monto de Contratos en Dólares; si su ejecución fue anterior a la dolarización del Ecuador, hacer la conversión de Sucres a Dólares.
FORMULARIO Nº 10B
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

CONTRATOS DE OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN, POR INICIAR O EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN

	Nº
	Objeto de la Obra
	Fecha

de

Ejecución
	Lugar
	Monto Inicial del Contrato (US$)
	Monto Final

del Contrato

(US$)
	Comentarios

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lugar y Fecha
________________

___________________________






Oferente o Representante Legal

FORMULARIO Nº 11
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con suficiente detalle la metodología y procedimientos de trabajo con los que se propone realizar las obras. Se tomará en cuenta la secuencia de las actividades y el número de frentes de obra que se propone ejecutar.  Adjuntar las hojas que considere necesario.

Lugar y Fecha ___________________


___________________________







Oferente o Representante Legal

FORMULARIO Nº 12
MODELO DE LA PROPUESTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Señor Dr. 
Presidente del Comité de Contrataciones 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE XXXXXXXXXX
Presente.-

Sr. Presidente:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por el Comité de Contrataciones de la Dirección Provincial de Salud Pública de XXXXXXXXX para que presente la propuesta para la Construcción de XXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXX, Cantón XXXXXXXX en la Provincia de XXXXXXXXXXXX, habiendo examinado los documentos pre-contractuales, declaro que conozco la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de la obra que se incluye en esta oferta se propone la cantidad de US$ INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NÚMEROS Y LETRAS, de conformidad con la tabla de rubros, cantidades y precios. 
Me comprometo (Nos comprometemos) a entregar terminada la totalidad de los trabajos adjudicados en un plazo máximo de (indicar plazo en números y letras) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y entrega del anticipo.

Los precios unitarios y totales que propongo (proponemos) para la terminación total de los trabajos, tienen un período de validez de noventa (90) días calendario, contados a partir del [fecha limite para la presentación de ofertas] del año 2007 e incluyen todas las actividades necesarias para la ejecución de los trabajos solicitados, de acuerdo a lo establecido en las Bases de la XXXXXXXXXXXXX.
[Lugar y fecha de emisión]
____________________________________

Firma del Proponente o Representante Legal
	FORMULARIO Nº 13

	INSTITUCIÓN:
	DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE XXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 

	PROYECTO:
	CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	
	 

	UBICACIÓN:
	XXXXXXX
	
	
	
	 

	ETAPA:
	XXXXXXX
	
	
	
	 

	CONTENIDO:
	PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
	
	
	
	 

	FECHA:
	XXXXXXXXX, 2007
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	PRESUPUESTO DE XXXXXXXXXXXXXXX

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	 
	XXXXXXXXXXXX:
	 
	 
	 
	 

	X
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	TOTAL:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


FORMULARIO Nº 14
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto
: 
Construcción de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Cantón XXXXX, Provincia de XXXXXXX
Fecha

:
____________________________________

Ítem

:
____________________________________

Rubro

: 
____________________________________
Unidad

: 
____________________________________
Especific.
: 
____________________________________


[image: image1.wmf]A.  MATERIALES

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Sub Total

B.  MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Descripción

Horas-Equipo

Costo / Hora

Sub Total

C.  MANO DE OBRA

Descripción

Categoría

Horas-Hombre

Costo / Hora

Sub Total

D.  TRANSPORTE

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio

Sub Total

Costos Directos (A + B + C + D)

Costos Indirectos ( ___ %)

Precio  Unitario

NOTAS:


Lugar y Fecha
_______________________     
   ____________________________







Oferente o Representante Legal

[image: image2.emf] NOMBRE DEL PROPONENTE FORM. # 15

 OBRA: :“ Construcción del Hospital Provincial de Morona SantiagoCONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HOJA..DE..

CRONOGRAMA  DE TRABAJOS

No.  COMPONENTE PRECIO   TIEMPO EN MESES (18 MESES)

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 INVERSION MENSUAL

 AVANCE PARCIAL EN %

 INVERSION ACUMULADA

 AVANCE ACUMULADO EN %

____________________

LUGAR Y FECHA

OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

 

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.9 PARA INSTRUCCIONES



FORMULARIO Nº 16

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

	Categoría/cargo
	
	
	
	

	Salario diario unificado nominal (1)
	
	
	
	

	Mensual nominal (2)
	
	
	
	

	Anual nominal
	
	
	
	

	Componentes salariales en proceso de incorporación
	
	
	
	

	Transporte
	
	
	
	

	13er. sueldo
	
	
	
	

	14to. sueldo
	
	
	
	

	Aporte patronal (3)
	
	
	
	

	Fondo de reserva
	
	
	
	

	Otros códigos de trabajo (4)
	
	
	
	

	Total anual
	
	
	
	

	Total mensual
	
	
	
	

	factor de salario real
	
	
	
	

	mensual real
	
	
	
	

	costo horario
	
	
	
	


Lugar y fecha ________________________

Firma ____________________

Notas:
1) El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal

1) Se tomará meses de treinta días

1) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

1) Detallar los conceptos


FSR Factor de salario real = Días pagados / Días trabajados

FORMULARIO Nº 17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD
	COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO
	VALOR
	%

	
	
	

	Dirección de Obra
	
	

	Administrativos
	
	

	Locales Provisionales
	
	

	Vehículos
	
	

	Servicios Públicos
	
	

	Promoción
	
	

	Garantías
	
	

	Seguros
	
	

	Costos Financieros
	
	

	Prevención de Accidentes
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	UTILIDAD
	
	

	TOTAL INDIRECTOS
	
	


Lugar y Fecha
________________________ Firma _________________________

FORMULARIO Nº 18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXX
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS

	DETALLE DEL EQUIPO
	COMBUSTIBLE
	REPUESTOS
	MANTENIMIENTO
	COSTO PRPIEDAD EQUIPO
	OTROS

INDICAR
	TARIFA

HORARIA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Lugar y Fecha ___________________________
Firma _____________________

FORMULARIO Nº 19

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES

	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	OTROS
	PRECIO FINAL



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Lugar y Fecha ___________________  Firma _____________________
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Hoja1

		A.  MATERIALES

				Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unit.		Sub Total

		B.  MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

						Descripción		Horas-Equipo		Costo / Hora		Sub Total

		C.  MANO DE OBRA

				Descripción		Categoría		Horas-Hombre		Costo / Hora		Sub Total

		D.  TRANSPORTE

				Descripción		Unidad		Cantidad		Precio		Sub Total

						Costos Directos (A + B + C + D)

						Costos Indirectos ( ___ %)

						Precio  Unitario

				NOTAS:






_1252861623.xls
3

		NOMBRE DEL PROPONENTE				FORMULARIO 3

		OBRA: "Diseño Definitivo y Construcción de la Ampliación				HOJA.. DE.....

		del Sistema de Agua Potable de Santo Domingo"

		MODELO DE SITUACION FINANCIERA

		FECHA DE ELABORACION:

		FECHA DE CORTE:

		ACTIVO

		ACTIVO CORRIENTE

		CAJA

		BANCOS

		INVERSIONES

		CUENTAS POR COBRAR

		DOCUMENTOS POR COBRAR

		INVENTARIOS

		ACTIVO FIJO

		TERRENOS

		EDIFICACIONES

		MAQUINARIA Y EQUIPO

		VEHICULOS

		EQUIPO DE OFICINA

		OTROS ACTIVOS

		OBRAS EN PROCESO

		PASIVO

		PASIVO CORRIENTE

		OBLIGACIONES A PAGAR

		CUENTAS POR PAGAR

		DOCUMENTOS A PAGAR

		PASIVO A LARGO PLAZO

		DOCUMENTOS A PAGAR

		OTROS PASIVOS

		CAPITAL

		PASIVO MAS CAPITAL

		LUGAR Y FECHA:

		(FIRMA DEL PROPONENTE)				(FIRMA DEL CONTADOR)

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.2 PARA INSTRUCCIONES





5

		NOMBRE DEL PROPONENTE														FORM. # 5

		OBRA:“DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION  DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														HOJA..DE..

		PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO"

		PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

		NOMBRE		NACIONALIDAD		TITULO		FECHA DE		CARGO A		PARTICI-		TIENE		OBSERVACIONES

								GRADO		OCUPAR		PACION		JEFATURA

														____________________

		LUGAR Y FECHA												FIRMA

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.4 PARA INSTRUCCIONES





8

		NOMBRE DEL PROPONENTE														FORM. # 8

		OBRA: :“DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION  DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														HOJA..DE..

		PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO"

		EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

		DETALLE DEL EQUIPO		FECHA DE		ESTADO		UBICACION		PROPIE-		MATRICULA		DISPONIB.		OBSERVACIONES

		marca,potencia,cap.,etc.		FABRIC.				ACTUAL		TARIO		No.		DESDE:

														____________________

		LUGAR Y FECHA												FIRMA

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.5 PARA INSTRUCCIONES





9

		NOMBRE DEL PROPONENTE														FORM. # 9

		OBRA::“DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION  DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														HOJA..DE..

		PARA LA CIUDAD"

		EXPERIENCIA DE LA FIRMA

		CONTRATANTE		OBJETO DEL		UBICACION		VALOR		PLAZO		FECHAS DE EJECUCION				OBSERVACIONES

				CONTRATO				ORIGINAL		CONTRACTUAL		INICIO		TERMINACION

		A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA

		1

		2

		3

														____________________

		LUGAR Y FECHA												FIRMA

		NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.4 PARA INSTRUCCIONES





13

		

		NOMBRE DEL PROPONENTE				FORM. # 13

		OBRA: "Diseño Definivo y Construcción de la Ampliación				HOJA..DE..

		de acceso al Puerto Artesanal Pesquero de Esmeraldas"		del Sistema de Agua Potable de Santo Domingo"

		TABLE DE COMPONENTES Y PRECIOS

		No.		COMPONENTES		PRECIO USD

		1		Sistema de Captación

		2		Línea de Conducción

		3		Planta de Tratamiento

		4		Línea de Transmisión

		5		Tanques de Reserva

		6		Línea de Distribución

		7		Conexiones Domiciliarias

		8		Repuestos

		9		Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

		10		Pruebas de Funcionamiento y Entrenamiento de Personal

		PRECIO TOTAL

		SON: en letras.........................................................................US$

		LUGAR Y FECHA





14

		NOMBRE DEL PROPONENTE																								FORM. # 15

		OBRA: :“ Construcción del Hospital Provincial de Morona Santiago		CONSTRUCCIÓN DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																						HOJA..DE..

				CRONOGRAMA  DE TRABAJOS

		No.		COMPONENTE		PRECIO										TIEMPO EN MESES (18 MESES)

						TOTAL		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		INVERSION MENSUAL

		AVANCE PARCIAL EN %

		INVERSION ACUMULADA

		AVANCE ACUMULADO EN %

																										____________________

				LUGAR Y FECHA														OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

				NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 7.2.9 PARA INSTRUCCIONES






