GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

INSTRUCTIVO

GPSDT-09-VIAS-2008

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS:

- PRECOOPERATIVA LUZ DE AMERICA 3 RAMALES DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- Km. 25- 30 DE NOVIEMBRE – Y ANILLO VIAL  A PUERTO LIMÓN DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- NUEVO ISRAEL – MIRAFLORES – AVISPA CHILA Y SAN JACINTO-SAN VICENTE DE 17.4 Km – PARROQUIA NUEVO ISRAEL

- SAN GABRIEL – GARCIA MORENO DE 6.2 Km. PARROQUIA SAN GABRIEL

ORGANISMO EJECUTOR:

GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

OCTUBRE DE 2008

C A R T A   D E   I N V I T A C I O N

Señores

CONSULTORES

Ciudad.-

El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, invita a usted para que presente su propuesta técnica y económica para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto denominado: “ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS, correspondientes al grupo No.1:

- PRECOOPERATIVA LUZ DE AMERICA 3 RAMALES DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- Km. 25- 30 DE NOVIEMBRE – Y ANILLO VIAL  A PUERTO LIMÓN DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- NUEVO ISRAEL – MIRAFLORES – AVISPA CHILA Y SAN JACINTO-SAN VICENTE DE 17.4 Km – PARROQUIA NUEVO ISRAEL

- SAN GABRIEL – GARCIA MORENO DE 6.2 Km. PARROQUIA SAN GABRIEL

Dicha propuesta será entregada en la Secretaría de la Comisión Técnica del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, hasta el día 15 de Octubre del 2008.

El citado estudio se financiará con recursos del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, con cargo a la partida presupuestaria No. 73.06.05. Correspondiente a estudios y diseños de proyectos de la Dirección de construcciones y obras públicas.

El instructivo para la presentación de la propuesta se adjunta a la presente Carta de Invitación.

El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, de acuerdo a sus atribuciones legales, se reserva el derecho de calificar o no, a declarar desierto, cancelar o tomar cualquier otra decisión respecto de la presente invitación, de así convenir a los intereses institucionales; en cuyo caso, no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna.

1 de Octubre de 2008

Ing Geovanny  Benítez Calva.

PREFECTO PROVINCIAL DE

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

PARTE I

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

1.		OBJETO DE LA INVITACION

Calificar la propuesta técnica y económica que presente el consultor, proceder a la negociación y contratar los servicios profesionales para  la elaboración de los estudios y diseños del proyecto denominado: “CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS:

- PRECOOPERATIVA LUZ DE AMERICA 3 RAMALES DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- Km. 25- 30 DE NOVIEMBRE – Y ANILLO VIAL  A PUERTO LIMÓN DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- NUEVO ISRAEL – MIRAFLORES – AVISPA CHILA Y SAN JACINTO-SAN VICENTE DE 17.4 Km – PARROQUIA NUEVO ISRAEL

- SAN GABRIEL – GARCIA MORENO DE 6.2 Km. PARROQUIA SAN GABRIEL

2	REGIMEN DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PARTICIPACION

La contratación se realiza mediante lista corta de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  y su reglamento artículo 38, y por las disposiciones establecidas en este instructivo.

3.	FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La información requerida se presentará en dos sobres cerrados numerados y foliados. Deberá ser presentada en original y copia, en idioma español; y se consignará exclusivamente en los formularios diseñados para el efecto y que constan en el capítulo III de este instructivo. Asimismo, la Comisión Técnica no considerará ninguna información que el Proponente presente apartándose de lo establecido en los formularios.

Los sobres que contengan las propuestas técnica y económica, deberán presentarse cerrados y con la siguiente leyenda:

ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO No.1.

A continuación de la leyenda, los sobres se distinguirán así:

SOBRE No. 1

PROPUESTA TECNICA

Señor Ingeniero

Geovanny Benítez C.

PREFECTO PROVINCIAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

(NOMBRE DEL PROPONENTE)

SOBRE No. 2

PROPUESTA ECONOMICA

Señor Ingeniero

Geovanny Benítez C.

PREFECTO PROVINCIAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

(NOMBRE DEL PROPONENTE)

3.1.	ENTREGA - RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de la Comisión Técnica, al momento de la entrega-recepción de los sobres señalados, extenderá la correspondiente constancia escrita señalando: nombre del Proponente, número de sobres, fecha y hora de presentación.  Recibirá y se responsabilizará de los sobres entregados por el Proponente, dentro del plazo indicado en la CARTA DE INVITACION.

No se aceptarán envíos por correo postal ni electrónico, ni se permitirá cambio alguno en la información después de su presentación.

El delegado del Proponente consignará su nombre y firma en el registro preparado por el Gobierno Provincial.

3.2.	DECISIONES RESPECTO DEL PROCESO

El Gobierno Provincial, de acuerdo a sus atribuciones legales, se reserva el derecho de calificar o no al Proponente, si así conviniere a los intereses del Gobierno Provincial, sin que tales circunstancias motiven el reconocimiento de gastos por indemnizaciones u otros reclamos del Proponente.

3.3.	CUSTODIA Y RESERVA DE LAS PROPUESTAS

El Gobierno Provincial por intermedio de la Secretaría de la Comisión Técnica, mantendrá en sus archivos con carácter de confidencial, toda la documentación entregada por el Proponente.

De igual forma el Proponente se compromete a mantener en forma confidencial toda la información proporcionada, salvo aquella sobre la cual el Gobierno provincial haya otorgado previamente autorización expresa.

3.4	INCUMPLIMIENTO

Si se produce o comprueba incumplimiento a las disposiciones contenida en este instructivo o falta de veracidad de la información presentada, en cualquier momento del proceso de calificación, negociación y contratación se procederá a la descalificación del Proponente.  Si tal situación ocurriere con posterioridad a la adjudicación, El Gobierno provincial se reserva el derecho a no suscribir el Contrato o a darlo por terminado unilateralmente, de ser el caso.

3.5.	CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas sobre este instructivo se formularán por escrito y sólo se aceptarán hasta 4 días antes de la fecha fijada para la entrega-recepción de los sobres que contienen las propuestas.

Únicamente tendrán validez las aclaraciones y/o modificaciones que El Gobierno Provincial formule por escrito, las que serán dadas a conocer al Proponente hasta 2 días antes de la fecha fijada para la entrega-recepción de las propuestas.

3.6.	CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Para fines de adjudicación y suscripción del Contrato, el Proponente adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos, los que constarán en las estipulaciones correspondientes del contrato:

- Estar inscrito en el Registro Único de Proveedores – RUP.

3.6.1	LUGAR DE TRABAJO

Obligarse a realizar los estudios en el lugar de implantación del proyecto

3.6.2	SUPERVISION

Aceptar en forma expresa los procedimientos de supervisión, que el Gobierno Provincial establezca para el cabal cumplimiento del Contrato.

3.6.3	RESPONSABILIDADES DE LOS CONSULTORES

Se aplicará el art. 100 de la Ley orgánica del sistema Nacional de contratación Pública.

3.6.4	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Entregar una garantía por un valor equivalente al 5% del monto total del contrato, para seguridad de su cumplimiento, la cual deberá tener validez  hasta la terminación de la consultoría.

    - GARANTIA POR ANTICIPO

Entregar una garantía por el monto equivalente al anticipo que entregue el Gobierno Provincial, para garantizar su correcta utilización. Esta garantía deberá estar vigente hasta la suscripción del acta de entrega recepción definitiva.

4.	NEGOCIACION TECNICA, ECONOMICA Y CONTRACTUAL

4.1.	NEGOCIACION TECNICA

Análisis y acuerdos sobre los aspectos técnicos de la propuesta que  garanticen conseguir plenamente los objetivos de los estudios.

4.2	NEGOCIACION ECONOMICA

Análisis y ajustes de los aspectos económicos de la propuesta en función de los componentes técnicos, así como de los costos.

4.3.	NEGOCIACION CONTRACTUAL

Definición de los términos contractuales, para lo cual la Comisión Técnica y el   Proponente se basarán en el modelo de contrato de estudios que consta como anexo de este instructivo.

5.	ADJUDICACION Y CONTRATACION

Concluida la negociación, la Comisión Técnica procederá a la adjudicación y posteriormente, luego de los trámites pertinentes, se suscribirá y legalizará el Contrato de Consultoría.

PARTE II

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS:

- PRECOOPERATIVA LUZ DE AMERICA 3 RAMALES DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- Km. 25- 30 DE NOVIEMBRE – Y ANILLO VIAL  A PUERTO LIMÓN DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- NUEVO ISRAEL – MIRAFLORES – AVISPA CHILA Y SAN JACINTO-SAN VICENTE DE 17.4 Km – PARROQUIA NUEVO ISRAEL

- SAN GABRIEL – GARCIA MORENO DE 6.2 Km. PARROQUIA SAN GABRIEL

1.- Antecedentes

Debido a que hasta la presente fecha, no se ha realizado el traspaso de activos y pasivos que establece la Ley de creación de la Provincia, ni se ha informado oficialmente qué vías cuentan con estudios que permitirían realizar en forma inmediata procesos de contratación, el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, consciente de su responsabilidad de dotar a la población del sector rural de la Provincia, de vías seguras y estables que permitan la circulación permanente de vehículos para transporte de personas y productos agropecuarios; vías que luego de la fuerte temporada invernal pasada han quedado severamente deterioradas. Ha decidido realizar estudios para la construcción de varias vías con DTSB que permitan ir enlazando gradualmente las distintas poblaciones del sector rural, elevando así la calidad de vida de los habitantes de este importante sector de la provincia.

Con este objetivo está procediendo a contratar servicios profesionales especializados, para que realicen los estudios necesarios que permitan realizar diseños para las estructuras de vías que garanticen su capacidad de soporte al tipo de vehículos de carga que normalmente transitan por estas vías.

2.- Objetivo

El objetivo principal de esta consultoría, es proveer al Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas; de estudios, especificaciones técnicas y diseños para que posteriormente pueda  proceder a contratar la realización de los trabajos, objeto del diseño.

Estos estudios están orientados a dotar de una superficie de rodadura de DTSB, la misma que deberá tener una duración no menor a 10 años.

3.- Alcance y profundidad de los servicios

El alcance de estudios y diseños, incluye los siguientes aspectos:

Levantamiento Topográfico

Se deberá realizar el levantamiento topográfico completo de la vía, tomando perfiles transversales cada 20 metros a los dos lados de la vía, en un ancho de 50 metros, es decir 25 metros a cada lado del eje.

El trabajo partirá de puntos horizontal y vertical establecidos por el IGM; y, asignado por el Supervisor y/fiscalizador, en caso de no existir uno cercano, se podrá partir de puntos establecidos con GPS de precisión (5mm +- 1ppm) en horizontal y 10mm +-2ppm en vertical, y la cota será obtenida mediante nivelación trigonométrica. Se realizará la localización directa, con señalamiento y referencias en hitos de hormigón de sus PI; nivelación cerrada y comprobación de BM.

Se debe utilizar tecnología de punta para la ubicación de las coordenadas geográficas, para lo que se deberá trabajar con instrumentos de precisión, como GPS, estaciones totales, etc. Estos trabajos deben contemplar todas las actividades necesarias para cuantificar las cantidades de obra y para el análisis de las condiciones de la vía, especialmente lo relacionado con el drenaje superficial de la calzada.

Esta parte del estudio deberá considerar la entrega de información digital, ge referenciada al sistema WGS84 y planos que identifiquen completamente la vía.

En caso de requerirse variantes para mejorar el trazado, el consultor deberá proponer por separado tales variantes destacando la optimización que se logrará con la propuesta.

Estudio de tráfico  y proyecciones

Se determinará el tráfico vehicular en base a conteos automático en los principales nudos donde se origine el proyecto y que refleje un flujo vehicular significativo que permita la determinación precisa del volumen de tráfico presente y futuro. El conteo de tráfico se debe realizar por 7 días continuos las 24 horas; adicionalmente se realizará el cálculo del TPDA y sus proyecciones a 20 años, para el cálculo del número de ejes estándar equivalentes para determinar las actividades de mantenimiento de la capa de rodadura.

Para efectos de diseño, la velocidad de camiones deberá estar limitada a 50 Km/h, cuando las condiciones de la vía lo permitan.

Estudio Geotécnico y diseño de pavimento

Se deberá determinar la estratigrafía del camino mediante calicatas cada 500 metros. Para el muestreo de suelos y materiales tanto de subrasante como de material pétreo existente, se deberán obtener  muestras alteradas, hasta 1.50 metros de profundidad, incluyendo además muestras inalteradas para ensayos de compresión simple, corte directo, triaxiales y constitución, además de las pruebas de CBR.

De estas muestras se deberá obtener la caracterización y clasificación de los suelos en el sistema SUCS.

Se deberán realizar ensayos de capacidad portante (CBRs) y se determinará esta capacidad en cada capa.

En caso de existir materiales de mejoramiento se realizará la medición e identificación de cada capa.

Se analizarán los taludes para determinar si se encuentran en estado de equilibrio, caso contrario se sugerirá una nueva geometría.

Se realizará la exploración de las potenciales minas para aprovisionamiento de materiales, determinando su calidad, volumen y distancias al baricentro de la vía.

Con esta información más los datos del estudio de tráfico, el consultor deberá realizar el diseño de la estructura de pavimento, para una vida útil de al menos 10 años, en base a los métodos conocidos de diseño, considerando que:

El estudio debe tomar en cuenta soluciones tecnológicas en equipamientos existentes en el mercado y considerar la utilización de materiales en la estructura actual.

A falta de normas y especificaciones nacionales en vigencia, se utilizará las empleadas por agencias internacionales de reconocida trayectoria, detallando su aplicación.

Con el fin de instrumentar el mantenimiento vial, se realizará un registro con la utilización de GPS  de la vía, tanto horizontal como vertical.

Estudios Hidrológicos e Hidráulicos

Estos estudios deberán contemplar el análisis de las condiciones actuales con respecto a todo el sistema de drenaje existente y recomendar los ajustes necesarios para efectos de mejoramiento.  Para esto, dentro del levantamiento topográfico se deberá incluir la presentación de perfiles longitudinales y transversales, que contengan el nuevo sistema de drenaje propuesto.

Adicionalmente deberá considerarse el estudio y diseño del sistema de drenaje, especialmente en lo relacionado a construcción de cunetas, alcantarillas, drenes laterales, subdrenes, cunetas de coronación, pozos de desfogue y todos los elementos necesarios para la protección de la estructura de la vía, frente a la acción de aguas subterráneas y superficiales.  Atención especial se deberá brindar a la experiencia de los moradores con respecto a empozamientos y ojos de agua que se presentan normalmente en el invierno, para efecto de encausarlos adecuadamente.

En caso de existir cursos de agua como ríos o esteros, será necesario realizar su evaluación hidrológica e hidráulica que permita conocer las características de estos cauces de agua, tales como su caudal, nivel de máxima crecida registrado en el sitio y tipo de material que acarrea durante las crecidas; esto con el objeto de garantizar la altura de puentes, diámetro de alcantarillas y diseño adecuado de obras de protección necesarias.

De existir información  se deberá considerar las mediciones pluviométricas de la zona, establecidas por el INAHMI para obtener los caudales y crecidas de las corrientes de agua de los principales ríos.

Fuentes de materiales

El consultor recibirá un listado de fuentes materiales de parte del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas para que en base a éste pueda adoptar la que más convenga para la ejecución de los trabajos. Debe tener presente la ubicación con respecto al baricentro de la obra, cantidad, calidad y tipo de uso de cada material, de tal manera que se reflejen las características en los precios, cantidades y presupuestos de las obras a realizar.

Se deberá verificar que estas minas cuenten con los permisos necesarios para acceso y explotación.

En caso de identificar fuentes de materiales no consideradas, deberá identificarlas adecuadamente, en ubicación, accesibilidad, calidad y cantidad, para poder ser utilizadas en el proyecto.

Estudio de Impacto Ambiental

Deberá identificar y analizar los impactos ambientales directos e indirectos que puedan resultar como consecuencia de la ejecución del proyecto.  Este estudio tiene como objetivo recomendar las acciones paliativas a este impacto, tanto durante la construcción, como en su utilización posterior.

Estos estudios deberán seguir los lineamientos establecidos en la legislación nacional y demás normas aplicables en el país para remediar, reparar o mitigar los efectos que puedan producirse durante las distintas fases del proyecto.

Estudio socio-económico de la vía

Permitirá identificar las características de la población potencialmente beneficiaria con la construcción de esta vía, en lo referente a su productividad, costumbres, movilización, actividades productivas, nivel de organización, número de estudiantes, facilidades y equipamiento dentro del área de influencia y demás indicadores de su actividad cotidiana.  Para el desarrollo de este capítulo se tomará como referencia la información con el que se cuenta en el gobierno provincial y otras.

Estudio de seguridad

Este componente, deberá recomendar las precauciones necesarias que se deberá tener previo, durante y al término del proceso de construcción.

Esto con el objetivo de precautelar la seguridad para los vehículos tendrán que seguir circulando por la vía durante el proceso de construcción, así como para los peatones, semovientes y personal asignado para los trabajos de campo.

Se determinará el equipamiento de seguridad mínimo recomendado para el personal, señalización diurna y nocturna durante el proceso y señalización para uso seguro de la vía una vez concluida.

Recomendaciones y facilidades para el tránsito peatonal en condiciones seguras en la etapa de uso de la vía una vez concluida.

Cantidades de obra y presupuestos

Las cantidades de obra deben calcularse en base a los datos obtenidos, considerando los rubros a ejecutarse, la unidad de medida, los precios unitarios referenciales y los diseños propuestos.

Además la definición de los rubros y las cantidades de obra deben ser precisos y mantenerse dentro de un rango razonable de las cantidades reales definido como un +/-10% de dichas cantidades reales.  En caso de diferencias mayores, se aplicará lo establecido en el Art. 37 de la Ley de Consultoría, que establece responsabilidades económicas y legales por la validez técnica y científica de los estudios contratados, así como de su aplicabilidad.

Las cantidades de obra deberán estar debidamente justificadas con el estudio propuesto.

Las especificaciones técnicas para cada rubro estarán acorde con las determinadas por el MTOP y las especificaciones generales para la construcción de carreteras y puentes MOP-001-F-2002.

Estudios de Costos

Los precios unitarios deben ser coherentes con las estimaciones de rendimiento de la maquinaria especificada para el tipo de suelo y condiciones climáticas en las que va a trabajar.  Igual atención se deberá tener con los costos de transporte y proceso de obtención de los materiales requeridos con las especificaciones de diseño. Volúmenes y dosificaciones recomendadas, se verán reflejadas en los análisis de precios sugeridos, al igual que la composición y el rendimiento de la mano de obra que sea requerida.

4.- Producto esperado

Para el documento final se espera contar con información como la guía propuesta a continuación:

| 1. | Descripción y justificación del proyecto |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Antecedentes |
|  |  | Justificativos socio económicos (porque de la vía) |
|  |  | Localización de la vía |
|  |  | Estado actual de la vía |
|  |  | Objetivos del estudio |
|  |  | Metodología de los trabajos |
| 2. | Topografía y diseño vial |  |
|  |  | Introducción |
|  |  | Equipos y personal utilizados |
|  |  | Procedimientos de trabajo |
|  |  | Parámetros de diseño vial |
|  |  | Diseño horizontal |
|  |  | Diseño vertical |
| 3. | Estudio de tráfico |  |
|  |  | Metodología |
|  |  | Conteo de vehículos |
|  |  | Cálculo de tráfico (TPDA) |
|  |  | Proyección de tráfico |
|  |  | Características de la vía |
|  |  | Parámetros de rehabilitación |
| 4. | Estudio geotécnico |  |
|  |  | Introducción |
|  |  | Ubicación |
|  |  | Estudios de campo y de laboratorio |
|  |  | Suelos y materiales de la subrasante |
|  |  | Taludes |
|  |  | Fuentes de materiales |
|  |  | Diseño de pavimento |
|  |  | Conclusiones y recomendaciones |
|  |  | Especificaciones para la construcción de la obra |
|  |  | Descripción geológica de la zona |
|  |  | Litología en lo aplicable y de ser necesario |
|  |  | Conclusiones geotécnicas |
| 5. | Estudio Hidrológico-Hidráulico |  |
|  |  | Introducción |
|  |  | Objetivos |
|  |  | Metodología |
|  |  | Ubicación y descripción del proyecto |
|  |  | Características del drenaje en la zona |
|  |  | Caudales de diseño para alcantarillas |
|  |  | Diseño de alcantarillas |
|  |  | Diseño de cunetas |
|  |  | Conclusiones y recomendaciones |
|  |  | Gráficos |
|  |  | Tablas |
| 6. | Estudio de Impacto Ambiental |  |
|  |  | Introducción |
|  |  | Objetivos del estudio ambiental |
|  |  | Consideraciones legislativas |
|  |  | Descripción del proyecto |
|  |  | Línea base del proyecto |
|  |  | Pasivos ambientales |
|  |  | Identificación de impactos |
|  |  | Rubros de impacto a considerar dentro del presupuesto |
|  |  | Plan de manejo ambiental |
| 7. | Estudios de seguridad |  |
|  |  | Introducción |
|  |  | Objetivos |
|  |  | Consideraciones legislativas |
|  |  | Descripción del componente |
|  |  | Recomendaciones de señalización y equipamiento para el personal |
| 8. | Estudio socio-económico de la vía – evaluación rápida |  |
|  |  | Población beneficiada |
|  |  | Principales actividades económicas |
|  |  | Volumen de producción actual |
|  |  | Características de los centros poblados |
|  |  | Equipamiento comunitario |
|  |  | Ubicación de centros escolares y análisis del flujo de estudiantes |
|  |  | Nivel socio-organizativo |
|  |  | Impactos positivos de la rehabilitación |
|  |  | Participación comunitaria en el mantenimiento de la vía |
|  |  | Conclusiones y recomendaciones |
|  | Estudio de costos y presupuestos |  |
|  |  | Metodología del estudio de costos |
|  |  | Rubros de la obra |
| 9. | Cantidades de Obra |  |
|  |  | Presupuesto |
|  |  | Cronograma valorado de avance de obra e inversiones |
|  |  | Costos y presupuesto |
|  | Anexos |  |
|  |  | Planos de topografía, diseño vial, detalles constructivos |
|  |  | Mapa geológico |
| 10. | Ensayos de suelos |  |
|  |  | Implantación de alcantarillas |
|  |  | Registro fotográfico del estudio |

Luego de la suscripción del acta de entrega recepción definitiva, el informe final será entregado a la Dirección de Vialidad e Infraestructura en hojas A4 debidamente anillado y encuadernado en 3 ejemplares (2 copias y 1 original) y en CDs (medio magnético), incluido un Resumen Ejecutivo del estudio del proyecto.

Toda la información que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas.

5.- Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos será el correspondiente al máximo plazo individual de las vías que conforman el paquete, es decir no habrá acumulación de días calendario sino inclusión dentro del plazo mayor. Si bien se aceptará entregas parciales de las vías que conforman el paquete si sus estudios estuvieren concluidos en un plazo menor, el plazo máximo sugerido por el Gobierno Provincial es de 45 días.

6.- Aspectos generales de la metodología de trabajo

Serán los propuestos por quien desarrolle el estudio, con la metodología anteriormente descrita.  Pero para los trabajos de campo se deberá tomar las providencias de seguridad necesarias y utilizar señalización que identifique la gestión que se está realizando.

7.- Presupuesto Referencial

El presupuesto referencial es de  $ 4.000 (cuatro mil dólares americanos) por kilómetro. La diferencia está dada en que contamos con tramos viales de llanura, de  montaña y combinados que sobre todo para trabajos de topografía y  diseño, presentan diferentes grados de dificultad.

El contrato a firmar se sustenta en la modalidad de suma alzada, es decir, que no contempla reajuste de precios ni escalamiento de costos.  Esto debido a que se trata de consultorías de corta duración.

Es posible presentar ofertas con valores independientes por cada tramo vial que integra el grupo.

8.- Forma de pago

La forma de pago se sustenta de la siguiente manera:

El 50% del valor total del contrato en calidad de anticipo, previa a la entrega de la garantía por el valor total del anticipo recibido.

El 50% del valor total del contrato, a la recepción del informe final, previa la suscripción de la correspondiente acta de entrega recepción definitiva.

9.- Perfil profesional sugerido

  - Ingeniero Civil con experiencia en vías.

  - Ingeniero de Suelos y Geotecnia.

  - Ingeniero de Tráfico.

  - Ingeniero Hidráulico

  - Ingeniero de Costos

  - Sociólogo

  - Equipo de Topografía

10.- Consultas

La Dirección de Construcciones y obras públicas con el personal de la Coordinación de Vialidad estará permanentemente a las órdenes para atender las inquietudes que pudieran surgir de la revisión de estos términos de referencia.

CAPITULO  III

1.		FORMULARIOS PROPUESTA TECNICA (SOBRE NO. 1)

F O R M U L A R I O     NO.   1.1.

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor Ingeniero

Geovanny Benítez C.

Prefecto Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas

Ciudad.-

ATENCION:	COMISION TECNICA

De mis consideraciones:

El suscrito, atendiendo a la invitación efectuada mediante CARTA DE INVITACION del 1 De Octubre del 2008, presenta la información para la calificación, negociación y contratación, de conformidad con lo establecido en EL INSTRUCTIVO, para la elaboración de los estudios del proyecto “PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS:

- PRECOOPERATIVA LUZ DE AMERICA 3 RAMALES DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- Km. 25- 30 DE NOVIEMBRE – Y ANILLO VIAL  A PUERTO LIMÓN DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- NUEVO ISRAEL – MIRAFLORES – AVISPA CHILA Y SAN JACINTO-SAN VICENTE DE 17.4 Km – PARROQUIA NUEVO ISRAEL

- SAN GABRIEL – GARCIA MORENO DE 6.2 Km. PARROQUIA SAN GABRIEL

Igualmente, garantizo la veracidad de la información presentada y me sujeto en caso de controversia a los jueces competentes de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y al trámite que establece la Ley, renunciando para el efecto fuero y domicilio.

_______________             _________________________________________

(Lugar y Fecha)                                  (Nombre y Firma del Proponente)

F O R M U L A R I O   NO.   1.2.

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

| 1. Nombre o Razón Social: |  |
| --- | --- |
| 2. País de origen: |  |
| 3. Dirección: |  |
| 4. Teléfonos: |  |
| 5. Correo electrónico: |  |
| 6. Fax: |  |
| ______________________________ ________________________________ (Lugar y Fecha) (Firma del Proponente) |  |

F O R M U L A R I O   NO.  1.3.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PROPUESTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

2. NIVEL:

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

PAIS REGION CIUDAD

4. FECHA DE INICIO DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO (mm - aa):

5. FECHA DE FINALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO (mm - aa):

6. NUMERO DE TECNICOS/MES ASIGNADOS POR EL PROPONENTE:

7. ASPECTOS CUANTITATIVOS: (Incluir información que permita conocer la magnitud de los estudios). . . .

8. CLIENTE

9. DIRECCION DEL CLIENTE

____________________________ ____________________________ (Lugar y Fecha) (Firma del Proponente)

IMPORTANTE: Para la calificación, se considerarán 			exclusivamente las experiencias que cuenten con 	el respaldo del Acta de Entrega Recepción 	Provisional o Definitiva

Usar un formulario para cada Proyecto.

F O R M U L A R I O   NO.  1.4.

NOMINA DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARÁ EN LOS ESTUDIOS

| AREA O SECTOR | NOMBRE Y APELLIDO | NACIONALIDAD | TITULO |  | AÑOS DE EJERCICIO PROFESION | TIEMPO DE PARTICIPACION (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROFESION | POSTGRADO |  |  |

F O R M U L A R I O    NO.  1.5

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO QUE SERA ASIGNADO  A

LOS ESTUDIOS

- NOMBRE COMPLETO:

2. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

- NACIONALIDAD:

Solamente se considerará la información que se respalde en la respectiva certificación o documentación comprobatoria.

4. TITULOS PROFESIONALES Y POSTGRADO  │ FECHA DE GRADUACION

………………………………………………………………………………..     ……………………………………….

………………………………………………………………………………..	  …………………………………………

………………………………………………………………………………..	  ………………………………………….

5. ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÄ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS

F O R M U L A R I O   NO.  1.6

NOMINA DEL PERSONAL AUXILIAR

|  | NOMBRE Y APELLIDO | PROFESION | AÑOS DE EXPERIENCIA | ACTIVIDAD QUE REALIZA | PARTICIPACION (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F O R M U L A R I O    NO.  1.7.

ENFOQUE DE LA PROPUESTA

El Proponente, basándose en el conocimiento y experiencia que tenga en la elaboración de estudios de  proyectos similares, así como sobre los objetivos y propósitos del presente estudio, realizará una propuesta sobre el enfoque general y particular de las actividades que desarrollará durante el presente estudio.

Presentará además un esquema general del contenido de los estudios por fases, así como del informe final de los estudios.

Propondrá además la forma de pago respectiva, El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas propone 50% como anticipo y 50% a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva.

2.		FORMULARIOS PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE NO. 2)

F O R M U L A R I O No.  2.1.

DECLARACION DEL PROPONENTE

El suscrito, acepto todas las condiciones exigidas en el instructivo. Asimismo, manifiesto que conozco y me someto a todas las disposiciones legales relacionadas con el ejercicio de la Consultoría en el Ecuador.  Acepto proceder a la negociación dentro de los cinco días contados a partir de la fecha de notificación por parte del Gobierno Provincial. En caso contrario éste podrá negociar con otro Proponente.

Acepto además, que la negociación con el Gobierno Provincial, no significa un compromiso de éste ni obligatoriedad para suscribir el Contrato de Estudios.

Atentamente,

_______________________________________

(Firma del Proponente)

FORMULARIO 2.2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

| GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE LAS VÍAS: - PRECOOPERATIVA LUZ DE AMERICA 3 RAMALES DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA - Km. 25- 30 DE NOVIEMBRE – Y ANILLO VIAL A PUERTO LIMÓN DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA - NUEVO ISRAEL – MIRAFLORES – AVISPA CHILA Y SAN JACINTO-SAN VICENTE DE 17.4 Km – PARROQUIA NUEVO ISRAEL - SAN GABRIEL – GARCIA MORENO DE 6.2 Km. PARROQUIA SAN GABRIEL |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO ESTIMADO CONTRATACION CONSULTORIA |  |  |  |  |  |
| FECHA: |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR |
| A. |  | SUELDOS |  |  |  |
|  | A.1 | Personal Técnico |  |  |  |
|  | A.2 | Personal auxiliar |  |  |  |
| B. |  | CARGAS SOCIALES |  |  |  |
|  | B.1 | Personal Técnico |  | % de A.1 |  |
|  | B.2 | Personal auxiliar |  | % de A.2 |  |
| C. |  | GASTOS GENERALES |  | % de A |  |
| D. |  | UTILIDAD EMPRESARIAL |  | % de A |  |
| E. |  | VIAJES Y VIATICOS |  |  |  |
| F. |  | SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS |  |  |  |
| G. |  | COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | - |

FORMULARIO No. 2.3

SUELDOS DEL PERSONAL

FORMULARIO No. 2.4

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS

| DESCRIPCION TRABAJO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL SUBCONTRATOS |  |  |  | - |

FORMULARIO No. 2.5

VIAJES Y VIATICOS

FORMULARIO No. 2.6

COSTOS DIRECTOS MISCELÁNEOS

CAPITULO IV

CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL ING. ………………..

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, legalmente  representado por  el Ing. GEOVANNY BENITEZ CALVA, PREFECTO PROVINCIAL y la Dra. PAULINA  GABRIELA MOGROVEJO RENGEL, PROCURADORA SINDICA, a quienes para   efectos   del   presente   contrato   se   les   denominará   LA ENTIDAD CONTRATANTE; y, por otra parte el Ingeniero ………………………. con cédula de ciudadanía número …………….. y papeleta de votación número …….. a quien en lo sucesivo se le denominará simplemente EL CONSULTOR. Todos con capacidad legal para contratar y obligarse.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.01  La entidad contratante con el propósito de cumplir con el Plan Vial Provincial prioritario para la Provincia, ha emprendido en la ejecución de los estudios necesarios para posteriormente realizar el mejoramiento y rehabilitación del sistema vial a su cargo. De igual forma es decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP como ente rector de la vialidad en el Ecuador, que los gobiernos seccionales se encarguen de la construcción, reconstrucción y mantenimiento de las vías provinciales secundarias y terciarias en cada una de las provincias.

En este sentido, la entidad contratante ha programado para el presente año emprender en un programa de ejecución de estudios, por lo que ha invitado al Consultor a participar en la elaboración del ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS:

- PRECOOPERATIVA LUZ DE AMERICA 3 RAMALES DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA

- Km. 25- 30 DE NOVIEMBRE – Y ANILLO VIAL  A PUERTO LIMÓN DE 7 Km. PARROQUIA LUZ DE AMERICA.

- NUEVO ISRAEL – MIRAFLORES – AVISPA CHILA Y SAN JACINTO-SAN VICENTE DE 17.4 Km – PARROQUIA NUEVO ISRAEL.

- SAN GABRIEL – GARCIA MORENO DE 6.2 Km. PARROQUIA SAN GABRIEL.

2.02  La Comisión Técnica de Consultoría conformada para el efecto por parte del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, con fecha ………………, siendo las ………….., en las Oficinas de la Entidad Contratante, ha procedido a la apertura de los sobres técnicos y económicos para la realización de dichos estudios, con la presencia  de los miembros de la Comisión Técnica para la calificación y negociación de  las propuestas, conformados por el señor Ing. Geovanny Benítez Calva (Presidente del Comité), Ingeniero Miguel Cevallos, (Director de Construcciones) y Dra. Paulina Mogrovejo en su calidad de secretaría del comité.

2.03 Con Memorando No. …………………, suscrito por el Director de Construcciones en nombre de la subcomisión técnica, adjuntan el cuadro de evaluación de la oferta técnica y de cumplimiento de los parámetros solicitados en las bases, por parte del Consultor.

La Comisión, resuelven adjudicar el presente estudio de consultoría al Ingeniero …………………………, por cumplir con todos los requisitos estipulados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en las bases desarrolladas para el presente Estudio, según Acta de adjudicación del 21 de Agosto del 2008.

2.04 El presente contrato es financiado en su totalidad con recursos provenientes del presupuesto del Gobierno  Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas para el ejercicio fiscal del año 2008. Partida Presupuestaria No. 73.06.05 correspondiente a Estudios y Diseños de proyectos según consta de la certificación de fondos emitida mediante memorando No.……….., suscrito por la Directora Financiera del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES Y ANEXOS

3.01 Forman parte integrante de este  contrato los siguientes documentos habilitantes:

a) Resolución del Gobierno Provincial número No……………. en sesión del ………., que autoriza al Prefecto y Procuradora Síndica, la  suscripción del presente contrato.

b) Nombramiento de los personeros provinciales;

c) Copias de la cédula y papeleta de votación del consultor;

d) Certificado de estar inscrito en el RUP

3.02 Son anexos de este contrato:

a) Bases de la Invitación directa para la Consultoría,

b) Certificación de partida presupuestaria y de disponibilidad económica.

d) Oferta técnica y económica negociada y adjudicada.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO, ALCANCE Y EJECUCION DEL ESTUDIO

4.01 Con estos antecedentes, el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas contrata los servicios profesionales especializados del consultor para realizar el ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LAS VÍAS ……………………., de conformidad con la oferta negociada y en base a los términos de referencia que son parte de este contrato, teniendo este contrato los siguientes objetivos:

## Levantamiento Topográfico y Diseño Vial

## Evaluación y Diseño de la capa de rodadura

## Estudio Hidrológico – Hidráulico

## Fuentes de Materiales

## Cantidades de Obra y Presupuestos

## Estudio de impacto ambiental

Todas las Especificaciones Técnicas de cada uno de los rubros que se considerarán serán en base a las Especificaciones de MTOP, Especificaciones Generales para la  Construcción de Carreteras y Puentes del MOP-001-F-2002 con sus complementaciones y/o modificaciones.

El Estudio se enmarca en las actividades detalladas en la propuesta técnica presentada por el consultor; negociada y aceptada por el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, que forman parte del presente contrato.

4.02 En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Consultor se compromete a prestar a la Entidad Contratante, los servicios que sean necesarios para la ejecución del estudio, y que comprende en general especificas labores técnicas para la realización el estudio.

4.03 Los trabajos serán supervisados por la Dirección de Vialidad e infraestructura, nombrados por el Señor Prefecto Provincial.

4.04 EL CONSULTOR asume le responsabilidad total por la calidad de los trabajos materia del presente contrato, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los mejores criterios técnicos y las practicas más adecuadas de suerte que el resultado sea el optimo, a criterio y satisfacción de la Entidad Contratante.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

5.01 El Consultor asume la total responsabilidad por la calidad técnica de los trabajos que se realicen para la ejecución del estudio. Esta responsabilidad se mantendrá vigente durante un año contado a partir de la aceptación definitiva del estudio y durante este plazo, la Entidad Contratante podrá demandar al Consultor por indemnización de daños y perjuicios, si se llegare a establecer fallas en la ejecución del proyecto imputables a lo ejecutado por el Consultor.

5.02 El Consultor se obliga a controlar que el estudio sea ejecutado con los mejores criterios técnicos y normas aplicables y utilizadas.

5.03 El Consultor se compromete expresamente a proveer la dirección técnica y el personal por el asignado al proyecto y que consta en la oferta, por la cual fue adjudicada en el concurso de calificación y selección.

5.04 El Consultor dará toda clase de facilidades para que funcionarios del Gobierno Provincial pueda realizar cualquier labor de supervisión a los trabajos que desarrolla el Consultor.

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

6.01 De acuerdo con el Formulario No.2.2, de la oferta económica negociada el valor de los trabajos objeto de este contrato es el de …………………..; pago que se lo realizará con cargo a la partida presupuestaria No. 73.06.05 correspondiente a estudios y diseños de proyectos.

El Gobierno Provincial entregará al consultor en calidad de anticipo el 50% del monto total del contrato, previa la presentación de una de las garantías establecidas en la Ley; y, el restante 50% una vez concluido los estudios, previo el informe favorable de la Dirección de Construcciones e Infraestructura y la suscripción de la acta recepción entrega definitiva del estudio.

6.02 En todos los pagos que se realice al Consultor el Gobierno Provincial, actuara como Agente de Retención del Impuesto a la Renta en la parte relacionada con los honorarios fijados al consultor, conforme lo dispuesto en el Articulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y a lo establecido en el Articulo 37 de la Ley de Consultoría.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGAS DE PLAZO

7.01 El Consultor se obliga a ejecutar, terminar y entregar los trabajos detallados en la cláusula cuarta, a satisfacción del Gobierno provincial dentro del plazo de …….días calendario (……………., contados a partir de la entrega del anticipo.

7.02  Las partes no reconocerán prorrogas a menos que exista acuerdo por escrito entre las partes, por las siguientes causas:

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito;

b)  Cuando El Gobierno Provincial ordene la ejecución de trabajos adicionales no incluidos en este contrato;

c) Por suspensiones ordenadas por el Gobierno Provincial y que no sean de responsabilidad del Consultor; y,

d) Por otras causas a juicio de la Entidad Contratante.

7.03 Solo podrá prorrogarse el plazo de ejecución, determinado en el numeral anterior, por causas no imputables al consultor, por un tiempo máximo igual al de retardo en que incurra el Gobierno Provincial y por situaciones de orden técnico o económico no imputables al consultor, que impida la ejecución del contrato, comprobados a satisfacción del Gobierno Provincial. Los casos de fuerza mayor o caso fortuito se entenderán únicamente en los términos previstos en el artículo 30 del Código Civil.

7.04  Si EL CONSULTOR previese retraso en la ejecución de los trabajos por alguna de las causas antes indicadas, deberá comunicarlo con 5 días de anticipación por escrito acompañando la documentación probatoria que justifique la causa invocada. El Gobierno Provincial verificará la justificación y de existir causa suficiente convendrá con EL CONSULTOR sobre los nuevos plazos, quedando ésta obligada a presentar el nuevo cronograma de trabajo.

7.05  Las multas por retardo en el incumplimiento de los plazos causará una sanción diaria del uno por mil del monto total del contrato, así como las retenciones provisionales de los pagos. Las multas se deducirán de los pagos pendientes de LA ENTIDAD CONTRATANTE o se podrá imputarse a la garantía establecida en la cláusula decimosegunda.

El monto de la multa en ningún caso superará el valor otorgado por el Consultor, por concepto de garantía de fiel cumplimiento.

CLAUSULA OCTAVA: REVISION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

8.01   RECEPCION PROVISIONAL.- Se  ejecutará una vez  que  el Consultor comunique por escrito al Gobierno Provincial la terminación del estudio. A su vez, el Gobierno Provincial a través de la Comisión Técnica procederá a verificar el correcto y cabal cumplimiento de lo contratado y de no existir reclamo alguno por parte de dicha comisión, se procederá a la suscripción del acta entrega recepción provisional en la que constara el estado económico del estudio.

8.02  RECEPCION DEFINITIVA.- La entrega recepción definitiva constará en un acta que deberá levantarse dentro de un plazo de diez (10) días contados a partir de la recepción provisional. El acta será suscrita por el supervisor y Director de Construcciones e Infraestructura a nombre del Gobierno provincial y EL CONSULTOR, en el acta constará la liquidación técnica - económica del estudio, luego de lo cual se realizará el pago final correspondiente.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONSULTOR.

9.01  El Consultor es responsable por la solvencia profesional de sus trabajos y de los empleados que contratare para su ejecución.

9.02 El Consultor asume todas las responsabilidades establecidas en el Código de Trabajo y en las Leyes y Reglamentos del Seguro Social IESS, respecto del personal que empleare para la ejecución el estudio, por consiguiente el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas queda exento de tal  obligación  y no tendrá responsabilidad alguna sobre él.

CLAUSULA DECIMA.- MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

10.01 Si durante la ejecución del estudio objeto del presente contrato, el Consultor encontrare situaciones en las que según su criterio sea necesario hacer cambios justificados de cualquier naturaleza de los términos de referencia negociados, a fin de asegurar los objetivos y calidad del estudio, pondrá este particular a consideración de la Entidad Contratante indicando por escrito las razones para proponer los cambios que fundamentan la adopción de los mismos.

En los casos citados en el párrafo precedente, las partes discutirán el o los cambios que hubieren sido planteados y de llegar a acordarlos y aceptarlos de mutuo acuerdo se estipularán los aspectos que fueren necesarios sin modificar los plazos y costos, si hubieren lugar.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA- TERMINACION DEL CONTRATO

11.01 El presente contrato termina:

a) Por el total y fiel cumplimiento de las obligaciones por cada una de las partes;

b) Por fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con los términos establecidos en el Artículo 30 del Código Civil Codificado;

c) Por responsabilidad imputable al CONSULTOR;

d) Por responsabilidad imputable al Gobierno Provincial;

e) Por mutua voluntad de las partes;

f)  Por las demás formas reconocidas por la Ley.

11.02 Los términos caso fortuito  o fuerza mayor se  entenderán como  el imprevisto al que no sea posible resistir y comprende entre otros, los siguientes:

a) Guerra, revolución, insurrección, motín, conmoción civil o levantamiento público, ya sean declarados o no;

b) Terremoto, inundación, explosión, epidemia y otros desastres naturales o calamidades de gran proporción.

11.03  El contrato termina por responsabilidad imputable a EL CONSULTOR, por cualquiera de los siguientes motivos y debidamente comprobados en forma administrativa por el Departamento Jurídico.

a)   Si EL CONSULTOR no inicia el estudio en el plazo de 10 días, contados a partir de la entrega del anticipo, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.01 de la cláusula séptima;

b)  Si EL CONSULTOR suspende o abandona los trabajos por más de 10 días consecutivos, salvo interrupción legalmente comprobada;

c)   Si EL CONSULTOR demuestra grave negligencia o incapacidad en la ejecución de los trabajos contratados;

d)  Si EL CONSULTOR incurre en incumplimiento reiterado de las órdenes o disposiciones de la Comisión Técnica;

e)   Si EL CONSULTOR incumpliere injustificadamente  las  observaciones u objeciones emitidas por el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, siempre que estas hubieren sido notificadas por dicha Entidad;

f)  Si EL CONSULTOR cediere la ejecución del estudio a terceros o subcontratare una parte sin la autorización del Gobierno Provincial;

g)  Si las multas superaran el valor otorgado por el Consultor, como garantía de fiel cumplimiento; y,

e) Si el Gobierno Provincial estima que la totalidad o parte del estudio no podrán ser terminados dentro de los plazos contractuales más un adicional de hasta 10 días, por retraso imputable a EL CONSULTOR.

11.04  Si el Gobierno Provincial decidiere declarar la terminación anticipada del contrato por alguno de los motivos señalados en el numeral anterior, notificara su decisión al CONSULTOR, por escrito, especificando la causa de la terminación, el estado en que se encuentran los trabajos y la fecha efectiva de terminación. Si EL CONSULTOR no estuviere conforme con la decisión del Gobierno Provincial, en el término de 3 días contados a partir del recibo de la notificación podrán acudir ante el Gobierno Provincial a fin de hacer valer sus derechos. De no hacerlo, la decisión causará ejecutoria.

11.05  EL CONSULTOR, a su vez podrá pedir la terminación del contrato por cualquiera de los siguientes motivos imputables al Gobierno Provincial:

a) Si el Gobierno Provincial se atrasare en forma consecutiva los pagos en la forma establecida en este contrato, por causas no justificables, por más de 10 días, de tal manera que EL CONSULTOR se vea impedido a continuar con el estudio;

b) Si la Supervisión ordenare la suspensión del trabajo por un periodo mayor de 10 días consecutivos y esta suspensión no fuere motivada por causas de fuerza mayor no imputables a la responsabilidad del CONSULTOR.

11.06  En los casos señalados en el numeral anterior, EL CONSULTOR deberá notificar al Gobierno Provincial con su petición sobre la terminación del contrato, pero esta será dictada en forma definitiva por el juez competente luego de lo cual las partes procederán a la liquidación mediante el acta de estado de cuenta final.

11.07  Para que las partes declaren terminado el contrato de mutuo acuerdo, deberá manifestar su voluntad mediante acta en la cual se establecerá la liquidación final de cuentas y el estado y condiciones de pago que hubieren acordado.

11.08  El Gobierno Provincial puede declarar terminado el contrato, si del desarrollo del estudio se desprende que no es conveniente su continuación por razones técnicas y/o económicas debidamente justificadas. En este caso se procederá a notificar al CONSULTOR la cual de creerlo conveniente podrá hacer valer sus derechos administrativa o judicialmente, por los perjuicios que le ocasionare esta terminación.

11.09 Producida la terminación anticipada de este contrato, las partes levantarán un acta de estado de cuenta final, que contabilizará todas las partidas pendientes entre el Gobierno Provincial y EL CONSULTOR, incluyendo retenciones, indemnizaciones por daños y perjuicios, multas, impuestos, gastos de la terminación, para establecer el saldo final entre las partes. Se computaran a favor del Consultor los trabajos entregados a satisfacción del Gobierno Provincial. La parte que resultare deudora, de conformidad con el estado de cuenta final, pagara a la otra, dentro de los sesenta (60) días subsiguientes a la fecha del Acta de Estado de Cuenta, el saldo que se hallare adeudando; de no hacerlo, este pago podrá ser reclamado judicialmente, sin perjuicio del cobro de las garantías. En el momento de suscripción del Acta de Estado Cuenta, indicada en los párrafos anteriores, el Gobierno Provincial devolverá a EL CONSULTOR las garantías del contrato, en caso de que la terminación del contrato sea de mutuo acuerdo según el numeral 11.01 pero podrá retenerlas y hacerlas efectivas, en cualquier caso para recobrar las sumas que le correspondan según el estado de cuenta y de ser necesario seguirá el correspondiente enjuiciamiento para el cobro.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS:

12.01 GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para asegurar el cumplimiento de este contrato, y para responder por obligaciones que EL CONSULTOR contrajere frente a terceros, relacionados con el proyecto, EL CONSULTOR entregará a favor del Gobierno Provincial al momento de la suscripción del contrato, una garantía de las estipuladas en el Articulo 18 de la Ley Consultoría, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

Esta garantía será otorgada a satisfacción del Gobierno provincial por una aseguradora nacional o extranjero autorizado a operar en el Ecuador y tendrán validez por todo el tiempo de ejecución de los trabajos, hasta la fecha de suscripción del acta de entrega—recepción definitiva. EL CONSULTOR deberá renovar esta garantía con diez (10) días calendario de anticipación a su vencimiento, bajo la prevención de que en caso de no hacerlo, la ENTIDAD CONTRATANTE la hará efectiva sin necesidad de aviso o notificación previa.

12.02. GARANTIA DEL ANTICIPO.- Para garantizar el anticipo que la Entidad le otorga, EL CONTRATADO entregará a favor de la Entidad Contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía por un monto equivalente al total del anticipo. Esta garantía se mantendrá vigente hasta cuando EL CONSULTOR haya presentado el informe final y deberá ser renovada con diez días (10) calendario de anticipación a su vencimiento, bajo la prevención de que en caso de no hacerlo, LA ENTIDAD CONTRATANTE la hará efectiva sin necesidad de aviso o notificación previos.- Tanto la garantía de fiel cumplimiento como la del anticipo deberán ser una POLIZA DE SEGURO de conformidad a lo establecido en el Articulo 18 de la Ley de Consultoría.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

13.01 Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, en el cumplimiento de este contrato, estas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

13.02 De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes se someten, libre y voluntariamente, a los procesos de mediación y arbitraje de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; sin que este involucre un perjuicio al Gobierno Provincial; o que contravenga a lo estipulado en este contrato, a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y de la Codificación de la Ley de consultoría y sus Reglamentos;

13.03    CLAUSULA  ARBITRAL:   El   arbitraje,   será   en   derecho,   mediante  la constitución del Tribunal Arbitral. Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámaras de Comercio de Santo Domingo y la Procuraduría General del Estado. La forma de los árbitros será: Un árbitro designado por la Entidad Contratante, un árbitro designado por el Consultor y un árbitro designado de común acuerdo entre la Entidad Contratante y el Consultor, de reconocida moral y solvencia técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. El término para expedir el laudo arbitral será el legal desde el momento de su posesión. Los honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: Por cada una de las partes, excepto el árbitro designado por las dos partes que será cancelado en un cincuenta por ciento por cada una de las partes. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. En el caso que las partes decidan que las controversias que se deriven de este contrato se resuelvan por Mediación se someterán al Centro de Mediación ya referido de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.

13.04 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Consultor renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato, Si el Consultor incumpliere este compromiso, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

CLAUSULA DECIMA CUARTA- ESTIPULACIÓNES GENERALES:

Si por circunstancias de orden técnico o imprevistos debidamente justificados fuere necesario ampliar, modificar o complementar el objeto de este contrato, las partes podrán suscribir los contratos complementarios que sean necesarios hasta conseguir el objeto propuesto en este instrumento.

Para constancia de lo anotado  y las partes inteligenciados en el contenido del presente contrato firman por quintuplicado, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

ING. GEOVANNY BENITEZ C.            DRA. PAULINA MOGROVEJO RENGEL

PREFECTO PROVINCIAL                                 PROCURADORA SINDICA

ING. …………………………..

CONSULTOR